ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 9/23

Název: Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Systém pomoci na vyžádání

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 12/916 ze dne 25. 4. 2017

č. 14/1138 ze dne 30. 5. 2017

  - rozhodlo

schválit zahájit přípravu projektu „Systém pomoci na vyžádání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Systém pomoci na vyžádání“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2017-2019 ve výši 5.500.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu kraje „Systém pomoci na vyžádání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019-2023 v maximální výši 3.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Systém pomoci na vyžádání“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Systém pomoci na vyžádání“ v předpokládané výši 193.600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“).

Odbor evropských projektů připravuje společně s odborem zdravotnictví a Zdravotnickou záchrannou službou, příspěvkovou organizací projekt „Systém pomoci na vyžádání“ (dále jen „projekt“). Tento projekt je způsobilý k finanční podpoře prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) pro období 2014-2020, v rámci Prioritní osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, v podporované oblasti „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura“, na základě výzvy č. 28 IROP „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ (dále jen „výzva“). Lhůta pro podání žádostí o finanční podporu trvá do 29. 9. 2017.

Cílem projektu je implementace informačního systému pro podporu činnosti Zdravotnického operačního střediska (First responder system) Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace v lokalitě Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) a jeho možnosti aktivovat proškolené příslušníky složek IZS či laiky v jejich osobním volnu a pomoci poskytnout první pomoc člověku do příjezdu záchranné služby. Jedná se o systém evidující proškolené záchranáře, kteří jsou k dispozici k poskytnutí první pomoci do příjezdu RLP nebo RZP v místě výskytu události.

Financování projektu

Na základě provedeného průzkumu trhu byly stanoveny předpokládané náklady projektu ve výši do 5.500.000 Kč s DPH. Financování projektu se předpokládá formou ex post plateb, a to 85 % z prostředků EU, 5 % z prostředků státního rozpočtu. Podíl žadatele činí 10 %.  Předpokládaná struktura financování projektu „Systém pomoci na vyžádání“:

Celkové předpokládané náklady projektu............................5.500.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu................................5.500.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování):................550.000 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)............4.950.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování).......................0 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Finanční prostředky na přípravu projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 ve výši 400 tis. Kč. Další finanční prostředky plánované na realizaci projektu byly nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 – 2021.

Vzhledem k potřebě předložit žádost o finanční podporu co nejdříve v souvislosti s rizikem rychlého vyčerpání alokace finanční podpory dané výzvy, doporučila rada kraje začít s realizací projektu ještě před rozhodnutím o poskytnutí dotace. K 30. 5. 2017 nebyly v rámci projektu vynaloženy žádné náklady. Veškeré výstupy (zpracování návrhu technického řešení, studie proveditelnosti i žádosti o finanční podporu) zpracoval odbor evropských projektů, odbor zdravotnictví a Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. V případě, že by zastupitelstvo kraje následně nerozhodlo zahájit přípravu, byly by náklady v předpokládané maximální výši do 193.600 Kč s DPH (na realizaci výběrového řízení) vynaloženy bez možnosti spolufinancovat je s finanční podporou.

Udržitelnost výstupů projektu

Po dokončení realizace projektu je Moravskoslezský kraj, jako příjemce finanční podpory, povinen zachovat výstupy po dobu min. 5 let. Provozní náklady na zajištění udržitelnosti projektu jsou odhadovány ve výši max. 3.000.000 Kč v letech 2019-2024 (tj. 600.000 Kč/rok). Jedná se především o náklady na technickou podporu informačního systému.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“) stanovují práva a povinnosti Moravskoslezského kraje, jakožto žadatele a příjemce (dále jen „příjemce“) ve vztahu k poskytovateli. Podmínky mj. stanoví, že: projekt nesmí generovat příjmy, při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, příjemce je povinen předložit zadávací podmínky k posouzení a konzultaci Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "CRR"), příjemce je povinen předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím zpráv o realizaci projektu, příjemce je povinen v době udržitelnosti zachovat účel, na který mu byla dotace poskytnuta, příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady minimálně do konce roku 2028.

Předložení žádosti o finanční podporu a zahájení realizace projektu

Žádost o finanční podporu bude předložena k financování na základě uvedené výzvy. Předpokládaný termín předložení žádosti o finanční podporu je do 30. 6. 2017. Po předložení žádosti o finanční podporu započne neprodleně příprava zadávacího řízení na předmětný systém, které bude před uveřejněním nejprve předloženo k předběžné kontrole řídícímu orgánu IROP k odsouhlasení. Nabytí účinnosti smlouvy o dílo s dodavatelem bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně na některou z dřívějších fází schvalování projektu a to v závislosti na časových možnostech projektu dle podmínek výzvy.

Nepřizná-li poskytovatel dotace projektu finanční podporu, budou finanční prostředky v předpokládané výši 193.600 Kč včetně DPH hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje. Jedná se o výdaje na služby spojené s realizací výše uvedené veřejné zakázky odhadované podle Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Z výše uvedených důvodů navrhuje rada kraje přijmout usnesení dle navrženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Název materiálu pro zasedání zastupitelstva kraje:

<nezadáno>

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo usnesení: 12/916

Rada kraje ze dne 25. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit zahájit přípravu projektu „Systém pomoci na vyžádání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 400,00 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |  |  |  |
| na § 5521 - | Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 400,00 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Číslo usnesení: 14/1138

Rada kraje ze dne 30. 5. 2017

k usnesení rady kraje

č. 12/916 ze dne 25.4.2017

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Systém pomoci na vyžádání“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2017-2019 ve výši 5.500.000 Kč dle předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu kraje „Systém pomoci na vyžádání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019-2023 v maximální výši 3.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Systém pomoci na vyžádání“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Systém pomoci na vyžádání“ v předpokládané výši 193.600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) – 4) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017