ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 9/24

Název: Profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti krizového řízení připravovaných do Integrovaného regionálního operačního programu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Aleš Trnka, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1136 ze dne 30. 5. 2017

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekty předkládané do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 -  Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT:

a)	„Vybudování komunikační platformy krizového řízení“, v letech 2017 – 2020, 
ve výši 100.000.000 Kč,

b)	„Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“, v letech 2017 – 2020, ve výši 
95.000.000 Kč,

dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektů připravovaných k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu:

a)	„Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ v létech 2020 – 2024 
v maximální výši 12.500.000 Kč

b)	„Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ v létech 2020 – 2024 v maximální výši 20.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektů:

a)	„Vybudování komunikační platformy krizového řízení“,

b)	„Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“,

financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu, v roce 2017, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů:

a)	„Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ v předpokládané výši 325.490 Kč,

b)	„Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ v předpokládané výši 325.490 Kč.

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana kraje připravuje projekty z oblasti krizového řízení k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).

Zastupitelstvo kraje dne 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1163 (materiál č. 10/16) bodem 1) rozhodlo zahájit přípravu projektu „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 
s předpokládanými náklady projektu 128.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2017 a bodem 2) rozhodlo zahájit přípravu projektu „Rozvoj ICT 
a služeb v prostředí IZS“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 95.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2017.

Od 20. 4. 2016 je vyhlášena průběžná 28. výzva k předkládání žádostí o podporu 
z Integrovaného regionálního operačního programu pro prioritní osu 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, s názvem Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II., ukončení příjmu žádostí dle této výzvy nejpozději 29. 9. 2017. Dle metodiky IROP je výše předpokládaných způsobilých nákladů projektu předkládaného do této výzvy max. 100 mil. Kč.

Vybudování komunikační platformy krizového řízení

Cílem projektu „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ (KPKŘ) 
je vytvoření informačně – komunikačního systému, který bude využívat data 
o mimořádných událostech v kraji, umístěných na Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského kraje (IBC) a zpětně poskytovat data z práce krizových štábů (KŠ) pro podporu operačního řízení. Součástí systému bude i administrativní platforma pro práci stálých pracovních skupin KŠ MSK i obcí s rozšířenou působností (ORP), popř. obcí, která zjednoduší a zrychlí vzájemnou výměnu informací, analýzu situace a realizaci navržených opatření.

Komunikační platforma krizového řízení bude integrovat již používané systémy měst 
a obcí (pokud to bude z jejich strany vyžadováno) a bude využívat systémy, již nasazené v praxi (např. GPS složek integrovaného záchranného systému (IZS), informace z ČHMÚ a Povodí Odry, s.p., informace z Jednotného systému dopravních informací – JSDI, kamerových systémů, monitoring stavu vody na místních vodních tocích, atd.).

Od systému se očekává zefektivnění krizového řízení v MSK, zjednodušení výměny 
a poskytování informací jak v období přípravy na řešení krizového stavu, tak v době vyhlášeného krizového stavu. Každý oprávněný určený subjekt bude vkládat informace do systému pouze jednou a informace bude zobrazena (předána) nastavením přístupových práv potřebným adresátům. Oběh informací v době vyhlášeného KS bude probíhat v reálném čase.

Předpokládané náklady projektu jsou 100 mil. Kč.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu:                                                               100.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:                                                             100.000.000 Kč

prostředky ERDF – 85% (profinancování):                                         85.000.000 Kč

státní rozpočet – 5% (profinancování):                                               5.000.000 Kč

prostředky MSK (kofinancování) – 10%:                                            10.000.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování žádosti o podporu dle metodiky operačního programu a dle podmínek vyhlášené výzvy. Další nezpůsobilé výdaje mohou vzniknout v průběhu nebo po realizaci projektu. Neuznatelnými výdaji mohou být výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů, případně další výdaje stanovené programovou dokumentací. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy 
o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

V rámci zpracovaného technického návrhu řešení byly odhadnuty náklady spojené 
s udržitelností projektu ve výši 2,5 mil. Kč ročně, tj. celkem 12,5 mil. Kč po dobu udržitelnosti projektu v letech 2020-2024. Tyto prostředky budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2020 v odvětví „Krizového řízení“. Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 
v odvětví krizového řízení ve výši 150,00 tis. Kč, zbývající část byla nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021. V rámci projektů předkládaných do IROP se předpokládá financování formou ex post plateb.

Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS

Projekt Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, na který projekt Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS úzce navazuje, řešil mimo jiné prostorově integrované pracoviště pro příjem všech národních čísel tísňového volání (150 HZS, 155 ZZS, 158 PČR, 156 MPO) a integraci republikového systému příjmu tísňového čísla 112. Dosavadní příjem tísňových volání (dále TiV) je řešen u jednotlivých složek IZS prostřednictvím různých dispečerských systémů, které jsou na určité úrovni komunikačně integrovány a lze na určité úrovni předávat informace o již zadané události mezi složkami.

Cílem projektu Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS je:

- vytvoření systému pro společný příjem tísňových volání všech základních složek IZS a Městské policie Ostrava v rámci IBC MSK;

- realizace zcela nového moderního systému komunikace se sluchově a řečově postiženými občany na území Moravskoslezského kraje;

- integrace stávajících kamerových systémů do aplikace GIS. Realizovatelnost tohoto cíle je vázána na pořízení dedikovaného HW (servery) a SW licence;

- zvýšení kvality předávaných technologických informací z nástaveb výjezdových vozidel do Integrovaného systému výjezdu;

- zvýšení spolehlivosti internetové konektivity IBC;

- ochrana perimetru internetové konektivity a samotné vnitřní sítě IBC, nutnost zajištění nových moderních prostředků pro ochranu před kybernetickým útokem s ohledem na komplexní řešení celého systému kybernetické bezpečnosti sloužícího pro plánování, detekci, vyhodnocení, protiopatření a reportování kybernetických incidentů (sondy, systém vyhodnocení incidentů s aktivní ochranou - HW, SW, následné periodické aktualizace), zároveň tento projekt zajistí harmonizaci prostředí IBC MSK v souladu s podmínkami danými zákonem o kybernetické bezpečnosti, včetně zpracování projektu kybernetické bezpečnosti;

- zálohování dat a projekt obnovy po havárii s realizací záloh mimo budovu IBC (tzv. geografická záloha dat) a s tím spojeným vybudováním infrastruktury (konektivita, datové úložiště, SW prostředky pro zálohování, návrh a zpracování podrobného plánu zálohování a archivací klíčových technologických částí IBC);

- zajištění vyšší kvality a dostupnosti poskytovaných služeb jak provoznímu personálu, tak potažmo a hlavně občanům v nouzi. Neodmyslitelnou součástí systémů, které jsou toto schopny zabezpečit, je moderní, stabilní a spolehlivý systém monitoringu technologií dispečerských systémů a inteligentního systému řízení a dohledu budov;

Předpokládané náklady projektu jsou 95 mil. Kč.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu:                                                                 95.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:                                                              95.000.000 Kč

prostředky ERDF – 85% (profinancování):                                        80.750.000 Kč

státní rozpočet – 5% (profinancování):                                              4.750.000 Kč

prostředky MSK (kofinancování) – 10%:                                            9.500.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování žádosti o podporu dle metodiky operačního programu a dle podmínek vyhlášené výzvy. Další nezpůsobilé výdaje mohou vzniknout v průběhu nebo po realizaci projektu. Neuznatelnými výdaji mohou být výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů, případně další výdaje stanovené programovou dokumentací. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy 
o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

V rámci zpracovaného technického návrhu řešení byly odhadnuty náklady spojené 
s udržitelností tohoto projektu ve výši 4 mil. Kč ročně, tj. celkem 20 mil. Kč po dobu udržitelnosti projektu v létech 2020 - 2024. Skutečná výše provozních výdajů bude známa po vysoutěžení dodavatele, který detailně zpracuje realizační dokumentaci 
a navržené řešení dodá. Pořizovaný software a hardware budou ve vlastnictví kraje, po dobu udržitelnosti tento majetek bude vypůjčen Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (HZS), provozní výdaje budou hrazeny MSK, následně fakturovány HZS (ze strany HZS následně budou refakturovány ostatním složkám IZS). Podmínky úhrady provozních výdajů budou nasmlouvány v připravované smlouvě 
o partnerství mezi krajem a HZS. Tyto prostředky budou nárokovány  při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2020 v odvětví „Krizového řízení“.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví krizového řízení ve výši 150,00 tis. Kč, zbývající část byla nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021. V rámci projektů předkládaných do IROP se předpokládá financování formou ex post plateb.

Pro oba projekty byl zpracován technický návrh řešení, byly zahájeny práce na studiích proveditelnosti, budou zpracovány žádosti o podporu. Po odsouhlasení obou návrhů řešení ze strany ministerstva vnitra budou obě žádosti o podporu předloženy do vyhlášené výzvy. Termín realizace obou projektů je metodikou IROP omezen koncem roku 2019, proto je nezbytné zahájit přípravu podkladů pro výběr dodavatele ihned po předložení obou žádostí o podporu (předpoklad červenec 2017). V návrhu obchodních podmínek bude klauzule o nabytí účinnosti smluv, tato bude vázána na vydání právního aktu o poskytnutí dotace.

Současně s vyhlášenou 28. výzvou, do které jsou oba projekty primárně připravovány, je vyhlášena i 26. výzva zaměřena primárně na iGovernment, pro shodnou prioritní osu: 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Mezi podporovanými aktivitami je podpora vytváření informačního systému pro složky IZS s ohledem na specifické úkoly v oblasti IZS a krizového řízení. V rámci této výzvy je, v porovnání s 28. výzvou, k dispozici podstatně vyšší alokace. S poskytovatelem dotace bude konzultována možnost předložení obou projektů i do této vyhlášené výzvy, čímž bychom zvýšili pravděpodobnost spolufinancování obou projektů z IROP.

Nepřizná-li poskytovatel dotace projektům finanční podporu, budou finanční prostředky v předpokládané výši 325.490 Kč pro projekt „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ a 325.490 Kč pro projekt „Rozvoj ICT 
a služeb v prostředí IZS“ hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje. Jedná se o výdaje na zpracování studie proveditelnosti a výdaje na služby spojené s realizací výše zmíněných veřejných zakázek odhadované podle  Rámcové smlouvy 
č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Rada kraje dne 30. 5. 2017 usnesením č. 14/1136:

- doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat oba projekty,

- doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit udržitelnost obou projektů 
v létech 2020 – 2024,

- doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci obou projektů před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory,

- doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u obou projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Datum konání:	30.5.2017

Materiál č.:		9/12

Název:		Profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti krizového řízení připravovaných do Integrovaného regionálního operačního programu

Číslo usnesení: 14/1136

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4911 ze dne 17. 2. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1163 ze dne 5. 3. 2015

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty předkládané do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 -  Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT:

- „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“, v letech 2017 – 2020, 
ve výši 100.000.000 Kč

- „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“, v letech 2017 – 2020, ve výši 
95.000.000 Kč

dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektů připravovaných k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu:

- „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ v létech 2020 – 2024 
v maximální výši 12.500.000 Kč

- „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ v létech 2020 – 2024 v maximální výši 20.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektů:

- „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“

- „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“

financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu, v roce 2017, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů:

- „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ v předpokládané výši 325.490 Kč

- „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ v předpokládané výši 325.490 Kč

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017