ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 10/4

Název: Profinancování a kofinancování projektu „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva SFŽP ČR ze dne 26.4.2017 k předložení žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“

Příloha č. 2 - Podrobný popis projektu „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“

Příloha č. 3 - Výpis usnesení výboru pro ŽPaZ, odstranění odpadu z Vratimova

Předkladatel:

Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jana Hellemannová, oddělení odpadového hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1170 ze dne 30. 5. 2017

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ předkládaný do výzvy č. 3/2017 Národního programu Životní prostředí, vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, v letech 2017 - 2019 v celkové výši maximálně 40.106.660,-- Kč

Důvodová zpráva:

Ministerstvo životního prostředí dne 10. 3. 2017 vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „fond“) Výzvu č. 3/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí v prioritní oblasti 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika, podoblasti 3.3 Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí.

Příjemcem podpory mohou být kraje, obce s rozšířenou působností a obce. Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů, z toho maximálně 80 % formou dotace, kdy maximální výše dotace na jeden projekt činí 40 mil. Kč.

O zahájení realizace projektu „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ a podání projektového námětu rozhodla rada kraje usnesením č. 6/392 ze dne 24. 1. 2017 (materiál č. 10/3). Viz též podrobný popis projektu v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Moravskoslezský kraj předložil dne 21. 4. 2017 fondu projektový námět. Dne 27. 4. 2017 obdržel výzvu k předložení žádosti o poskytnutí podpory z prostředků fondu (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). Žádost je nutné předložit nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy. O podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky rozhodla rada kraje usnesením č.  14/1170 ze dne 30. 5. 2017.

Zájmová lokalita se nachází v jižní části areálu bývalých Vratimovských papíren na pozemku parcelní číslo 91/1 v katastrálním území Vratimov, prakticky ve středu města Vratimov, přibližně 8 km jižně až jihovýchodně od centra města Ostrava. Vlastní plocha, na které se nachází deponie, má rozlohu přibližně 8.000 m2, deponie ležící uprostřed zaujímá plochu (půdorys) cca 1.800 m2. Geodetickým zaměřením byla kubatura deponie stanovena na cca 4.100 m3, tj. cca 5.800 tun. Dále se zde podél kolejí nachází násep, který z důvodu znečištění uvedeným materiálem z lagun bude nutno rovněž odstranit. Celkově se jedná o cca 570 m3 na ploše přibližně o 500 m2, což představuje odhadované množství 1.100 tun.

Jedná se o pozůstatek činnosti, ke které docházelo na lokalitě v období od ledna 2010 do května 2011, kdy tam bylo za účelem dalšího nakládání spočívajícího ve vykládce, nakládce, manipulaci a míchání navezeno cca 70.000 tun paliva vyrobeného z lagun Ostramo.

V roce 2016 na základě objednávky statutárního města Ostrava byl Ing. Karlem Bičovským, znalcem v oboru ekonomika a ochrana přírody, zpracován znalecký posudek č. 189/16 s právně-technickým hodnocením vybraných aspektů návozu odpadních materiálů ze sanace lagun Ostramo na deponii v lokalitě Vratimov. V posudku znalec dovozuje, že v současnosti nelze a pravděpodobně již nebude možno identifikovat faktického vlastníka navezeného materiálu. Dle ustanovení § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., platí, že věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci, a že movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří.

- S ohledem na uvedené a neutěšený stav na místě samém se kraj rozhodl trvale vyřešit tuto situaci, odstranit předmětnou dlouhodobou ekologickou zátěž, eliminovat akutní ohrožení lidského zdraví a přispět ke zlepšení životního prostředí v kraji. Náklady spojené s řešením tohoto stavu jsou ve finančních možnostech kraje. Krajský úřad disponuje odpovídajícím personálním zázemím potřebným k úspěšné realizaci projektu.

Kraj má zajištěn přístup na předmětný pozemek na základě smlouvy o výpůjčce číslo 00996/2017/ŽPZ s účinností ode dne 20. 4. 2017, kterou rozhodla uzavřít rada kraje usnesením č. 11/836 ze dne 11. 4. 2017 (materiál č. 10/3) s vlastníkem areálu právnickou osobou DATAFISH OSTRAVA s.r.o.

Práce spojené s odvozem a odstraněním materiálu budou zadávány jako veřejná zakázka. Předpokládané náklady projektu jsou vyčísleny na 40.106.660,-- Kč.

Navrhovaná struktura financování projektu:

celkové uznatelné náklady projektu: maximálně 40.106.660,-- Kč,

prostředky z Národního programu Životní prostředí: 80 %, maximálně 32.085.328,-- Kč,

prostředky z rozpočtu kraje: 20 %, maximálně 8.021.332,-- Kč.

Ke spolufinancování nad rámec poskytnuté dotace bylo krajem vyzváno statutární město Ostrava.

V návaznosti na vše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit závazek v letech 2017 - 2019 v celkové výši maximálně 40.106.660,- Kč. Potřebné finanční prostředky na profinancování a kofinancování uvedeného projektu jsou zahrnuty v požadavcích na návrh rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví životní prostředí ve výši 39.613 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 493,66 tis. Kč budou použity z rozpočtu kraje roku 2017, konkrétně z nově vzniklé akce rozpočtu Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov v rámci odvětví životního prostředí.

Ve výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje byl materiál projednán dne 16. 5. 2017 s doporučujícím stanoviskem (viz příloha č. 3 tohoto materiálu).

S ohledem na vše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	14

Datum konání:	30. 5. 2017

Materiál č.:		10/2

Název:		Žádost kraje o dotaci na projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“

Číslo usnesení: 14/1170

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/392 ze dne 24. 1. 2017

č. 11/836 ze dne 11. 4. 2017

  - bere na vědomí

výzvu Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 26. 4. 2017 k předložení žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodla

předložit žádost o dotaci na projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ v rámci výzvy č. 3/2017 Národního programu Životní prostředí pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v prioritní oblasti 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika, podoblasti 3.3 Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ předkládaný do výzvy č. 3/2017 Národního programu Životní prostředí, vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, v letech 2017 -2019 v celkové výši maximálně 40.106.660,-- Kč

  - rozhodla

vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 493.660,-- Kč na akci rozpočtu „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov “

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3769 - | Ostatní správa v ochraně životního prostředí |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 493,66 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |  |  |  |
| na § 3729 - | Ostatní nakládání s odpady |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 493,66 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 15. 6. 2017