# Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

**s uloženým termínem plnění do 30. 6. 2017**

**a bez uloženého termínu plnění**

**----------------------------------------------------------------**

**Číslo usnesení:** **4/321**

Materiál č.: 10/2

**Název:** Nemožnost plnění a zánik memoranda uzavřeného se statutárním městem Karviná k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“

1. Zastupitelstvo kraje
   1. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

odeslat statutárnímu městu Karviná oznámení dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

Zprávu podal: odbor životního prostředí a zemědělství

Termín: 30. 6. 2017

Způsob plnění: Dne 20. 6. 2017 byl odeslán dopis s oznámením Statutárnímu městu Karviná.

**Úkol splněn.**

\* \* \*

**Číslo usnesení:** **4/381**

**Materiál č.:** **6/11**

**Název:** Informace o stavu stavby Prodloužená Rudná

1. Zastupitelstvo kraje
   1. vyjadřuje

nespokojenost s dosavadním postupem Ministerstva dopravy České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"

* 1. žádá

1. Ministerstvo dopravy České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, aby koordinovaně podnikly všechny relevantní kroky v souladu s právním řádem České republiky, které povedou k urychlené dostavbě stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"
2. Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby vhodným způsobem vysvětlila občanům Moravskoslezského kraje zbytečné průtahy, které byly v procesu EIA způsobeny
   1. ukládá

radě kraje informovat o bodě 1 a 2 tohoto usnesení státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky

* 1. žádá

zařadit bod "Informace o stavu stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" jako pravidelný bod jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje

* 1. pověřuje

náměstka hejtmana Ing. Jakuba Unucku, MBA, aby se v souladu s právními předpisy aktivně účastnil jednání ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" a podával aktuální informace zastupitelům i občanům Moravskoslezského kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zprávu podal: odbor dopravy a chytrého regionu

Termín: bez uloženého termínu plnění

Způsob plnění: Dne 16. 8. 2017 byl zaslán dopis dle bodů 1 a 2 na Ministerstvo dopravy České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Informace o aktuálním stavu jsou podávány průběžně, byla poskytnuta dotace na zprovoznění webu <http://www.prodlouzena-rudna.cz/>, prostřednictvím kterého je informována veřejnost o aktuálním dění "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava". Komunikace s ministerstvy probíhá v rovině osobního jednání za účasti náměstka hejtmana Ing. Jakub Unucka, MBA.

**Úkol splněn.**

\* \* \*

**Číslo usnesení:** **20/2056** (bod č. 2)

Materiál č.: 8/3

**Název:** Změna společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

1. Zastupitelstvo kraje
   1. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

zahájit jednání o odkupu části nebo celého podílu ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., od statutárního města Ostravy

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zprávu podal: odbor dopravy a chytrého regionu

Termín: 30. 6. 2017

Způsob plnění: Dne 18. 7. 2016 byl odeslán dopis náměstkem hejtmana Mgr. Danielem Havlíkem na Statutární město Ostrava.

**Úkol trvá.**

\* \* \*

**Číslo usnesení:** **4/273**

**Materiál č.:** **15/1**

**Název:** Rozpočtový rámec pro spolufinancování mobilní hospicové péče.

1. Zastupitelstvo kraje
   1. ukládá

radě kraje vytvořit rozpočtový rámec pro spolufinancování mobilní hospicové péče

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Zprávu podal: odbor zdravotnictví

Termín: bez uloženého termínu plnění

Způsob plnění: V návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 je v odvětví zdravotnictví v rámci dotačních programů vyčleněna akce DP - Podpora hospicové péče. V rámci tohoto dotačního programu je navrhováno alokovat finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč, které budou určeny na podporu projektů zaměřených na hospicovou péči včetně mobilní.

1. **Úkol splněn.**
2. \* \* \*