Rámcová smlouva

mezi

Moravskoslezským krajem

a

statutárním městem Ostrava

o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb

Moravskoslezský kraj

sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČ: 70890692

zastoupen: hejtmanem kraje

dále i jen „MSK“

a

Statutární město Ostrava

sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

zastoupeno: primátorem města

dále i jen „SMO“

uzavírají tuto rámcovou smlouvu:

Článek 1

Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, vedeny snahou zvýšit bezpečnost silniční dopravy a zlepšit stavebnětechnický stav silnic II. třídy na území města Ostravy, deklarují společný zájem na dokončení přípravy a realizaci významných dopravních staveb, zahrnujících modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací na území města Ostravy:

1)	Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská,

2)	Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa,

3) Silnice II/479, III/4721, Bazaly, II. etapa,

dále jen „Stavby“.

Předmět smlouvy

Článek 2

Předmětem smlouvy je dohoda o rámcovém obsahu spolupráce mezi MSK a SMO při přípravě a realizaci Staveb s cílem rychlého a efektivního dokončení Staveb.

Partnerská smlouva

Článek 3

Za účelem stanovení bližšího obsahu spolupráce mezi stranami bude pro každou ze Staveb uzavřena mezi MSK a SMO samostatná smlouva (případně smlouvy), jejímž obsahem budou konkrétní práva a povinnosti stran týkající se přípravy, realizace a financování (včetně úkonů souvisejících s případným financováním stavby z jiných zdrojů) předmětné stavby.

Financování staveb

Článek 4

MSK a SMO předpokládají společné podílení se na financování (související) přípravy a realizace Staveb. Bližší vymezení závazků stran souvisejících s financováním každé ze Staveb bude upraveno samostatnou partnerskou smlouvou předpokládanou ve čl. 3 této smlouvy nebo jinou smlouvou (např. smlouvou o poskytnutí dotace). Forma participace SMO na financování bude stanovena vždy s přihlédnutím k souvisejícím okolnostem a platné právní úpravě.

Rámcový předpoklad financování Staveb v jednotlivých letech s participací stran na odhadovaných nákladech:

| Stavba | léta | MSK [mil.Kč bez DPH] | SMO[mil.Kč bez DPH] |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnice II/478, Nová Krmelínská | 2018 výkupy | 80 | 87 |
|  | 2020-2021 realizace | 137 | 31 |
| Silnice II/478, Mostní, II. etapa | 2018 výkupy | 20 | 29 |
|  | 2021 realizace | 38 | 5 |
| Silnice II/479, III/4721, Bazaly, II. etapa | výkupy | 0 | 0 |
|  | 2018-19 realizace | 208 | 39 |

Výkupy pozemků

Článek 5

Smluvní strany se dohodly, že SMO pro naplnění účelu této smlouvy zahájí výkupy pozemků nezbytných pro realizaci staveb:

1)	Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská,

2)	Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa,

z vlastnictví stávajících soukromých vlastníků do vlastnictví SMO.

Za tím účelem se MSK zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy předat SMO pro každou ze staveb uvedených pod odrážkou 1) a 2) v tomto článku oddělovací geometrické plány, ze kterých budou patrny pozemky dotčené budoucí realizací stavby včetně rozsahu dotčení, a dále aktuální informaci o dosavadním průběhu výkupů.

Pracovní skupina

Článek 6

- Za účelem přípravy a realizace Staveb bude mezi MSK a SMO zřízena pracovní skupina, která bude jednat minimálně dvakrát za kalendářní rok.

- Úkolem pracovní skupiny bude činit kroky s cílem naplnit efektivně a hospodárně účel této smlouvy a sledovaný cíl, čímž je dokončení realizace Staveb.

- Pracovní skupina je 14 členná. MSK má v pracovní skupině 7 zástupců, z toho dva zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje (dále jen „SSMSK") a SMO má v pracovní skupině 7 zástupců.

Vedoucím pracovní skupiny bude ředitel SSMSK.

Členy pracovní skupiny budou:

- za SSMSK obchodně investiční náměstek ředitele;

- za MSK vedoucí odboru dopravy a chytrého regionu, vedoucí odboru investičního a majetkového, vedoucí oddělení majetkového, vedoucí oddělení investičního, vedoucí oddělení financování stavebních projektů;

- za SMO náměstek primátora (působnost odboru majetkového), náměstek primátora (působnost odboru dopravy), vedoucí odboru majetkového, vedoucí odboru legislativního a právního, vedoucí odboru dopravy, zaměstnanec odboru dopravy, vedoucí odboru investičního.

Severní spoj v Ostravě, II. etapa

Článek 7

Smluvní strany deklarují společný zájem na stavbě komunikace Severní spoj v Ostravě, II. etapa, která zajistí dokončení napojení dálnice D1 na území města i kraje. Jedná se o stavbu mimořádného dopravního významu pro město, kraj a stát. Smluvní strany proto budou činit všechny potřebné kroky k přípravě a realizaci stavby při využití všech dostupných prostředků.

SMO zajistí projekt pro územní řízení a územní rozhodnutí a smluvní stany se dále dohodnou na dokončení přípravy stavby. Otázka realizace stavby (odhad nákladů až 1,5 mld. Kč) bude s ohledem na mimořádný dopravní význam stavby řešena samostatně.

Závěrečná ustanovení

Článek 8

- Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může tuto Smlouvu písemně vypovědět s účinky k okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Tato Smlouva může být kdykoliv změněna dohodou smluvních stran. Změny budou vyhotoveny písemně.

- Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada kraje svým usnesením č. ………  ze dne ………….

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy svým usnesením č. ………  ze dne ………….

- Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží MSK a tři SMO.

V ……………………… dne …………				V ……………………… dne …………

…………………………………………				…………………………………………

Za Moravskoslezský kraj				        Za Statutární město Ostrava

hejtman						                       primátor