ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 14.9.2017

Materiál č.: 9/20

Název: Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Milan Rostek, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1706 ze dne 29. 8. 2017

č. 14/1137 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017

rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ z 11.000.000 Kč na 27.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/163 ze dne 16. 3. 2017 (materiál č. 9/9) je připravován, projekt „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ (dále jen „projekt“). Profinancovat a kofinancovat projekt zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017. Projekt bude předložen do již vyhlášené 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifického cíle 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy je dne 29. 9. 2017.

Cílem projektu je zajištění kompletního řešení a zabezpečení evidence sbírek muzeí a galerie Moravskoslezského kraje včetně technického zajištění. Projekt umožní centrální správu informačního systému sbírek včetně uložení dat s možností vzdáleného přístupu pro příspěvkové organizace na úseku kultury. Rovněž dojde k pořízení publikačního portálu pro badatele a veřejnost, který zpřístupní digitální obsah vybraných sbírek z fondu muzeí a galerie Moravskoslezského kraje.

V průběhu měsíců června a července letošního roku byl zpracován konkrétní návrh technického řešení informačního systému evidence sbírek, který odpovídá inovativním záměrům rozšíření technologického centra kraje. Tento návrh blíže specifikuje požadavky na software, ale především přinesl vyšší požadavky na hardware nezbytný k zajištění provozní architektury celého řešení projektu, včetně licencí k zajištění provozní architektury a jejich implementace do technologického centra kraje. Což se významně odrazilo na výši nákladů projektu.

V současné době se zpracovává studie proveditelnosti, v rámci které byl proveden odborem korporátního řízení a kontroly podrobnější průzkum trhu. Na základě obdržených cenových nabídek byl následně vytvořen konečný rozpočet projektu. Předpokládané náklady na projekt, které zahrnují zejména pořízení potřebného hardwarového a softwarového vybavení, včetně pořízení multilicence pro zapojené příspěvkové organizace kraje, instalaci a integraci systému, byly navýšeny z předpokládané výše 11.000.000 Kč s DPH na 27.000.000 Kč s DPH. Náklady na provoz systému po dobu udržitelnosti projektu (5let) zůstaly zachovány na předpokládané výši 4.500.000,- Kč s DPH v letech 2021 – 2025, a tvoří zejména náklady na technickou podporu. Finanční prostředky na krytí provozních nákladů jsou plánovány odborem kultury a památkové péče v období 2021 - 2025. Výdaje na udržitelnost projektu budou vyčleněny v rámci odvětví kultury.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu.............................27.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu .................................27.000.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování 10 %):............ 2.700.000 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování 90 %): .......24.300.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci přípravy nebo samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Finanční prostředky na přípravu projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 ve výši 490.000 Kč. Další finanční prostředky plánované na realizaci projektu byly nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 a střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2019 – 2021.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	19

Datum konání:	29. 8. 2017

Materiál č.:		9/10

Název:		Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“

Číslo usnesení: 19/1706

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1137 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017

1. doporučuje zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ z 11.000.000 Kč na 27.000.000 Kč dle předloženého materiálu

2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 9. 2017