ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 14.12.2017

Materiál č.: 6/7

Název: Bílá kniha 2018 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 2017

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Bílá kniha 2018- odkaz

Příloha č. 2 - Výpis usnesení 5. jednání komise investiční rady kraje

Příloha č. 3 - Výpis usnesení 10. jednání výboru pro dopravu a chytrý region

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Alenka Murasová, zaměstnankyně organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2203 ze dne 21. 11. 2017

  - schvaluje

dokument „Bílá kniha 2018 – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Na základě komplexního vyhodnocení dosavadního způsobu plánování a přípravy projektů jak v rámci ročních investičních programů kraje, tak v rámci Společného regionálního operačního programu (2004 – 2006), bylo počátkem roku 2006 krajem přijato rozhodnutí vytvořit a využít pro komplexní přípravu celého procesu 
v plánovacím období v letech 2007 – 2013 a následně 2014 – 2020 základní dokument - tzv. Bílou knihu.

Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje (dále jen MSK), který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. tříd na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií. Bílá kniha v  minulém a letošním roce byla doplněna o měření povrchu vozovek.

Podle zásad stanovených v Bílé knize zpracovala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) její jedenáctou aktualizaci. To znamená, že stavby, které se zrealizovaly nebo se realizují, jsou ze seznamu vyňaty a tvoří samostatnou část Bílé knihy. Z kapacitních důvodů je seznam zrealizovaných staveb omezen na daný rok aktualizace tzn. stavby ukončené a v realizaci v roce 2017.

V roce 2017 bylo celkem ukončeno 21 staveb v celkové finanční výši 0,3 mld. Kč 
(v současnosti je 11 staveb ve výstavbě), které byly financovány z rozpočtu MSK, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), spolufinancováním měst a obcí a prostředků EU (Integrovaný regionální operační program IROP a ITI).

Samostatnou část Bílé knihy tvoří i seznam staveb, které se nově zařazují v celkovém počtu 21 staveb v odhadovaném finančním objemu cca 0,2 mld. Kč. Tyto nově navrhované stavby byly navrženy mimo jiné na základě požadavků jednotlivých středisek SSMSK, měst i obcí. Ke každé akci byl vyhotoven investiční záměr (dle metodiky Bílé knihy) a předán na SSMSK ke zpracování (tyto investiční záměry jsou uloženy v originále na SSMSK). Po zařazení, jsou tyto stavby na základě zvolených kritérií bodově ohodnoceny a připraveny k další inženýrské přípravě.

Aktualizovaná Bílá kniha zahrnuje i přípravu projektů, které byly vybrány 
do možného financování z programu IROP (plánovací období 2015-2020).

V Bílé knize 2018 je ve skupinách S, M1, M2, K, O a DŠ k prosinci 2017 aktualizováno 348 staveb včetně nově zařazovaných. Celkový finanční objem aktualizovaných staveb lze jen velmi složitě odhadnout, neboť u některých staveb, zejména v městských aglomeracích, jsou jakékoliv propočty ovlivněny faktory přeložek inženýrských sítí, majetkovým vypořádáním, územními vlivy apod. Velmi hrubě orientačně lze hovořit o 12,4 mld. Kč.

Z tohoto počtu staveb je projekčně rozpracováno cca 30%. Tyto stavby jsou v různé fázi projekční a investorské přípravy (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení) s předpokladem realizace od roku 2017.

V kraji je ve špatném stavebním stavu cca 1/4 silnic II. a III. tříd z celkového počtu

2 738 km a 222 mostů z celkového počtu 1121.

Materiál byl projednán dne 6. 11. 2017 na 5. jednání komise investiční rady kraje se souhlasným stanoviskem. Výpis usnesení je uveden v příloze č. 2 materiálu.

Materiál byl projednán dne 23. 11. 2017 na 10. jednání výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva kraje. Výpis usnesení je uveden v příloze č. 3 materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	25

Datum konání:	21. 11. 2017

Materiál č.:		6/8

Název:		Bílá kniha 2018 – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace 2017

Číslo usnesení:	25/2203

Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit dokument „Bílá kniha 2018 – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodp.:   Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017