ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 14.12.2017

Materiál č.: 7/3

Název: Návrh na zrušení akcí spolufinancovatelných z Operačního programu Životní prostředí

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Marie Srovnalová, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6121 ze dne 18.8.2015

č. 12/890 ze dne 25.4.2017

č. 25/2214 ze dne 21. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1622 ze dne 25.9.2015

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu "Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová" financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu "Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov" financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/2) schválit vyčlenění projektů „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“ a „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“, spolufinancovatelných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, ze souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“.

Výběr objektů při přípravě byl proveden na základě rozhodnutí bývalého vedení NsP Karviná, po dohodě se zřizovatelem a na základě predikce, že prioritou je zlepšení technického stavu objektů. Ze strany odboru zdravotnictví KÚ MSK bylo přihlédnuto k budoucí využitelnosti předmětného objektu a vzhledem k doporučujícímu stanovisku Moravskoslezského energetického centra, p.o., které provedlo pasportizaci dotčených objektů, vyhodnocení možných opatření vedoucích k energetickým úsporám a odhad pravděpodobnosti úspěchu získání dotace, bylo doporučeno zahájit oba projekty.

Na přelomu let 2016/2017, na základě aktuálního posouzení zapojení do projektů, došlo odvětvovým odborem k přehodnocení původních závěrů, a to následovně:

K bodu 1) návrhu usnesení

Financování akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“ bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/2) ve výši 20 mil. Kč.

Na přelomu let 2016-2017 byly provedeny analýzy týkající se možných způsobů financování stavebních úprav nezbytných pro udržení a zkvalitnění technického stavu budovy. Následně s ohledem na časový horizont provedení nutných stavebních úprav a na stanovení priorit v procesu zateplení, a současně vzhledem k porovnání efektivity míry dotace a nákladů na spolufinancování projektu, a především na základě srovnání efektivity alternativ vynaložení nákladů nutných pro spolufinancování v rámci projektu „zateplení“ a možnosti vynaložení těchto nákladů na jiné projekty, je odvětvovým oborem doporučeno předmětný projekt nerealizovat.

V rámci zajištění přípravy projektu zateplení a administrace veřejné zakázky došlo v letech 2016-2017 k profinancování částky 44 770 Kč.

K bodu 2) návrhu usnesení

Financování akce „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“ bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/2) ve výši 58,5 mil. Kč.

Objekt byl počátkem roku 2017 na základě aktuální situace a podmínek vyhodnocen jako přebytečný majetek. Rada kraje dne 18. 8. 2017 usnesením č. 18/1558 vzala na vědomí informaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o nepotřebnosti nemovitého majetku „Poliklinika Karviná-Mizerov“, a žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení studie, projektové dokumentace a na stavební úpravy z důvodu stěhování oddělení rehabilitace.

Následně rada kraje dne 24. 10. 2017 usnesením č. 23/2045 rozhodla o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace.

V rámci zajištění přípravy projektu zateplení a administrace veřejné zakázky došlo v letech 2016-2017 k profinancování částky 45 980 Kč.

Z výše uvedeného důvodu je zastupitelstvu kraje navrhováno ukončit přípravu projektů „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“ a „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“.

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o ukončení přípravy těchto projektů, bude radě kraje předložen materiál na návrh způsobu vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku k těmto akcím, tj. že veškeré realizované výdaje v celkové výši 90 750 Kč vedené na účtech nedokončeného dlouhodobého majetku se jednorázově odepíší do nákladů.

{Konec důvodové zprávy}