ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 25.2.2016

Materiál č.: 11/11

Název: Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jan Smutek, oddělení investiční, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/6269 ze dne 10. 9. 2015

č. 90/7076 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015

č. 10/894 ze dne 12. 6. 2014

1. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“

předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 73.100.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2017 – 2021 v maximální výši 250.000 Kč

rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ v roce 2016 za podmínky, že bude zastupitelstvem kraje schválena významná veřejná zakázka k projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ před přijetím projektu k financování

rozhodlo

dofinancovat projekt „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2016 a z rozpočtu kraje na rok 2017 dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy, odborem evropských projektů a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací byl proto připraven projekt pod názvem „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“. Projekt je dle aktuálních podmínek vhodný pro předložení do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

U tohoto projektu již bylo schváleno zastupitelstvem kraje ze dne 25. 9. 2015, usnesením č. 16/1630 zahájení přípravy projektu v rámci „sdruženého“ projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“

Projekt „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“

Cílem uvedeného projektu je odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu daného úseku silnice, zvýšení únosnosti komunikace, odstranění závad ve sjízdnosti, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Předmětem projektu "II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“ je propojení stávajících silnic II/464 a II/4809 v místě křižovatky obou silnic. Jedná se o částečnou přeložku a rekonstrukci vč. rozšíření stávající silnice II/464 na šířkové uspořádání S9,5.

Konkrétněji se jedná o výstavbu uceleného úseku komunikace II/464 na k. ú. Sedlnice a Mošnov v délce cca 1,0 km. Začátek předmětného úseku přeložky silnice je na stávající silnici II/464 v místě odbočky k železniční stanici Sedlnice, konec úseku přeložky silnice je na stávající silnici III/4809 za novou trafostanicí ČEZ, kde se v budoucnu napojí projektovaná přeložka silnice III/4809 v rámci stavby „Silnice I/58 Mošnov – obchvat“. Součástí stavby je také rekonstrukce asfaltových vrstev silnice III/4809 v úseku od konce přeložky silnice II/464 po napojení na silnici I/58 v délce cca 0,7 km.

Základním podkladem pro umístění a stanovení rozsahu projektu "II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“ je celková koncepce řešení průmyslové zóny Mošnov, jejíž součástí je i koncepce dopravy v předmětném území. Prostorové řešení silnice II/464 bylo předem určeno jednak polohou stávajících silnic II/464 a III/4809 a křižujících komunikací, jednak možností odvodnění komunikace a přilehlého okolí a zejména polohou koridoru inženýrských sítí vedeným po obvodu připravované průmyslové zóny Mošnov.

Potřebné finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2016 v rámci akce Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015 a jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v 2. čtvrtletí tohoto roku. Realizace projektu je plánována v letech 2016 – 2017. V případě, že projekt nebude vybrán řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu k financování, bude projekt financován z krajských finančních prostředků v plné výši.

Fyzickou realizaci projektu lze předpokládat v druhé polovině stavební sezony 2016 a v celé stavební sezoně 2017, přičemž realizační lhůta dle projektové dokumentace činí 13 měsíců.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	        73.100.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					 1.550.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				        71.550.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		          7.155.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					          3.577.500 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	        60.817.500 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 1,55 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP, PD vícetisky, zajištění technického dozoru stavebníka apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/894 ze dne 12. 6. 2014 rozhodlo opravit silnici č. III/4809 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to za podmínky uzavření investiční smlouvy mezi Hyundai Mobis Co. Ltd, Českou republikou, Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava a agenturou CzechInvest (č. smlouvy 01875/2014/RRC), která byla uzavřena dne 29. 7. 2014.

V případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše, bude zajištěno financování projektu z rozpočtu kraje na rok 2016 a 2017. Je předpokládáno, že v roce 2016 bude potřeba max. 30 mil. Kč, které budou zajištěny navýšením rozpočtu kraje na rok 2016 zapojením přebytku hospodaření roku 2015.  Budoucí možný závazek pro rok 2017 bude zohledněn při sestavování schvalovaného rozpočtu na rok 2017.

Finanční prostředky po dobu udržitelnosti budou zajištěny v odvětví doprava v odhadované maximální výši 250 tis. Kč.

Projekt „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ je koncipovaný jako tzv. „sdružený“, kdy po upřesnění celkové výše disponibilních prostředků dochází k postupnému vyčleňování staveb odpovídajícího finančního rozsahu do nových projektů, které budou realizovány v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 – Konkurenceschopné dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.3 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

V souvislosti s předpokládanou alokací výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu, byl proto vytvořen seznam staveb vhodných k realizaci (schválen na zasedání zastupitelstva kraje dne 25. 9. 2015). Ze seznamu staveb v rámci modifikovaného projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“, je navrženo v návaznosti na postup přípravy jednotlivých akcí vyčlenění projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ – dle usnesení 1) tohoto materiálu.

Důvodem vyčlenění ze „sdruženého“ projektu je závazek Moravskoslezského kraje, sepsaný v rámci investiční smlouvy se společností HYUNDAI MOBIS, Co., Ltd. (dále jen MOBIS), Českou republikou, Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava a agenturou CzechInvest opravit silnici č. III/4809, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. V závazku se kraj zavazuje poskytnout společnosti MOBIS svou plnou součinnost a podporu, v rozsahu přípustném dle platného práva tak, aby umožnil společnosti MOBIS dokončit a plně v souladu s časovým plánem zrealizovat projekt na výstavbu továrny na výrobu světelných systémů. Silnice č. III/4809 má být dle závazku rekonstruována nejpozději do 1. dubna 2017. Z nedodržení závazku neplyne finanční sankce.

V současnosti je tedy navrženo, aby „sdružený“ projekt „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ zahrnoval následující stavby:

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3

Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

Silnice III/4848 Frýdek-Místek průtah

Silnice II/473 Frýdek-Místek průtah

Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425)

Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec

Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava

Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou

Silnice II/442 St. Heřmínovy - H. Kunčice - Vítkov - hr. okr. NJ vč. OZ

Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křiž. se sil. I/11

Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa

Přeložka sil II/461 Opava JV obchvat (Globus)

Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí

Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Svinovské mosty - Poruba (křiž. I/11)

Silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října Vodárna (křiž II/647) - po Frýdlantské mosty

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit projekt dle bodu 1) navrhovaného usnesení, rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt dle bodu 2) navrhovaného usnesení, rozhodnout zajistit udržitelnost projektu dle bodu 3) navrhovaného usnesení, rozhodnout zahájit realizaci projektu dle bodu 4) navrhovaného usnesení a rozhodnout dofinancovat projekt dle bodu 5) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	90.

Datum konání:	9. 2. 2016

Materiál č.: 	2/1

Název: Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)

Číslo usnesení: 90/7076

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015

č. 10/894 ze dne 12. 6. 2014

Doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“

předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 73.100.000 Kč

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2017 – 2021 v maximální výši 250.000 Kč

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ v roce 2016 za podmínky, že bude zastupitelstvem kraje schválena významná veřejná zakázka k projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ před přijetím projektu k financování

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat projekt „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2016 a z rozpočtu kraje na rok 2017 dle předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ivan Strachoň

Termín: 25. 2. 2016