ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 14.3.2018

Materiál č.: 4/4

Název: Návrh na schválení dohody o narovnání

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Vrbno pod Pradědem o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 2 - Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 02261/2017/KH

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Dopaterová, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1622 ze dne 29. 8. 2017

č. 32/2772 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017

č. 5/388 ze dne 14. 9. 2017

1. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02261/2017/KH s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, ve výši 4.469.530,00 Kč na technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815, s termínem realizace od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017.

Dne 28. 7. 2017 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost města Vrbno pod Pradědem o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu „Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815“ (viz příloha č. 1 předloženého materiálu) do 30. 6. 2018. Důvodem podání žádosti byla nemožnost města Vrbno pod Pradědem výše uvedený projekt zrealizovat v původním termínu.

Zastupitelstvo kraje žádost města Vrbno pod Pradědem projednalo na svém jednání dne 14. 9. 2017 a rozhodlo svým usnesením č. 5/388 o prodloužení časové použitelnosti dotace městu Vrbno pod Pradědem a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02261/2017/KH.

Město Vrbno pod Pradědem avšak výše uvedený dodatek schválilo na svém jednání zastupitelstva dne 18. 12. 2017, tj. po termínu realizace projektu, a tudíž nemohlo být přistoupeno k podpisu výše zmíněného dodatku č. 1.

V souladu s výše uvedeným a v souladu s usnesením rady kraje č. 32/2772 ze dne 27. 2. 2018 je navrhováno zastupitelstvu kraje doporučit rozhodnutí o uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02261/2017/KH s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání:	32

Datum konání:	27. 2. 2018

Materiál č.:		4/3

Název:		Návrh na schválení dohody o narovnání

Číslo usnesení: 32/2772

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1622 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017

č. 5/388 ze dne 14. 9. 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02261/2017/KH s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 3. 2018