ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 14.3.2018

Materiál č.: 6/7

Název: Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018 hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 2 - Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018 hrazených z jiných zdrojů

Příloha č. 3 - Výpis z usnesení výboru pro dopravu

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2816 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  - bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z jiných zdrojů, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

  - rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2018 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

V souladu se zřizovací listinou zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) údržbu a opravy silnic II. a III. tříd s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí 
a příslušenství. Přitom souvislou údržbu a opravy silnic II. a III. tříd včetně součástí 
a příslušenství je organizace oprávněna provádět pouze s předchozím souhlasem zřizovatele, tj. radou kraje.

SSMSK prozatím disponuje na základě závazného ukazatele zřizovatele účelovou dotací na souvislé opravy silnic II. a III. tříd pro rok 2018 ve výši 30,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že doposud není jasno, zda bude pro účely oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů, obdobně jako v minulých letech, také v letošním roce uvolněna Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) příslušná finanční částka na tyto opravy, SSMSK předkládá tento Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018 s cílem zajištění připravenosti pro případ poskytnutí těchto dotací na realizaci příslušných oprav.

Ke dni zpracování tohoto materiálu se předpokládá poskytnutí finančních prostředků ze strany SFDI na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v celkové výši 4 mld. Kč. Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé kraje by proběhlo podle metodiky SFDI, která zohledňuje délky komunikací v jednotlivých krajích ČR na základě údajů ze silniční databanky, kdy pro Moravskoslezský kraj připadá 5,62 % celkové délky. V případě uvažovaného a diskutovaného uvolnění finančních prostředků z celkových 4 mld. Kč by se tak jednalo o částku ve výši cca 225 mil. Kč.

V návaznosti na výše uvedené byly vybrány akce vhodné k financování z prostředků Moravskoslezského kraje a z jiných zdrojů a byl sestaven „Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z rozpočtu kraje (viz příloha č. 1) a Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z jiných zdrojů (viz příloha č. 2), kde se předpokládá kromě uvedených stavebních akcí financovaných krajem, také financování portfolia stavebních akcí jinými zdroji, jako je např. SFDI.

Předložené plány souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018 obsahují návrh oprav vozovek a jejich součástí převážně dodavatelským způsobem na silniční síti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a jsou navrženy na celkovou částku 502,7 mil. Kč vč. DPH.

Stavby v rámci předloženého plánu jsou vesměs plně projekčně připraveny k provedení výběrového řízení s předpokládanou úsporou plánovaných nákladů v důsledku výběrového řízení na zhotovitele a k následné realizaci.

Realizace staveb uvedených v příloze č. 1 bude kryta z příspěvku Moravskoslezského kraje na souvislé opravy v roce 2018 (položka závazného ukazatele „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“ v předpokládané výši 30,5 mil. Kč). Součástí seznamu jsou také stavební akce, které byly v loňském roce 2017 již schváleny radou kraje, ale z důvodu nedostatku finančního krytí byla realizace těchto staveb přesunuta na rok 2018. V těchto případech je již se zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo s možností zahájení realizace v jarních měsících letošního roku. Jedná se o tyto stavby: III/4603 Malé Heraltice- Sosnová ve výši 9,6 mil. Kč, III/4451 Tvrdkov – Ruda, IV. etapa – 10,4 mil. Kč (usnesení rady kraje č. 8/481 ze dne 28. 2. 2017 a usnesení zastupitelstva kraje č.3/128 ze dne 16. 3. 2017). Tyto stavby budou financovány z prostředků kraje, stejně jako připravované stavby v součinnosti s obcemi a stavby realizované vlastními prostředky SSMSK. U dosud nevysoutěžených staveb bude neprodleně zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

Předpokládá se rovněž, že obdobně jako v loňském roce bude financování oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018 podpořeno z prostředků SFDI. Seznam těchto staveb je uveden v příloze č. 2. V tom případě bude včasným zahájením soutěží na zhotovitele staveb s ohledem na zákonné lhůty otevřených výběrových řízení, k dispozici možnost zahájit realizaci souvislých oprav silnic II. a III. tříd v časovém předstihu, a to již během jarních měsíců s předpokladem od května 2018. Z tohoto důvodu se navrhuje zahájit výběrové řízení na zhotovitele staveb již v průběhu měsíce března tohoto roku, avšak s podmínkou, že bude pro tento rok zajištěno dostatečné finanční krytí na realizaci staveb (SFDI, MSK, aj.). U všech uvedených staveb se předpokládá možné dokončení v průběhu roku 2018.

V rámci výběrových řízení na zhotovitele staveb se z předchozích zkušeností předpokládá úspora finančních prostředků, proto je v plánu navržena určitá rezerva s tím, že v závislosti na výsledcích výběrových řízení bude realizace staveb prováděna do výše celkového poskytnutého příspěvku.

Dle reálné výše disponibilních finančních prostředků může být seznam staveb uvedených v předloženém Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018 operativně rozšířen o další etapy, které by byly předloženy radě kraje následně ke schválení.

Plán byl sestavován dle následujících kritérií: úseky v nevyhovujícím až havarijním stavu z titulu nevyhovujících proměnných parametrů, výskytu četných poruch v krytu a konstrukce komunikace, podněty obcí, návaznost na již opravené úseky silnic v rámci staveb financovaných z prostředků EU, v neposlední řadě vyplývající z potřeby realizace protihlukového opatření v průjezdním úseku silnice.

Předložený plán oprav vychází ze zavedené metodiky jednotného systému hospodaření s vozovkou a z doporučení navržených na základě již provedených diagnostických šetření nezávislými odbornými laboratořemi v jednotlivých vytipovaných úsecích.

Technický stav vozovek byl změřen a vyhodnocen multifunkčním diagnostickým vozidlem Clevera. Byly měřeny proměnné parametry - podélná nerovnost (mezinárodní index nerovnosti IRI), příčná nerovnost (hloubka vyjeté koleje a hloubka vody ve vyjetých kolejích), střední hloubka profilu povrchu vozovky (makrotextura MPD), poruchy vozovek. Z jednotlivých naměřených proměnných parametrů byly vytvořeny souvislé sekce, na nichž se hodnoty naměřených veličin statisticky významně nemění. Na základě vyhodnocení stavu jednotlivých proměnných parametrů byl dle TP 87 klasifikován celkový stav sekcí vozovek v rozsahu stupnice 1 výborný, 2 dobrý, 3 vyhovující, 4 nevyhovující, 5 havarijní. Tyto sekce mohou být kratší, než navrhované úseky vozovek k opravě, proto mohou být tyto úseky reprezentovány několika hodnotami klasifikace stavu. V případech, kdy se vyskytla na úsecích navržených k opravě sekce klasifikace i lepší než 4 a 5, byly tyto úseky navrženy k opravě v souvislosti s investičními akcemi obcí, souběhem s opravami chodníků, kanalizace, protihlukovým opatřením apod., nebo se jednalo o kratší sekce, které nelze stavebně vyčlenit z celého souvislého opravovaného úseku komunikace.  Oprava těchto silnic je v příštím roce ze shora uvedených důvodů nutná a kompletně proveditelná.

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z jiných zdrojů (příloha č. 2) zajistí vyčerpání všech předpokládaných a přidělených prostředků (např. z rozpočtu SFDI) v souladu s pravidly pro poskytnutí dotací.

Dle Metodického pokynu pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018 mohou být prostředky z rozpočtu SFDI poskytnuty krajem pověřené organizaci správy a údržby silnic; v tomto případě musí být doloženo pověření kraje podepsané statutárním zástupcem kraje. Za účelem zajištění maximální efektivnosti čerpání prostředků rada kraje svým usnesením č. 32/2816 ze dne 27. 2. 2018 pověřila nabytím finančních prostředků organizaci SSMSK.

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018 budou pravděpodobně obdobného rozsahu jako v roce 2017.

Ke dni zpracování tohoto materiálu není dosud znám návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, avšak jak bylo v předchozích smlouvách stanoveno, lze důvodně předpokládat, že kraj bude opět vystupovat jako třetí smluvní strana a současně se tak zavazovat zajistit závazek příjemce (SSMSK) vyplývající pro něj z ustanovení smlouvy. Materiál s návrhem usnesení na uzavření smlouvy, včetně již konkrétního návrhu smlouvy bude předložen radě kraje k projednání na některou z dalších schůzí.

Lze tak oprávněně taktéž očekávat, že předmětná smlouva pro rok 2018 tak opět bude stanovovat povinnost příjemce (SSMSK) prokázat splnění podmínky umožňující hradit jednotlivé akce do výše 100 % z rozpočtu SFDI, případně prokázání splnění podmínky povinné spoluúčasti na financovaných akcích, která činí maximálně 15 %. V opačném případě je příjemce povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, a to ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, který byl příjemce povinen financovat u spolufinancovaných akcí. V návaznosti na toto se zřizovatel příjemce (Moravskoslezský kraj) smlouvou bude zavazovat, že zajistí závazek příjemce vyplývající pro něj z uvedené povinnosti vrátit poskytovateli finanční prostředky a v případě, že tento závazek příjemce v termínu neuhradí, zavazuje se zřizovatel příjemce tento závazek uhradit. Finanční prostředky odpovídající povinné spoluúčasti jsou alokované v rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví dopravy a chytrého regionu na akci „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“ avšak prozatím v nedostačující výši 30,5 mil. Kč. K dnešnímu dni tak ze strany kraje není zajištěna plná výše povinné spoluúčasti stanovena pro financování staveb z rozpočtu SFDI. V případě alokace finančních prostředků v rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. tříd v předpokládané výši 225 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj bude nezbytné tyto prostředky doplnit.

Výše uvedené skutečnosti, ve věci převzetí ručitelského závazku, reflektuje návrh usnesení, kterým se zastupitelstvu kraje navrhuje rozhodnout převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, za rok 2018 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje. Tento návrh usnesení je předkládán orgánům kraje bez návrhu smlouvy a konkrétní výše ručitelského závazku, a to s ohledem na urychlení celého procesu následného uzavření předmětné smlouvy.

Maximální výše stanoveného závazku (40 mil. Kč) vychází z maximální výše povinného procentuálního podílu (15 %) a předpokládané výše alokovaných finančních prostředků pro Moravskoslezský kraj v rozpočtu SFDI (225 mil. Kč – odpovídá 85%).

Materiál byl projednán dne 1. 3. 2018 na 11. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva kraje. Výpis usnesení je uveden v příloze č. 3.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	32

Datum konání:	27.2.2018

Materiál č.:		6/15

Název:		Plán souvislých oprav silnic II. a III. třídy na rok 2018 hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z jiných zdrojů, včetně návrhu na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

Číslo usnesení: 32/2816

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  - bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z jiných zdrojů, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

  - souhlasí

s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - souhlasí

s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z jiných zdrojů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - pověřuje

příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČO 00095711, v případě zajištěného financování oprav silnic II. a III. tříd v majetku krajů Státním fondem dopravní infrastruktury, nabýt finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711, (příjemce dotace) za rok 2018 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018, dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 3. 2018