ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 14.3.2018

Materiál č.: 9/2

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - REGION POODŘÍ - žádost

Příloha č. 2 - REGION POODŘÍ - smlouva

Příloha č. 3 - REGION POODŘÍ - návrh dodatku

Příloha č. 4 - SO Morávka-Pražmo - žádost

Příloha č. 5 - SO Morávka-Pražmo - smlouva

Příloha č. 6 - SO Morávka-Pražmo - návrh dodatku

Příloha č. 7 - SO mikroregionu Hlučínska - žádost

Příloha č. 8 - SO mikroregionu Hlučínska - smlouva

Příloha č. 9 - SO mikroregionu Hlučínska - návrh dodatku

Příloha č. 10 - SO povodí Morávky - žádost

Příloha č. 11 - SO povodí Morávky - smlouva

Příloha č. 12 - SO povodí Morávky - návrh dodatku

Příloha č. 13 - obec Bílá - žádost

Příloha č. 14 - obec Bílá - smlouva

Příloha č. 15 - obec Bílá - návrh dodatku

Příloha č. 16 - obec Řepiště - žádost

Příloha č. 17 - obec Řepiště - smlouva

Příloha č. 18 - obec Řepiště - návrh dodatku

Příloha č. 19 - obec Metylovice - žádost

Příloha č. 20 - obec Metylovice - smlouva

Příloha č. 21 - obec Metylovice - návrh dodatku

Příloha č. 22 - obec Fryčovice - žádost

Příloha č. 23 - obec Fryčovice - smlouva

Příloha č. 24 - obec Fryčovice - návrh dodatku

Příloha č. 25 - obec Rohov - žádost

Příloha č. 26 - obec Rohov - smlouva

Příloha č. 27 - obec Rohov - návrh dodatku

Příloha č. 28 - obec Bukovec - žádost

Příloha č. 29 - obec Bukovec - smlouva

Příloha č. 30 - obec Bukovec - návrh dodatku

Příloha č. 31 - obec Krmelín - žádost

Příloha č. 32 - obec Krmelín - smlouva

Příloha č. 33 - obec Krmelín - návrh dodatku

Příloha č. 34 - obec Velká Štáhle - žádost

Příloha č. 35 - obec Velká Štáhle - smlouva

Příloha č. 36 - obec Velká Štáhle - návrh dodatku

Příloha č. 37 - obec Hukvaldy - žádost

Příloha č. 38 - obec Hukvaldy - smlouva

Příloha č. 39 - obec Hukvaldy - návrh dodatku

Příloha č. 40 - obec Lichnov - žádost

Příloha č. 41 - obec Lichnov - smlouva

Příloha č. 42 - obec Lichnov - návrh dodatku

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 102/7893 ze dne 7. 6. 2016

č. 32/2887 ze dne 27. 2. 2018

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04625/2016/RRC se Svazkem obcí REGION POODŘÍ, IČO 69581762, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04498/2016/RRC se SVAZKEM OBCÍ „Morávka–Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC se Sdružením obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03865/2016/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05398/2016/RRC s obcí Fryčovice, IČO 00296635, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03486/2016/RRC s obcí Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03976/2016/RRC s obcí Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04488/2016/RRC s obcí Hukvaldy, IČO 00297194, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03879/2016/RRC s obcí Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016, (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné těmto příjemcům:

- REGIONU POODŘÍ na realizaci projektu „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří“, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04625/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) ze dne 14. 9. 2016 (příloha č. 2);

- SVAZKU OBCÍ „Morávka–Pražmo“ na realizaci projektu „Chodník Morávka – Pražmo: projektová příprava“, Smlouva č. 04498/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 5);

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na realizaci projektu „Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice“, Smlouva č. 04428/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 8);

- Sdružení obcí povodí Morávky na realizaci projektu „Cyklotrasa Nošovice – Morávka: projektová příprava, Smlouva č. 04422/2016/RRC ze dne 21. 9. 2016 (příloha č. 11);

- obci Bílá na realizaci projektu „Cyklostezka Bílá – Mezivodí“, Smlouva č. 05589/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016 (příloha č. 14);

- obci Řepiště na realizaci projektu „Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště“, Smlouva č. 03865/2016/RRC ze dne 17. 8. 2016 (příloha č. 17);

- obci Metylovice na realizaci projektu „Cyklostezka Metylovice“, Smlouva č. 04889/2016/RRC ze dne 23. 9. 2016 (příloha č. 20);

- obci Fryčovice na realizaci projektu „Vyhotovení PD na zvýšení bezpečnosti chodců v obci Fryčovice“, Smlouva č. 05398/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016 (příloha č. 23);

- obci Rohov na realizaci projektu „Dům služeb“, Smlouva č. 03486/2016/RRC ze dne 1. 8. 2016 (příloha č. 26);

- obci Bukovec na realizaci projektu „Výstavba vodojemu a vodovodu Na Kempě v obci Bukovec“, Smlouva č. 05321/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016 (příloha č. 29);

- obci Krmelín na realizaci projektu „Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín“, Smlouva č. 04490/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 32);

- obci Velká Štáhle na realizaci projektu „Projektová dokumentace protipovodňových opatření Velká Štáhle“, Smlouva č. 03976/2016/RRC ze dne 17. 8. 2016 (příloha č. 35);

- obci Hukvaldy na realizaci projektu „Chodník parkoviště Hukvaldy – Drážky“, Smlouva č. 04488/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 38);

- obci Lichnov na realizaci projektu “Lichnov – chodník“, Smlouva č. 03879/2016/RRC ze dne 17. 8. 2016 (příloha č. 41);

Na základě uzavřených Smluv mají být projekty realizovány do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

Dopisem ze dne 13. 2. 2018 požádal svazek obcí REGION POODŘÍ o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2020. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů a digitalizací katastru obce Pustějov.

Dopisem ze dne 14. 2. 2018 požádal SVAZEK OBCÍ „Morávka-Pražmo“ o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 18. 1. 2018 požádal Svazek obcí mikroregionu Hlučínska o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 14. 2. 2018 požádalo Sdružení obcí povodí Morávky o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 12. 2. 2018 požádala obec Bílá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 9. 2. 2018 požádala obec Řepiště o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje digitalizací katastru a obnovou katastr. operátu v obci Řepiště a zdlouhavými jednáními se správci inženýrských sítí a silnice II/477.

Dopisem ze dne 13. 2. 2018 požádala obec Metylovice o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 14. 2. 2018 požádala obec Fryčovice o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 14. 2. 2018 požádala obec Rohov o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2019. Žádost odůvodňuje administrativními lhůtami řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí pro vydání stanoviska k případným úpravám projektové dokumentace.

Dopisem ze dne 19. 2. 2018 požádala obec Bukovec o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2020. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 17. 1. 2018 požádala obec Krmelín o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje posunem projektových prací s ohledem na dokončení projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci, aby mohl projektant při projektování chodníku respektovat trasy splaškové kanalizace, včetně složitostí v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 9. 2. 2018 požádala obec Velká Štáhle o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2020 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2020. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů. Vzhledem k požadovanému termínu ukončení realizace projektu se navrhuje taktéž prodloužit termín k doložení dokladu od Řídícího orgánu, že předložená žádost splnila náležitosti požadované Programem, a to do 31. 12. 2021.

Dopisem ze dne 13. 2. 2018 požádala obec Hukvaldy o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 10. 2018. Žádost odůvodňuje nečekanými komplikacemi v územním řízení ze strany stavebního úřadu Brušperk.

Dopisem ze dne 12. 2. 2018 požádala obec Lichnov o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2020, dále pak o prodloužení termínu k doložení dokladu od Řídícího orgánu, že předložená žádost splnila náležitosti požadované Programem, a to do 31. 12. 2021. Obec požádala také o rozšíření možnosti předložení projektu do vhodných dotačních programů dle článku V, bodu 3 p) Smlouvy o poskytnutí dotace, a to o národní dotační tituly. Žádost je odůvodněna faktem, že v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), do kterého byla projektová dokumentace zpracovávána, není vyhlášena výzva na tuto aktivitu a její vyhlášení v roce 2018 není plánováno.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy dodatků č. 1 ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 a 42). Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	32

Datum konání:	27. 2. 2018

Materiál č.:		9/27

Název: 	Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

Číslo usnesení:	32/2887

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 102/7893 ze dne 7.6.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

bere na vědomí

žádosti příjemců o uzavření dodatku ke smlouvě:

- REGION POODŘÍ, IČ 69581762, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

SVAZEK OBCÍ „Morávka–Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

obec Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

obec Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

obec Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

obec Fryčovice, IČO 00296635, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

obec Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

obec Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

obec Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

obec Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

obec Hukvaldy, IČO 00297194, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

obec Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04625/2016/RRC se Svazkem obcí REGION POODŘÍ, IČO 69581762, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04498/2016/RRC se SVAZKEM OBCÍ „Morávka–Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC se Sdružením obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03865/2016/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05398/2016/RRC s obcí Fryčovice, IČO 00296635, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03486/2016/RRC s obcí Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03976/2016/RRC s obcí Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04488/2016/RRC s obcí Hukvaldy, IČO 00297194, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03879/2016/RRC s obcí Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018