ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 13.9.2018

Materiál č.: 5/2

Název: Návrh na prodloužení časové použitelnosti návratné finanční výpomoci Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace o prodloužení časové použitelnosti

Příloha č. 2 - Výpis z usnesení výboru pro kulturu a památky

Předkladatel:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

K usnesení rady kraje

č. 45/3936 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

  - rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016, bod 4) časovou použitelnost návratné finanční výpomoci organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, s účelovým určením profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, z „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019“

Důvodová zpráva:

Jednou z poboček Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace (dále Muzeum Novojičínska), je Muzeum ve Štramberku, kde je umístěna stálá expozice z dějin prehistorie, geologie, paleontologie, botaniky, historie a etnografie. Pro realizaci interiérů této pobočky byla v roce 2015 zpracována projektová dokumentace pod názvem „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, která koncepčně vychází z přírodního a historického bohatství a souvislostí území Štramberku, konkrétně zejména lokalit Kotouč a jeskyně Šipka. Projekt zahrnuje také metodické centrum pro obory archeologie, geologie a paleontologie. Projekt je realizován za podpory finančních dotací z evropských finančních zdrojů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea. Žadatelem o dotaci bylo Muzeum Novojičínska.

Zahájení projektu předcházela stavební rekonstrukce objektu, která byla dokončena se zpožděním z technologických důvodů kolaudačním souhlasem ze dne 22. 8. 2017. 
V návaznosti na rekonstrukci byly připravovány obchodní podmínky a další podklady pro zahájení akce, které jsou doposud ve stadiu rozpracovanosti. Z výše uvedených důvodů bylo požádáno ze strany Muzea Novojičínska řídící orgán - CRR o posunutí termínu zahájení projektu na leden 2018 a ukončení projektu na prosinec 2019.

Na základě výše uvedeného je předložen návrh na úpravu časové použitelnosti schválené návratné finanční výpomoci organizaci Muzeu Novojičínska s účelovým určením na profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“.

Výbor pro kulturu a památkové péče projednal výše uvedené na svém jednání dne 16. 8. 2018.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	28.8.2018

Materiál č.:		5/2

Název:		Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v odvětví kultury a prodložení časové použitelnosti návratné finanční výpomoci

Číslo usnesení: 45/3936

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2451 ze dne 12. 12. 2017

č. 32/2791 ze dne 27. 2. 2018

č. 41/3671 ze dne 26.6.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  - bere na vědomí

žádost organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016, bod b), u úspory v rámci akce „Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru“ ve výši 280 tis. Kč

  - schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 280.000 Kč s účelovým určením na čištění a konzervaci depotu 2221 ks mincí z Klokočova, s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3311 - | Divadelní činnost |  |  |
| pol. 5321 - | Neinvestiční transfery obcím | o | 280 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |  |  |  |
| na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií |  |  |
| pol. 5331 - | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 280 tis. Kč |

  - bere na vědomí

žádost organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o prodloužení doby časové použitelnosti poskytnutých finančních prostředků spojených s realizací projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 32/2791 ze dne 27. 2. 2018, bod 1. časovou použitelnost závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ s účelovým určením na projekt kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296 z „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019“

  - rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 27/2451 ze dne 12. 12. 2017, bod 4. časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, s účelovým určením kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, z „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016, bod 4. časovou použitelnost návratné finanční výpomoci organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, s účelovým určením profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, z „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 8. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 9. 2018

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií |  |  |
| pol. 6111 - | Programové vybavení | o | 10.164 Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |  |  |  |
| na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií |  |  |
| pol. 5167 - | Služby školení a vzdělávání | o | 10.164 Kč |