ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 13.9.2018

Materiál č.: 6/2

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Nýdek

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Nýdek

Příloha č. 2 - Návrh dohody o narovnání

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace - 04234/2017/DSH

Příloha č. 4 - Usnesení výboru pro dopravu a chytrý region

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Václav Elbl, oddělení silničního hospodářství, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3953 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/417 ze dne 14.9.2017

  - rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04243/2017/DSH s obcí Nýdek, IČO 00492868, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/417 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Nýdek, IČO 00492868, v maximální výši 486.000 Kč, na akci „Lanová dráha Nýdek - Čantoryje – dokumentace“, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2018.

Dne 31. 7. 2018 bylo Moravskoslezskému kraji doručeno Závěrečné vyúčtování dotace k projektu „Lanová dráhy Nýdek – Čantoryje – dokumentace“, jehož součástí byla žádost o uzavření Dohody o narovnání, protože dodavatel předložil dílo po termínu pro časovou použitelnost dotace. Po termínu časové použitelnosti bylo dílo v plné výši obcí uhrazeno. Závěrečné vyúčtování dotace bylo předloženo v řádném termínu.

V souladu s výše uvedeným je navrhováno doporučit uzavření Dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04243/2017/DSH s obcí Nýdek, IČO 00492868 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Konečná úhrada dotace v případě schválení dohody o narovnání bude provedena do 30 dnů o nabytí účinnosti dohody o narovnání.

Materiál byl projednán na 15. jednání Výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 6. 9. 2018, výpis z usnesení v příloze č. 4.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo usnesení: 45/3953

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/417 ze dne 14.9.2017

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04243/2017/DSH s obcí Nýdek, IČO 00492868, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 9. 2018