ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 13.9.2018

Materiál č.: 6/3

Název: Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o uzavření dodatku

Příloha č. 2 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 4 - Usnesení výboru pro dopravu a chytrý region

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3949 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1587 ze dne 25.9.2015

bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o prodloužení časové použitelnosti dotace na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1587 ze dne 25. 9. 2015, na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57, z „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03530/2015/DSH, se statutárním městem Opava, IČO 00300535, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodlo

vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 finanční prostředky ve výši 14.500.000 Kč na projekt „Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57“ v rámci akce „Podpora aktivit obcí“ v odvětví dopravy a chytrého regionu

Důvodová zpráva:

Smyslem materiálu je předložit zastupitelstvu kraje žádost statutárního města Opava o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 1) a rozhodnout změnit časovou použitelnost předmětné dotace.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. č. 16/1587 ze dne 25. 9. 2015 (materiál č. 8/3) rozhodlo o poskytnutí účelové dotace statutárnímu městu Opava na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57 ve výši 14.500.000 Kč, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018. Následně dne 21. 12. 2015 byla mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, s evidenčním číslem 3530/2015/DSH (viz příloha č. 3), dále jen „Smlouva“.

V souladu se smlouvou je Moravskoslezský kraj průběžně informován o postupu prací na daném projektu. V současné době je zmíněná úprava místní komunikace stále součástí projektové dokumentace stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část“. V rámci stavby již byla vyhotovena dokumentace pro stavební povolení a také již je v právní moci několik stavebních povolení týkající se stavebních objektů v části napojení společnosti MONDELEZ. Jelikož jsou prozatím podnikány veškeré kroky vedoucí k tomu, aby investorem celé stavby bylo samotné Ředitelství silnic a dálnic (dále jen „ŘSD“), a s ohledem na další navazující stavební objekty, je zkvalitnění dopravního napojení stále součástí stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část“. K dokončení přípravné fáze celého projektu schází již pouze získat do vlastnictví ŘSD poslední pozemek, u kterého je již vedeno vyvlastňovacího řízení. Postupně jsou získávány další stavební povolení.

S ohledem na průtahy v rámci majetkoprávní přípravy stavby, požádalo statutární město Opava o prodloužení časové použitelnosti dotace na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57, a to až do 31. 12. 2021, kdy se předpokládá nejzazší termín pro ukončení realizace. V případě, že by investorem celé stavby, tedy včetně doprovodných komunikací, bylo ŘSD, statutární město Opava by neprodleně Moravskoslezský kraj informovalo o ukončení projektu a předmětné dotace.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje odbor dopravy a chytrého regionu rozhodnout o prodloužení časové použitelnosti schválené dotace.

V případě rozhodnutí o prodloužení časové použitelnosti bude s příjemcem dotace uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, jakož i formální úprava odkazu na Corporate design manuál, viz příloha č. 2.

K bodu 4. návrhu usnesení:

S ohledem na skutečnost, že se nepředpokládá čerpání dotace před rokem 2020 a je dodatkem upraveno, že k čerpání dotace může dojít nejdříve k datu 1. 1. 2020, navrhuje se, aby byly finanční prostředky na poskytnutí dotace nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje pro rok 2020. V návaznosti na toto a nutnost zajištění finančního krytí po celou dobu platnosti smlouvy je navrhováno zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 finanční prostředky ve výši 14.500.000 Kč na projekt „Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57“ v rámci akce „Podpora aktivit obcí“ v odvětví dopravy a chytrého regionu. Finanční prostředky dříve alokované na tuto akci tak budou s ohledem na tuto skutečnost převedeny po rozhodnutí zastupitelstva kraje do rozpočtové rezervy.

Materiál byl projednán na 15. jednání Výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 6. 9. 2018, výpis z usnesení v příloze č. 4.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	45

Datum konání:	28.8.2018

Materiál č.:		6/3

Název:		Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava

Číslo usnesení: 45/3949

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1587 ze dne 25.9.2015

  - bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o prodloužení časové použitelnosti dotace na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1587 ze dne 25. 9. 2015, na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57, z „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03530/2015/DSH, se statutárním městem Opava, IČO 00300535, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 finanční prostředky ve výši 14.500.000 Kč na projekt „Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57“ v rámci akce „Podpora aktivit obcí“ v odvětví dopravy a chytrého regionu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. – 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 9. 2018