ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 13.9.2018

Materiál č.: 9/4

Název: Návrh na zahájení přípravy projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Milan Rostek, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  45/4000 ze dne 28. 8. 2018

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí s předpokládanými náklady 58.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 - 2023

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“). Ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), Povodím Odry, státní podnik (POd), Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a VŠB TU Ostrava (VŠB_IT4I) je nyní projednávána možnost realizace projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“.

Odbor evropských projektů provedl posouzení námětu nového projektu za účelem jeho financování z evropských zdrojů a na základě jeho vyhodnocení navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje zahájit přípravu projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ (dále jen „projekt“). Projekt může být podpořen prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) pro období 2014-2020, v rámci Prioritní osy 1 Zlepšení kvality vody a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Přívalová povodeň je dle Analýzy hrozeb pro ČR, která byla schválena usnesením vlády č. 369/2016, nebezpečím s vysokým rizikem. Rovněž v Moravskoslezském kraji dle zpracované a Bezpečnostní radou Moravskoslezského kraje dne 12. prosince 2016 projednané analýzy rizik představuje vysoké riziko, které může způsobit vznik krizové situace.

Cílem projektu je zrychlit a zpřesnit předpověď přívalových povodní a zajistit ochranu obyvatelstva obcí Moravskoslezského kraje s vyšším povodňovým rizikem z přívalových povodní. Náhlé zaplavení terénu a rychlý vzestup hladin ve vodních tocích vlivem přívalových srážek ohrožují životy a zdraví obyvatel. Včasná a na konkrétní území obce/části obce cílená výstraha, na kterou naváže aktivace systému varování a informování ohrožených obyvatel, je zásadním prvkem k zajištění ochrany lidských životů, zdraví a majetkových hodnot před ničivými účinky přívalových povodní. Současná nahodilost výskytu tohoto jevu, jeho rychlost a síla je to, co je člověku nebezpečné.

Výstrahy před možným výskytem přívalových srážek jsou v současné době na celostátní úrovni vydávány obvykle v předstihu dnů s upřesněním v řádu hodin, prostorové rozlišení výstrah je na úroveň minimálně ORP nebo dílčích subpovodí. Komplexní lokální výstražný a varovný systém je vhodným doplněním tohoto předpovědního a varovného systému, který celostátně zajišťuje a provozuje ČHMÚ. Navrhovaný komplexní lokální výstražný a varovný systém by měl přispět k urychlení a zpřesnění lokální predikce přívalových povodní. Cílem je tedy podrobněji lokalizovat toto nebezpečí a varovat obyvatele v územním rozlišení "obec" nebo "městská čtvrť". Výhodou je možnost využití husté sítě měřících stanic na území kraje, vybudovaného rychlého přenosu naměřených dat téměř v reálném čase (monitorovací sítě ČHMÚ a POd, vč. výstupů distančních měření ČHMÚ), možnost využití HPC centra (VŠB_IT4I) a sítě dálkově ovládaných elektronických sirén systému varování a informování obyvatelstva spravované HZS MSK.

Předpokládané náklady projektu jsou 58 mil. Kč s DPH. V rámci projektu budou zrealizovány stavby 1D a 2D hydrodynamických modelů ve stanovených lokalitách, dojde k výstavbě a dodání elektronických sirén k varování a informování obyvatelstva, vybrané lokality budou vybaveny stanicemi klasického lokálního výstražného systému, proběhne stavba, kalibrace a verifikace matematických modelů, sběr a zpracování dat v rámci předpovědního systému - služby HPC, dojde k pořízení webového rozhraní pro distribuci výsledků určeným uživatelům. Provoz a režie po dobu udržitelnosti budou dány až zpracovanou projektovou dokumentací. V současné době jsou náklady na udržitelnost odhadovány v průměrné výši 1,9 mil. Kč včetně DPH/rok.

Výše podpory z OPŽP je stanovena pro předpovědní a výstražné systémy ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, výše podpory pro budování varovných systémů je stanovena ve výši 70 %. Konkrétní návrh rozpočtu bude znám až po zpracování projektové dokumentace a bude předložen společně s návrhem na profinancování a kofinancování projektu.

Moravskoslezský kraj bude investorem projektu, jeho předkladatelem a zároveň žadatelem o dotaci. V případě výběru projektu a poskytnutí podpory z OPŽP, bude Moravskoslezský kraj vlastníkem majetku pořízeného z dotace a nositelem projektu po celou dobu jeho realizace. Tento majetek bude po ukončení fyzické realizace zapůjčen partnerům projektu do užívání. Po ukončení udržitelnosti projektu, bude majetek pořízený v rámci projektu těmto partnerům darován.

Na přípravnou fázi projektu jsou odhadovány náklady ve výši 4 mil. Kč. Finanční prostředky v uvedené výši budou zajištěny rozpočtovým opatřením po rozhodnutí zastupitelstva kraje o zahájení přípravy, a to z prostředků určených na přípravu projektů, které jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2018.

Materiál byl projednán v radě kraje dne 28. 8. 2018 a rada kraje usn. č. 45/4000 doporučila zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo dle bodu 1) tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	45.

Datum konání:	28. 8. 2018

Materiál č.:		9/16

Název:		Návrh na zahájení přípravy projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“

Číslo usnesení: 45/40000

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí s předpokládanými náklady projektu 58.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 - 2023

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 9. 2018