DODATEK č. 3

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00553/2016/RRC ze dne 23. 3. 2016

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Těrlicko

se sídlem:	Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko

zastoupena:	Bc. Martinem Poláškem, starostou

IČ:	00297666

DIČ:	CZ00297666

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1721602399/0800

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00553/2016/RRC (dále jen „smlouva“).

- Dodatkem č. 1 ze dne 24. 5. 2017 byla prodloužena doba realizace projektu do 30. 11. 2017 a lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 15. 12. 2017.

- Dodatkem č. 2 ze dne 28. 11. 2017 byla prodloužena doba realizace projektu do 30. 11. 2018 a lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 15. 12. 2018.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Těrlicko o prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace – Snížení ekologické zátěže odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2019“.

- Článek V odst. 3 písm. g) před středníkem smlouvy se nahrazuje takto:

„zpracovat k 31. 12. 2015, 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku;“.

- V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 15. 12. 2018“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 15. 12. 2019“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2019,“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením ……… ze dne 
13. 9. 2018.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ... ze dne ....

| V Ostravě dne: |  | V Těrlicku dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Bc. Martin Polášek starosta |