DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 07226/2018/SOC (dále jen „dodatek")

I.

## Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:		70890692

DIČ:		CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace

# se sídlem:		Zámecká 66, 747 57 Slavkov

zastoupena:	Mgr. Pavlou Žaludovou, ředitelkou

IČO:		75041324

DIČ:		CZ75041324

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.; č. ú. 197288246/0300

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07226/2018/SOC (dále jen „smlouva").

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace o změnu obsahu projektu „Přístavba nového výtahu – Domov pro seniory ve Slavkově" (dále jen „projekt“), prodloužení doby realizace projektu a změnu rozpočtu projektu. Účel projektu, spočívající v odstranění pohybových bariér do zahrady a výrazném zlepšení využívání přilehlé zahrady klienty, zůstává zachován.

III.

Změna smlouvy

- V článku IV odst. 1 smlouvy se text „Přístavba nového výtahu – Domov pro seniory ve Slavkově" nahrazuje textem „Přístavba nové venkovní plošiny – Domov pro seniory ve Slavkově "

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2019" nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2019".

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2019" nahrazuje textem „nejpozději do 30. 8. 2019".

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2019 (pro úhradu osobních nákladů a nákladů na energie se uplatní pravidla obsažená v čl. VIII odst. 2 podmínek Dotačního programu)“ nahrazuje textem „vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 4. 2018 do 31. 7. 2019".

- Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

- V případě, kdy nebude tento dodatek uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ………..…… ze dne 13. 12. 2018.

V Ostravě  dne …………….		V …………….……. dne ……….………..

…………………………………………………				………………………………………………..

za poskytovatele					za příjemce

Mgr. Pavla Žaludová

ředitelka