DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 08522/2018/KH

I.
Smluvní strany

| - Moravskoslezský kraj |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | 28. října 117, 702 18 Ostrava |
| zastoupen: |  |
| IČO: | 70890692 |
| DIČ: | CZ70890692 |
| číslo účtu: | 1002520362/2700 |
| bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| (dále jen „poskytovatel“) |  |

a

| - Statutární město Ostrava |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava |
| zastoupena: |  |
| IČO: | 00845451 |
| DIČ: | CZ00845451 |
| číslo účtu: | 1649297309/0800 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| (dále jen „příjemce“) |  |

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2018 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle evidence poskytovatele ev. č. 08522/2018/KH, dle evidence příjemce ev. č. 3302/2018/OSR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Pustkovec“ (dále jen „projekt“).

- Z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu a dalších potřeb úprav smlouvy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „30. 6. 2019“ na „31. 12. 2019“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „31. 7. 2019“ na „24. 1. 2020“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ____/_______ ze dne 13. 3. 2019

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ____/________ ze dne _______________

| V Ostravě dne ………………………………………. | V Ostravě dne ………………… |
| --- | --- |
| ……………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce |
| hejtman kraje | primátor |