ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 13.3.2019

Materiál č.: 6/2

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Příloha č. 2 - Návrh dohody o narovnání

Příloha č. 3 - Výpis z usnesení výboru pro dopravu

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5075 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/826 ze dne 14.6.2018

  - rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06509/2018/DSH s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/826 ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, v maximální výši 1.565.000 Kč, na projekt „Obnova bezpečnostní techniky pro zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště“ (dále jen „projekt“), s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018.

Dne 21. 1. 2019 bylo Moravskoslezskému kraji v souladu s uzavřenou smlouvou č. 06509/2018/DSH doručeno Závěrečné vyúčtování dotace k projektu, jehož součástí byla žádost o uzavření Dohody o narovnání, a to z důvodu zpoždění některých prací v rámci projektu a následné fakturace. Původně nastavený časový harmonogram projektu nebylo možno dodržet zejména kvůli nezbytné konzultaci se zástupci Evropské komise a národní autority, kdy muselo dojít k vyjasnění problematiky. Z důvodu specifičnosti pořizovaných bezpečnostních systémů a nezbytných přípravných prací (terénní i stavební) tak došlo k dodání těchto systémů až v prosinci 2018. Po následné fakturaci ze strany dodavatele tak došlo k úhradě faktur až v lednu 2019. Po termínu časové použitelnosti byl projekt v plné výši obchodní společností uhrazen. Závěrečné vyúčtování dotace bylo předloženo v řádném termínu.

V souladu s výše uvedeným je navrhováno doporučit uzavření Dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06509/2018/DSH s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Konečná úhrada dotace (plná výše) v případě schválení dohody o narovnání bude provedena do 30 dnů od nabytí účinnosti Dohody o narovnání.

Dopad na rozpočet kraje

Finanční prostředky ke krytí Dohody o narovnání jsou alokovány v plné výši v rámci akce „Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště“, kde jsou vázány na smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. 06509/2018/DSH.

Materiál byl projednán na 18. jednání Výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 7. 3. 2019, výpis z usnesení v příloze č. 3.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	57

Datum konání:	26.2.2019

Materiál č.:		6/6

Název:		Návrh na uzavření dohody o narovnání s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.

Číslo usnesení: 57/5075

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/826 ze dne 14. 6. 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06509/2018/DSH s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019