DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06509/2018/DSH

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:

- číslo účtu:

- (dále jen „poskytovatel“)

a

- Letiště Ostrava, a.s.

se sídlem: 		č. p. 401, 742 51 Mošnov

zastoupena: 	Ing. Michalem Holubcem, předsedou představenstva,

a Ing. Michaelou Bachoríkovou, místopředsedkyní představenstva

IČO:	 		26827719

DIČ:	 	CZ26827719

bankovní spojení:

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2764

- (dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06509/2018/DSH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené investiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Obnova bezpečnostní techniky pro zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště“ (dále jen „projekt“).

- Dle smlouvy byl příjemce povinen ukončit projekt ke dni 31. 12. 2018 a závěrečné vyúčtování předložit do 21. 1. 2019.

- Dne 21. 1. 2019 bylo poskytovateli doručeno závěrečné vyúčtování projektu společně s žádostí o uzavření dohody o narovnání, a to z důvodu zpoždění některých prací v rámci projektu a následné fakturace. Původně nastavený časový harmonogram projektu nebylo možno dodržet zejména kvůli nezbytné konzultaci se zástupci Evropské komise a národní autority, kdy muselo dojít k vyjasnění problematiky. Z důvodu specifičnosti pořizovaných bezpečnostních systémů a nezbytných přípravných prací (terénní i stavební) tak došlo k dodání těchto systémů až v prosinci 2018. Po následné fakturaci ze strany dodavatele tak došlo k úhradě faktur až v lednu 2019.

# III.
Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu (31. 12. 2018) a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 21. 1. 2019,

- za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 6. 2018 do 21. 1. 2019 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Finanční prostředky dotace budou příjemci vyplaceny v souladu se smlouvou a touto dohodou do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 3 písm. c) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. … ze dne 13. 3. 2019.

| V Ostravě dne: |  | V Mošnově dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | Ing. Michal Holubec předseda představenstva |
|  |  | Ing. Michaela Bachoríková místopředseda představenstva |