DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 07702/2018/KPP

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

- Město Nový Jičín

se sídlem:	Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

zastoupeno:	**********, starostou

IČO:	00298212

DIČ:	CZ00298212

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-211801/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2018 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07702/2018/KPP  (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci v maximální výši              4.000.000,--Kč (slovy čtyřimiliony korun českých), účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Revitalizace vily Augusta Hückela v Novém Jičíně“ (dále jen „projekt“) vymezených v čl. VI smlouvy.

- Z důvodu časové náročnosti prací souvisejících se zpracováním projektové dokumentace a provedení sanace a likvidace dřevomorky vily Augusta Hückela vyvstala potřeba změny smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „do 31. 12. 2019“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2020“.

- V čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2018“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019“.

- V čl. V odst. 3. písm. j) smlouvy se text „do 16.  1. 2020“ nahrazuje textem „do 15. 1. 2021“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

- V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a ve smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……… ze dne …………….

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada / rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……… ze dne …………….

V Ostravě dne ………………	V Novém Jičíně dne ………………

_______________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce

**********

starosta