ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 6/13

Název: Návrh na úpravu časové použitelnosti poskytnuté dotace z rozpočtu kraje městu Krnov a změnu obsahu smlouvy o poskytnutí dotace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení časové použitelnosti dotace

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 3 - Výpis z usnesení výboru pro dopravu

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5631 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/965 ze dne 13.9.2018

  - bere na vědomí

žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 4 usnesení zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 časovou použitelnost dotace z „od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit obsah Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/965, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Smyslem předloženého materiálu je změnit obsah, resp. upravit časovou použitelnost dotace, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením 9/965 ze dne 13. 9. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje městu Krnov, v maximální výši 12.000.000 Kč, na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, za podmínky prokázání vlastnictví dotčené komunikace před podpisem smlouvy. Bezprostředně poté byl městu Krnov odeslán návrh smlouvy k podpisu. Avšak dosud ze strany města Krnov k podpisu smlouvy nedošlo. Příčinou byly neúplné podklady potřebné pro převod majetku. Samotná darovací smlouva týkající se převodu příslušného majetku bude projednána na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2019. Již nyní tak je zřejmé, že město Krnov není schopno zrealizovat celou akci v termínu stanoveném smlouvou, tj. do 30. 11. 2019. S ohledem na výše uvedené požádalo město Krnov o změnu smlouvy a úpravu časové použitelnosti dotace až do 30. 6. 2021.

Obsahem změny Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje tak je úprava časové použitelnosti do 30. 6. 2021 a v návaznosti na to také změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, jakož i nově stanovení termínů pro předložení průběžného vyúčtování.

Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, bude popsaná změna obsahu Smlouvy provedena před jejím samotným uzavřením.

Materiál byl projednán na 20. jednání Výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 30. 5. 2019, výpis z usnesení v příloze č. 3.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	28.5.2019

Materiál č.:		6/4

Název:		Návrh na úpravu časové použitelnosti poskytnuté dotace z rozpočtu kraje městu Krnov a změnu obsahu smlouvy o poskytnutí dotace

Číslo usnesení: 63/5631

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018

  - bere na vědomí

žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4 usnesení zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 časovou použitelnost dotace z „od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit obsah Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/965, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. – 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019