# Moravskoslezský kraj

# Výbor pro dopravu a chytrý region zastupitelstva kraje

# USNESENÍ

z 20. jednání Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 30. 5. 2019

Výbor pro dopravu a chytrý region zastupitelstva kraje

20/160

| 1) | bere na vědomí žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |
| --- | --- |

| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4 usnesení zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 časovou použitelnost dotace z „od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“, dle předloženého materiálu |
| --- | --- |

| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit obsah Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/965, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |
| --- | --- |

Ing. Radek Podstawka, předseda výboru pro dopravu a chytrý region, v.r.