ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 7/5

Název: Návrh na zahájení přípravy projektu „Novostavba 5. budovy MSIC“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

63/5651 ze dne 28. 5. 2019

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Novostavba 5. budovy MSIC“ financovatelného z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s předpokládanými náklady 500.000.000 Kč

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Předpokládá se, že projekt „Novostavba 5. budovy MSIC“ bude předložen do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace prostřednictvím ITI ostravské aglomerace.

Cílem projektu je vybudování nových prostor pro Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., (dále jen „MSIC“) které provozuje areál technologického parku v Ostravě. Stávající pronajímatelná plocha je v současné době plně obsazena a není již možné uspokojit trvající zájem inovativních společností o umístění svých činností do areálu. Vzhledem k tomu, že MSIC nemůže v areálu nabídnout vhodné prostory, můžou se společnosti rozhodnout, že své aktivity s vysokou přidanou hodnotou přesunou mimo území Moravskoslezského kraje. Nová budova také umožní realizovat plánované sdílené laboratoře pro průmyslový výzkum, vývoj a testování nových technologií.

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 500.000 tis. Kč. Výdaje na přípravnou fázi v odhadované výši 22.500 tis. Kč určené na zpracování projektové dokumentace se předpokládají v roce 2020. Finanční prostředky budou zajištěny při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2020.

Financování vlastní realizace projektu bude řešeno orgány kraje při rozhodování o profinancování a kofinancování projektu.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo zahájit přípravu projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	63

Datum konání:	28. 5. 2019

Materiál č.:		7/6

Název:		Návrh na zahájení přípravy projektu „Novostavba 5. budovy MSIC“

Číslo usnesení: 63/5651

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Novostavba 5. budovy MSIC“ financovatelného z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s předpokládanými náklady 500.000.000 Kč

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019