ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 7/14

Název: Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jana Vonsová, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4552 ze dne 27.11.2018

č. 63/5672 ze dne 28.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1093 ze dne 13.12.2018

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 46.500.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 46.500.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 58.000.000  Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 58.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 ve výši 41.000.000 Kč

  - rozhodlo

zrušit bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 ve výši 41.000.000 Kč

  - rozhodlo

změnit v bodě 8) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování  projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ z 102.000.000 Kč na 123.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1) - 4) usnesení:

Na základě usnesení vlády ze dne 29. 4. 2019 lze očekávat, že bude v nejbližší době vyhlášena nová výzva IROP na podporu silnic II. a III. třídy ze specifického cíle 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Podrobné podmínky zatím nejsou zveřejněny, ale vzhledem k poslednímu vývoji výzvy IROP na podporu rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, uzavřené v prosinci roku 2018, lze očekávat rychlé vyčerpání alokace plánované výzvy IROP dle výše uvedeného usnesení vlády ČR. Proto byly již v předstihu ve spolupráci s odborem dopravy a chytrého regionu a Správou silnic Moravskoslezského kraje na základě kritérií programu jako vhodné vytipovány tyto projekty:

Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské

Stavba zahrnuje rekonstrukci silnice II/445 v úseku hranice Olomouckého kraje až po obec Stránské v celkové délce 4,665 km. Rekonstrukce prováděná v extravilánu bude spočívat v recyklaci stávajících vrstev za studena na místě s položením nových krytových vrstev, přičemž dojde k navýšení nivelety komunikace o 100 mm. Rekonstrukce prováděná v intravilánu bude spočívat v pokládce dvouvrstvého živičného krytu. Zde dojde k navýšení nivelety komunikace o 100 mm. Součástí stavby bude také oprava propustků a mostu.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          46.500.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  6.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          40.500.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           4.050.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           2.025.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         34.425.000 Kč

Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku

Jedná se o rekonstrukci silnice II/442, která spočívá v rekonstrukci stávajícího živičného krytu stávající vozovky s výměnou stávajících podkladních vrstev na cca 30 % délky řešeného úseku. Součástí stavby bude i oprava stávajících 20 propustků. Rekonstrukcí dojde k navýšení povrchu vozovky o cca 20 mm.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          58.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  7.150.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          50.850.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           5.085.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           2.542.500 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         43.222.500 Kč

Realizace projektů Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské a Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku je předpokládána v  letech 2021 - 2022.

Dopad do rozpočtu kraje:

Výdaje na přípravu projektů (zpravování studie proveditelnosti) v hodnotě cca 200 tis. Kč jsou očekávány koncem roku 2019 a budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů.

Finanční prostředky na rok 2021 a 2022 na realizaci projektů budou nárokovány při přípravě a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta. Na financování částí projektů realizovaných v roce 2022 lze použít prostředky určené na financování rušeného projektu Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II (viz body 5) a 6) návrhu usnesení), které jsou zahrnuty ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020 - 2022.

Výdaje po dobu udržitelnosti se u projektů nepředpokládají.

Příjem dotace je očekáván po předložení závěrečné žádosti o platbu v roce 2022.

Zajištění financování projektů bude upřednostněno před ostatními  požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v rámci odvětví doprava a chytrý region.

K bodu 5) a 6) usnesení:

Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II

Nutnost zrušení projektu vyplynula ze skutečnosti, že žadatel (MSK) v tomto případě není schopen doložit všechny povinné přílohy k žádosti o podporu, a to konkrétně stavební povolení anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Dopad do rozpočtu kraje:

Finanční prostředky určené na financování projektu ve výši 41.000.000 Kč jsou ve Střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 – 2022 naplánovány v roce 2022 a budou použity na realizaci jiných projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

K bodu 7) usnesení:

Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice

Projekt byl předložen do 70. výzvy IROP dne 14. 12. 2018. Do této výzvy bylo předloženo velké množství projektů, které v součtu požadované podpory výrazně překračuje alokaci výzvy. Žádost o podporu tohoto projektu byla předložena až těsně před uzavřením výzvy, zatím nebylo poskytovatelem dotace zahájeno ani její hodnocení a nelze očekávat v blízké době poskytnutí podpory tomuto projektu. Proto je zvažováno předložení nové žádosti o podporu tomuto projektu do nově plánované výzvy IROP pro rekonstrukce silnic.

S ohledem na vývoj cen na stavebním trhu lze očekávat celkově vyšší náklady stavby oproti rozpočtu z projektové dokumentace, který byl zpracován v cenové úrovni roku 2015. Aby požadovaná dotace nebyla nižší než aktuální ceny na trhu stavebních prací, byl urychleně aktualizován stavební rozpočet s tím, že do něj byly zapracovány náklady na opravu povrchu objízdné trasy, jejíž provedení je podmíněno povolením rekonstruovat danou silnici II/462. Předpokládané celkové stavební náklady se těmito úpravami zvýšily o 21.000.000 Kč. Proto je nyní radě kraje navrhováno doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o navýšení profinancování a kofinancování projektu o tuto částku.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	        123.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					35.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          88.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           8.800.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           4.400.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         74.800.000 Kč

Realizace akce je předpokládána v letech 2020 – 2021.

Dopad do rozpočtu kraje:

Finanční prostředky na realizaci projektu jsou v současné době naplánovány ve Střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 – 2022 až v roce 2022. Vzhledem k plánované realizaci projektu od roku 2020 budou finanční prostředky nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 a aktualizaci střednědobého rozpočtového výhledu kraje pro další léta. Zajištění financování projektů bude upřednostněno před ostatními  požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v rámci odvětví doprava a chytrý region.

Na základě výše uvedeného navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje zahájit přípravu projektů dle bodů 1) a 3) navrhovaného usnesení, schválit profinancování a kofinancování projektů dle bodů 2) a 4) navrhovaného usnesení, zrušit přípravu projektu dle bodů 5) a 6) a schválit změnu výše profinancování a kofinancování dle bodu 7) usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	28.5.2019

Materiál č.:		7/27

Název:		Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování projektů

z oblasti silniční infrastruktury

Číslo usnesení: 63/5672

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4552 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1093 ze dne 13.12.2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 46.500.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 46.500.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 58.000.000  Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 58.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 ve výši 41.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 ve výši 41.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 8. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování  projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ z 102.000.000 Kč na 123.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. až 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019