DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00674/2019/RRC

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.

se sídlem:	Morávka 232, 739 04 Morávka

zastoupena:		Ing. Robertem Volným, MBA, jednatelem

IČO:	25363026

DIČ:	CZ25363026

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	107-2118400287/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15330

(dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00674/2019/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené investiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Přestavba půdy stájí na klubovnu“ (dále jen „projekt“).

- Dne 29. 4. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zmírnění podmínek smlouvy, a to z důvodu problémů se zajištěním dodavatele stavebních úprav, čímž došlo k výraznému zpoždění realizace prací oproti původnímu harmonogramu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

# III.
Narovnání

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 7. 2019,

- bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 30. 8. 2019,

- za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 18. 2. 2019 do 31. 7. 2019 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a písm. g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/…… ze dne 13. 6. 2019.

| V Ostravě dne: |  | V ………………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Robert Volný, MBA jednatel |