DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 08072/2018/RRC

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Město Fulnek

se sídlem:	nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek

zastoupena:	Ing. Radkou Krištofovou, starostkou

IČO:	00297861

DIČ:	CZ00297861

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 	1764214329/0800

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08072/2018/RRC (dále jen „smlouva“).

- Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „Oprava místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku“ se smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 8. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2019“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 25. 1. 2020“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „do 31. 8. 2019“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2019“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze dne 13. 6. 2019.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O přijetí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ………… ze dne …………

| V Ostravě dne: |  | Ve Fulneku dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Radka Krištofová starostka |