SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU HLUČÍNSKA

Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01

| váš dopis ZN.: |  |
| --- | --- |
| ZE DNE: |  |
| NAŠE ZN.: | SOMH/14/2019 |
| VYŘIZUJE: | Ing. Svatava Baránková |
| TEL.: | 595 020 320 |
| E-MAIL: | barankova@hlucin.cz |
| DATUM: | 30. 4. 2019 |

KÚ MSK

odbor regionálního rozvoje

a cestovního ruchu

Bc. Pavla Tichá

28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu Cyklostezka Dolní Benešov - Kozmice

Vážená paní,

žádáme o prodloužení termínu realizace projektu Cyklostezka Dolní Benešov - Kozmice z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016, č. 04428/2016/RRC do 30. 6. 2020.

Po složitém majetkoprávním vypořádání řešíme požadavky dalších subjektů. Po jednání, které proběhlo na Povodí Odry, dopravním inspektorátu a také SŽDC, vzešly ze stran dotčených požadavky, které bylo nutno opět zapracovat do projektové dokumentace a byla i nepatrně pozměněna její trasa, takže nastalo další kolo procesu schvalování dotčených.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Mgr. Pavel Paschek

předseda Svazku obcí mikroregionu Hlučínska