DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04428/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Svazek obcí mikroregionu Hlučínska

se sídlem:	Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

zastoupena:	Mgr. Pavlem Paschkem, předsedou svazku

IČ:	70951047

DIČ:

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1849781349/0800

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04428/2016/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 27. 4. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Dolní Benešov - Kozmice“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2020“.

- V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2019“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 30. 7. 2020“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text před středníkem nahrazuje takto:

„zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017, 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku;“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2020,“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.  ze dne 
13. 6. 2019.

| V Ostravě dne: |  | V Hlučíně dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Mgr. Pavel Paschek předseda svazku |