ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 9/26

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Nový Jičín

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Nový Jičín

Příloha č. 2 - Smlouva s městem Nový Jičín

Příloha č. 3 - Návrh Dodatku č. 1

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jakub Novák, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1764 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 85/6830 ze dne 8. 12. 2015

č. 62/5570 ze dne 14. 5. 2019

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00696/2016/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1764 rozhodlo poskytnout investiční dotaci ve výši 10.000.000 Kč městu Nový Jičín (dále jen „příjemce dotace“) na realizaci projektu „Průmyslový park Nový Jičín – Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření průmyslové zóny“ (dále jen „projekt“). Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00696/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 5. 4. 2016. Dle Smlouvy má být projekt zrealizován nejpozději do 31. 12. 2019.

Město Nový Jičín dopisem ze dne 14. 3. 2019 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2020, a to z důvodu časové náročnosti prací souvisejících se zpracováním projektové dokumentace na projekt Průmyslový park Nový Jičín – II. Etapa – rozšíření průmyslové zóny.

Navrhované změny neovlivní účelové určení dotace.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním, viz příloha č. 3.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 62

Datum konání: 14. 5. 2019

Materiál č.: 9/10

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Nový Jičín

Číslo usnesení: 62/5570

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6830 ze dne 8. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1764 ze dne 17. 12. 2015

  - bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 1 materiálu

- 2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00696/2016/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019