DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00550/2019/RRC

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Chlebičov

- se sídlem:	Hlavní 65, 747 31 Chlebičov

- zastoupen:	Ing. Zuzana Kašná, starostka

- IČO:	00533947

- DIČ:	CZ00533947

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1841360339/0800

- (dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00550/2019/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Místa aktivního odpočinku pro cyklisty v Chlebičově “ (dále jen „projekt“).

- Dne 24. 6. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zmírnění podmínek smlouvy, a to z důvodu problémů se zajištěním koordinace dodavatele stavebních prací, čímž došlo k výraznému zpoždění realizace prací oproti původnímu harmonogramu a změně platebních podmínek. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

# III.
Narovnání

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 15. 11. 2019,

- bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 15. 12. 2019,

- za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 10. 2018 do 15. 11. 2019 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a písm. g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude dohoda zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……. ze dne …………...

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o krajích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……. ze dne …………...

| V Ostravě dne: |  | V Chlebičově dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Zuzana Kašná starostka |