ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 12.9.2019

Materiál č.: 9/23

Název: EVL Paskov_změna kofinancování a profinancování projektu a  zrušení projektu v EVL Niva Olše - Věřňovice

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Urszula Ondruchová, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

č.   68/6209 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

rozhodlo

nahradit text bodu 6. usnesení č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 textem tohoto znění:

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2023, ve výši 2.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 7) usnesení č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 dobu udržitelnosti projektu „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí z „2020 – 2030“ na „2024 – 2033“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

ukončit přípravu projektu „EVL Niva Olše – Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého,“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí

rozhodlo

zrušit body 14) a 15) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 týkající se profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „EVL Niva Olše – Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

Důvodová zpráva:

Usnesením č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 rozhodlo zastupitelstvo kraje (ZK) o profinancování a kofinancování projektů z oblasti ŽPZ zaměřených na tvorbu biotopu páchníka hnědého (chráněný brouk) v evropsky významných lokalitách (EVL) v působnosti Moravskoslezského kraje. Péče o EVL a její předmět ochrany je zákonnou povinností kraje (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a  krajiny v platném znění). Na obnovní zásah v EVL lze čerpat dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

K bodu 1-2) navrhovaného usnesení:

EVL Paskov se nachází v areálu zámeckého parku Paskov. Vlastník dotčených pozemků, p. o. Fakultní nemocnice Ostrava, v průběhu přípravy projektu „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“ předal pozemky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územnímu pracovišti Ostrava. Po dobu procesu převodu pozemků na nového vlastníka (Město Paskov), byla příprava projektu pozastavena. Nyní, když tato překážka pominula, byla aktualizována projektová dokumentace (PD), veškeré přílohy a předpokládá se, že žádost o dotaci bude podána do 31. výzvy OPŽP do konce roku 2019. Dle aktuálního rozpočtu a  harmonogramu projektu je však nutné upravit znění původního usnesení kofinancování a  profinancování projektu, protože se změnila jeho výše i doba. Dále je nutné upravit dobu, po kterou budou zajištěny finanční prostředky na udržitelnost projektu.

Předpokládaná struktura financování (aktualizace):

Celkové předpokládané náklady projektu 				2.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		    	                    1.750.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)			                0 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)		             1.750.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	              250.000 Kč

Očekává se 100% dotace z celkových uznatelných nákladů. Neuznatelné náklady jsou stanovené dle metodiky OPŽP (limity na přípravu, technický dozor apod.) odhadem.

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 700 tis. Kč. Zbývající část byla nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023.

K bodu 3-4 navrhovaného usnesení:

V rámci přípravy projektu „EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“ byla zpracována PD a další přílohy. Bohužel kvůli složitým vlastnickým vztahům se nepodařilo zajistit souhlasy všech vlastníků pozemků s realizací a následně s 10letou udržitelností projektu, což je podmínka získání dotace. Z tohoto důvodu nelze projekt realizovat. Podklady pořízené z projektu (PD, inventarizace dřevin, biologické hodnocení apod.) využije zadávací odbor ke své činnosti na úseku ochrany přírody.

Finanční prostředky na přípravu projektu alokované v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 1.194,87 tis. Kč, byly v rámci souhrnných rozpočtových úprav sníženy.

Dle výše uvedeného, rada kraje  usn. č. 68/6209  ze dne 27. 8. 2019, doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout dle bodů 1-4) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo schůze: 68

Datum konání: 27. 8. 2019

Materiál č.:  9/8

Název: EVL Paskov_změna kofinancování a profinancování projektu a zrušení projektu v EVL Niva Olše - Věřňovice

Číslo usnesení:  68/6209

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit text bodu 6) usnesení č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 textem tohoto znění:

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2023, ve výši 2.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 7) usnesení č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 dobu udržitelnosti projektu  EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí z „2020 – 2030“ na „2024 – 2033“ dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „EVL Niva Olše – Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého,“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit body 14) a 15) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2247 ze dne  22.  9.  2016 týkající se profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „EVL Niva Olše – Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín:12. 9. 2019