ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 20

Datum konání: 23.6.2016

Materiál č.: 4/12

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v odvětví Krizového řízení

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení období realizace projektu ze dne 12. 5. 2016

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00409/2014/KH

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00409/2014/KH

Příloha č. 4 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00409/2014/KH

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00693/2015/KH

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00693/2015/KH

Příloha č. 7 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00564/2016/KH

Příloha č. 8 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00564/2016/KH

Příloha č. 9 - Žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení období realizace projektu ze dne 12. 5. 2016

Příloha č. 10 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského krajč č. 00565/2016/KH

Příloha č. 11 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00565/2016/KH

Předkladatel:

Miroslav Novák, hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Jana Topiařová, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014

č. 14/1203 ze dne 7. 5. 2015

č. 13/1110 ze dne 5. 3. 2015

č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

k usnesení rady kraje

č. 102/7813 ze dne 7. 6. 2016

bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 12. 5. 2016 o prodloužení období realizace projektu souvisejícího s rekonstrukcí objektu hasičské stanice orlová dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v usnesení č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014 v bodu 5) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00409/2014/KH uzavřené dne 21. 3. 2014 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v usnesení č. 13/1110 ze dne 5. 3. 2015 v bodu 9) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00693/2015/KH uzavřené dne 27. 3. 2015 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 1) písm. c) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00564/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 12. 5. 2016 o prodloužení období realizace projektu souvisejícího s dostavbou hasičské stanice Bruntál dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2 2016 v bodu 1) písm. d) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00565/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1) až 7) návrhu usnesení

Na hejtmana kraje Miroslava Nováka se s žádostí o prodloužení období realizace projektu čj. HSOS-197/2016, ze dne 12. 5. 2016, obrátil ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Zdeněk Nytra.

Moravskoslezský kraj uzavřel s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje smlouvy o poskytnutí investičních dotací na rekonstrukci objektu hasičské stanice na ul. Okružní č.p. 902 v Orlové – Lutyni:

- smlouvu č. 00409/2014/KH uzavřenou dne 21. 3. 2014 o poskytnutí investiční dotace ve výši 10.000 tis. Kč s termínem realizace projektu v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 a s termínem závěrečného vyúčtování projektu nejpozději do 31. 7. 2015,

- dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00409/2014/D1/2015/KH uzavřený dne 2. 6. 2015, kterým došlo ke změně období realizace projektu, a to k prodloužení termínu od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016 a posunutí termínu závěrečného vyúčtování projektu nejpozději do 31. 7. 2016,

- smlouvu č. 00693/2015/KH uzavřenou dne 27. 3. 2015 o poskytnutí investiční dotace ve výši 6.000 tis. Kč s termínem realizace projektu v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016 a s předložením závěrečného vyúčtování projektu nejpozději do 31. 7. 2016,

- smlouvu č. 00564/2016/KH uzavřenou dne 21. 3. 2016 o poskytnutí investiční dotace ve výši 5.000 tis. Kč s termínem realizace projektu v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 20. 1. 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že doposud nemohlo být uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele realizace rekonstrukce hasičské stanice Orlová, není Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje schopen uskutečnit rekonstrukci objektu v termínech stanovených ve výše uvedených smlouvách a dodatku ke smlouvě a tudíž vyčerpat poskytnuté investiční dotace v celkové výši 21.000 tis. Kč.

Na základě výše uvedeného požádal ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení období realizace projektu do 31. 12. 2017 u všech výše uvedených smluv a o prodloužení termínu k předložení závěrečného vyúčtování do 31. 1. 2018.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 12. 5. 2016 a:

- rozhodnout změnit v usnesení č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014 v bodu 5) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dodatek č. 2 ke smlouvě,

- rozhodnout změnit v usnesení č. 13/1110 ze dne 5. 3. 2015 v bodu 9) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dodatek č. 1 ke smlouvě,

- rozhodnout změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 1) písm. c) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dodatek č. 1 ke smlouvě.

Uzavřením dodatků dojde ke změně termínu použití a termínu k předložení závěrečného vyúčtování projektu v souvislosti s úhradou výdajů na rekonstrukci hasičské stanice v Orlové.

K bodům 8) až 10) návrhu usnesení

Na hejtmana kraje Miroslava Nováka, se s žádostí o prodloužení období realizace projektu čj. HSOS-197/2016, ze dne 12. 5. 2016, obrátil ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Zdeněk Nytra.

Moravskoslezský kraj uzavřel s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje smlouvu č. 00565/2016/KH uzavřenou dne 21. 3. 2016 o poskytnutí investiční dotace na úhradu nákladů spojených s dostavbou hasičské stanice Bruntál na ulici Zeyerova č. p. 15, Bruntál ve výši 10.000 tis. Kč.

V souladu se smlouvou měly být finanční prostředky použity v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a s termínem předložení závěrečného vyúčtování nejpozději do 20. 1. 2017.

V současné době je zahájeno výběrové řízení na zajištění projektové dokumentace k provádění stavby, na základě které bude vyhlášeno výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací. Vzhledem k možnému časovému skluzu v návaznosti posunutí projekčních prací požádal ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení období realizace projektu do 31. 12. 2017 a o prodloužení termínu k předložení závěrečného vyúčtování do 31. 1. 2018.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 12. 5. 2016 a rozhodnout změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2 2016 v bodu 1) písm. d) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00565/2016/KH.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady:

Číslo zasedání:	102

Datum konání:	7. 6. 2016

Materiál č:	4/6

Název:   Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v odvětvích Krizového řízení a Prezentace kraje a ediční plán

Číslo usnesení:	102/7813

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 43/2160 ze dne 9. 12. 2009

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014

č. 14/1203 ze dne 7. 5. 2015

č. 13/1110 ze dne 5. 3. 2015

č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování monitoringu médií evid. č. 03169/2009/KŘ ze dne 28. 12. 2009 se společností NEWTON Media, a.s., IČ 28168356, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 12. 5. 2016 o prodloužení období realizace projektu souvisejícího s rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014 v bodu 5) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00409/2014/KH uzavřené dne 21. 3. 2014 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 13/1110 ze dne 5. 3. 2015 v bodu 9) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00693/2015/KH uzavřené dne 27. 3. 2015 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 1) písm. c) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00564/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 12. 5. 2016 o prodloužení období realizace projektu souvisejícího s dostavbou hasičské stanice Bruntál dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2 2016 v bodu 1) písm. d) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00565/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 3. – 8., 10. a 11. tohoto usnesení

Zodp.:		Miroslav Novák

Termín:	23. 6. 2016