**Rámcová smlouva**

**mezi**

**Moravskoslezským krajem**

**a**

**městem Nový Jičín**

**o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně**

Moravskoslezský kraj

sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČ: 70890692

zastoupen: hejtmanem kraje

dále i jen „MSK“

a

Město Nový Jičín

sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČ: 00298212

zastoupeno: starostou města

dále i jen „Město“

uzavírají tuto rámcovou smlouvu:

**Článek 1**

Moravskoslezský kraj a město Nový Jičín, vedeni snahou zvýšit bezpečnost silniční dopravy a zlepšit stavebnětechnický stav silnic II. a III. třídy na území města Nový Jičín, deklarují společný zájem na přípravě a realizaci dopravní stavby „Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně“, zahrnující modernizaci a rekonstrukci křižovatky, evidované v Seznamu investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje (Bílá kniha) pod označením NJ/K/38, dále jen „Stavba“.

Předmět smlouvy

**Článek 2**

Předmětem smlouvy je dohoda o rámcovém obsahu spolupráce mezi MSK a Městem při přípravě a realizaci Stavby s cílem rychlého a efektivního dokončení Stavby.

Partnerská smlouva

**Článek 3**

Za účelem stanovení bližšího obsahu spolupráce mezi stranami bude pro Stavbu uzavřena mezi MSK a Městem samostatná smlouva, jejímž obsahem budou konkrétní práva a povinnosti stran týkající se přípravy, realizace a financování (včetně úkonů souvisejících s případným financováním stavby z jiných zdrojů) předmětné stavby.

Financování stavby

**Článek 4**

MSK a Město předpokládají společné podílení se na financování související přípravy a realizace Stavby. Bližší vymezení závazků stran souvisejících s financováním Stavby bude upraveno samostatnou partnerskou smlouvou předpokládanou ve čl. 3 této smlouvy nebo jinou smlouvou (např. smlouvou o poskytnutí dotace). Forma participace Města na financování bude stanovena vždy s přihlédnutím k souvisejícím okolnostem a platné právní úpravě.

Projektová dokumentace

**Článek 5**

Smluvní strany se dohodly, že Město pro naplnění účelu této smlouvy zajistí:

* zpracování a profinancování kompletní projektové přípravy všech stupňů zpracované ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost, rozpočet – soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně rozpočtu pro výběr zhotovitele) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu pro povolení stavby,
* stavební povolení (na 2 společné investory – Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a město Nový Jičín),
* bezúplatný převod projektové dokumentace a práv a povinností vyplývajících z postavení stavebníka na Moravskoslezský kraj, resp. SSMSK,
* spolufinancování stavebních objektů Stavby, které zůstanou v majetku a správě města (chodníky, veřejné osvětlení, přechody pro chodce, přilehlé zelené plochy, konstrukce připojovacích vedlejších komunikací po začátek nájezdových křivek do okružní křižovatky) mimo stavební úpravy silnice III. třídy, tělesa samotné okružní křižovatky a jimi vyvolané nezbytné přeložky sítí,
* nezbytné majetkoprávní úkony.

Smluvní strany se dohodly, že MSK pro naplnění účelu této smlouvy zajistí:

* výběr zhotovitele pro realizaci stavebních prací,
* spolufinancování stavebních objektů Stavby, které zůstanou v majetku MSK a správě SSMSK (silnice III. třídy, samotné okružní křižovatky a jimi vyvolané nezbytné přeložky sítí pod křižovatkou, dopravní značení) mimo konstrukce vozovek připojovacích vedlejších komunikací.

Pozemky

**Článek 6**

Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění účelu této smlouvy si vzájemně poskytnou pozemky v nezbytném rozsahu.

V případě realizace stavby mimo pozemky vlastněné zúčastněnými stranami vyvine Město potřebné úsilí k zajištění práv k pozemkům nezbytným k realizaci Stavby.

Pracovní skupina

**Článek 7**

1. Za účelem přípravy a realizace Staveb bude mezi MSK a Městem zřízena pracovní skupina.
2. Úkolem pracovní skupiny bude činit kroky s cílem naplnit efektivně a hospodárně účel této smlouvy a sledovaný cíl, jímž je realizace Stavby.
3. MSK bude v pracovní skupině zastupovat Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

Vypořádání

**Článek 8**

Smluvní strany se dohodly, že před zahájením Stavby mezi sebou uzavřou smlouvy o budoucím vypořádání pozemků a jednotlivých stavebních objektů včetně způsobu jejich převzetí po dokončení stavby.

Závěrečná ustanovení

**Článek 9**

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může tuto Smlouvu písemně vypovědět s účinky k okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Tato Smlouva může být kdykoliv změněna dohodou smluvních stran. Změny budou vyhotoveny písemně.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Moravskoslezský kraj. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……… ze dne ………….
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Nový Jičín svým usnesením č. ……… ze dne ………….
6. Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží MSK a tři město Nový Jičín.

V ……………………… dne ………… V ……………………… dne …………

………………………………………… …………………………………………

 Za Moravskoslezský kraj Za město Nový Jičín

hejtman starosta