# Moravskoslezský kraj

# Výbor pro dopravu a chytrý region zastupitelstva kraje

# USNESENÍ

z 24. jednání výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 05.12.2019

Výbor pro dopravu a chytrý region zastupitelstva kraje

24/204

| 1) | bere na vědomí žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018 a 10/1071 ze dne 13. 12. 2018, na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, z „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2020“, dle předloženého materiálu |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05084/2018/DSH ve znění dodatku č. 1, s městem Bílovec, IČO 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |

Ing. Radek Podstawka, předseda výboru pro dopravu a chytrý region, v.r.