ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 12.12.2019

Materiál č.: 9/1

Název: Návrh na změnu názvu projektu, na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Aleš Trnka, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4603 ze dne 27.11.2018

k usnesení rady kraje č.

72/6540 ze dne 21.10.2019

schvaluje

změnit název projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ na „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“

bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování 
a kofinancování projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 936.717,76 EUR na 1.100.043,14 EUR dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 3) písm. c) usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018 výši finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 514.873,00 EUR na 678.197,80 EUR dle předloženého materiálu

rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika v létech 2022-2027 v maximální výši 2.000.000,00 Kč

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1122,

-	bodem č. 2 rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předložený do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2019 - 2021 ve výši 936.717,76 EUR dle předloženého materiálu,

-	bodem č. 3 písm. c) rozhodlo zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 50 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 514.873,00 EUR.

Předmětem projektu je na české straně investiční akce – revitalizace zámeckého parku 
v Bruntálu zahrnující rehabilitaci historické kompozice parku, obnovu zbytků městského opevnění a zpřístupnění bašty, která by byla využita jako expozice historie zámku, obnovu unikátního protileteckého krytu a opravu oplocení, součástí projektu bude také měkká aktivita sochařské sympozium.

Dne 6. 8. 2019 byl na profilu zadavatele uveřejněn zadávací postup s názvem „NKP Zámek Bruntál - revitalizace zámeckého parku“ na výběr zhotovitele předmětné investiční akce.

Ke dni podání nabídek 29. 8. 2019 obdržel Moravskoslezský kraj 2 nabídky, přičemž obě nabídkové ceny překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (18,5 mil. Kč bez DPH) o 3,5 mil. Kč, resp. 8,7 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby z 12/2016. S cílem reálného posouzení předpokládané hodnoty stavby bylo odborem investičním a majetkovým zajištěno externí odborné posouzení reálné odbytové ceny zakázky „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“. Dle tohoto posudku by se cena na uvedenou stavbu (realizovanou ve II. pol. r. 2019 až II. pol. 2020) měla pohybovat v rozmezí od cca 20,6 mil. Kč po cenu cca 24,589 mil. Kč (včetně VRN a bez DPH). Nabídková cena uchazeče, který předložil nižší nabídkovou cenu ve výši 21,97 mil. Kč bez DPH, se pohybuje v definovaném rozmezí.

Hlavním partnerem projektu je Žilinský samosprávny kraj, dne 10. 9. 2019 uzavřel  Smlouvu o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku pro projekt (dále jen „smlouva“) není již možné jakkoli navýšit způsobilé výdaje, potažmo dotaci. Jakékoli navýšení ceny bude nezpůsobilým výdajem a navýší podíl kraje. Realizace stavebních prací je dle harmonogramu projektu naplánována do 12/2020, stavební práce by měly trvat 12 měsíců. Pro připomenutí uvádíme, že projekt byl předložen do výzvy operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v dubnu tohoto roku. V rámci hodnocení a schvalování projektu bylo Společným monitorovacím výborem rozhodnuto o jeho schválení za podmínky snížení výše dotace formou redukce výše způsobilých nákladů připadající na kulturní památky na hladinu 50% původně rozpočtované výše.

Před podpisem smlouvy byl rovněž upřesněn název projektu z původního názvu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ nově na „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“.

Rada kraje dne 21. 10. 2019 doporučila zastupitelstvu kraje změnit své původní usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018, navýšit tím profinancování a kofinancování projektu a výši finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“. Navýšení je v reakci na zpracované externí odborné posouzení reálné odbytové ceny a dále na obdržené nabídky, navýšení zohledňuje vyšší nabídkovou cenu (21.972.351,62 Kč bez DPH), která je o cca 3,5 mil. Kč bez DPH vyšší oproti původnímu předpokladu (18.500.000 Kč bez DPH). Bude uzavřena smlouva o dílo a realizovány stavební práce dle harmonogramu projektu.

Předpokládaná struktura financování projektu (přepočteno pevným kurzem pro rok 2019

25,725 Kč/EUR):

Celkové náklady projektu					1.100.043,14 EUR (28.298.610 Kč)

Způsobilé náklady projektu				468.717,04 EUR (12.057.746 Kč)

-  vlastní podíl Moravskoslezského kraje 		46.871,70 EUR (1.205.775 Kč)

(kofinancování, 10% způsobilých výdajů)

-  podíl ERDF a státního rozpočtu 			421.845,34 EUR (10.851.971 Kč)

(profinancování, 90 % způsobilých výdajů)

Celkové neuznatelné náklady MSK (kofinancování):    631.326,10 EUR (16.240.864 Kč)

Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude znám na základě skutečně realizovaných aktivit projektu a jejich vyúčtování vůči poskytovateli dotace. Informace o aktuální struktuře financování bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2019 v odvětví kultury ve výši 200,00 tis. Kč, zbývající část byla nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2020. Příjem dotace ex-post je plánován v letech 2020 a 2021. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti projektu budou nárokovány odborem kultury a památkové péče.

Rada kraje dne 27. 11. 2018 usnesením č. 51/4603 bodem č. 3 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrných pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika v létech 2022-2027 v maximální výši 2.000.000,00 Kč.

Rada kraje dne 21. 10. 2019 usnesením č. 72/6540 doporučila zastupitelstvu kraje:

-  schválit změnit název projektu,

-  vzít 	na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu,

-  rozhodnout změnit výši profinancování a kofinancování

a rozhodnout změnit výši finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ dle návrhu usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje konané dne dne 27. 11. 2018

Číslo usnesení: 51/4603

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/751 ze dne 14. 3. 2018

č. 3/141 ze dne 16. 3. 2017

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu projektů „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předložený do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2019 - 2021 ve výši 936.717,76 EUR dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2022 - 2027 v maximální výši 2.000.000,00 Kč

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

b)   zabezpečit realizaci projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 50 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 514.873 EUR

5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předložené do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví dle předloženého materiálu

6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit body 2. až 4. svého usnesení č. 8/575 ze dne 28. 2. 2017 o zahájení realizace, profinancování a kofinancování, a zajištění udržitelnosti projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. – 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2018

Výpis z usnesení rady kraje konané dne dne 21. 10. 2019

Číslo usnesení: 72/6540

Rada kraje

k usnesení rady kraje č. 51/4603 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnit název projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ na „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej 
a českej strane“

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 936.717,76 EUR na 1.100.043,14 EUR dle předloženého materiálu

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) písm. c) usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018 výši finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 514.873,00 EUR na 678.197,80 EUR dle předloženého materiálu

5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019