ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 12.12.2019

Materiál č.: 9/24

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Roudno

Příloha č. 2 - Smlouva Roudno

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 Roudno

Příloha č. 4 - Žádost Horní Lomná

Příloha č. 5 - Smlouva Horní Lomná

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 Horní Lomná

Příloha č. 7 - Návrh dodatku č. 2 Horní Lomná

Příloha č. 8 - Žádost Hnojník

Příloha č. 9 - Smlouva Hnojník

Příloha č. 10 - Dodatek č. 1 Hnojník

Příloha č. 11 - Návrh dodatku č. 2 Hnojník

Příloha č. 12 - Žádost Velké Heraltice

Příloha č. 13 - Smlouva Velké Heraltice

Příloha č. 14 - Návrh dodatku č. 1 Velké Heraltice

Příloha č. 15 - Žádost Janovice

Příloha č. 16 - Smlouva Janovice

Příloha č. 17 - Návrh dodatku č. 1 Janovice

Příloha č. 18 - Žádost Těrlicko

Příloha č. 19 - Smlouva Těrlicko

Příloha č. 20 - Dodatek č. 1 Těrlicko

Příloha č. 21 - Dodatek č. 2 Těrlicko

Příloha č. 22 - Dodatek č. 3 Těrlicko

Příloha č. 23 - Návrh dodatku č. 4 Těrlicko

Příloha č. 24 - Žádost Jablunkov

Příloha č. 25 - Smlouva Jablunkov

Příloha č. 26 - Dodatek č. 1 Jablunkov

Příloha č. 27 - Návrh dodatku č. 2 Jablunkov

Příloha č. 28 - Žádost Hrádek

Příloha č. 29 - Smlouva Hrádek

Příloha č. 30 - Dodatek č. 1 Hrádek

Příloha č. 31 - Návrh dodatku č. 2 Hrádek

Příloha č. 32 - Žádost Bělá

Příloha č. 33 - Smlouva Bělá

Příloha č. 34 - Dodatek č. 1 Bělá

Příloha č. 35 - Návrh dodatku č. 2 Bělá

Příloha č. 36 - Žádost Mosty u Jablunkova

Příloha č. 37 - Smlouva Mosty u Jablunkova

Příloha č. 38 - Dodatek č. 1 Mosty u Jablunkova

Příloha č. 39 - Návrh dodatku č. 2 Mosty u Jablunkova

Příloha č. 40 - Žádost Píšť

Příloha č. 41 - Smlouva Píšť

Příloha č. 42 - Návrh dodatku č. 1 Píšť

Příloha č. 43 - Žádost Bocanovice

Příloha č. 44 - Smlouva Bocanovice

Příloha č. 45 - Návrh dodatku č. 1 Bocanovice

Příloha č. 46 - Žádost Staré Heřminovy

Příloha č. 47 - Smlouva Staré Heřminovy

Příloha č. 48 - Návrh dodatku č. 1 Staré Heřminovy

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/2242 ze dne 22. 9. 2016

č. 3/169 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/295 ze dne 15. 6. 2017

č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

č. 9/995 ze dne 13. 9. 2018

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

  - bere na vědomí

žádosti příjemců

- obec Roudno, IČO 00296295, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obec Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- obec Velké Heraltice, IČO 00300837, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- obec Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- obec Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- město Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- obec Hrádek, IČO 00535958, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

- obec Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- obec Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- obec Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

- obec Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

- obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00262/2016/RRC s obcí Roudno, IČO 00296295, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00435/2016/RRC s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00368/2016/RRC s obcí Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00195/2016/RRC s obcí Velké Heraltice, IČO 00300837, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00316/2016/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00314/2016/RRC s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00305/2016/RRC s obcí Hrádek, IČO 00535958, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00452/2016/RRC s obcí Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00364/2016/RRC s obcí Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00224/2016/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00207/2016/RRC s obcí Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00657/2016/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1766 (materiál č. 10/27) ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné těmto příjemcům:

- obci Roudno, na realizaci projektu „Projektová dokumentace – Integrovaný dům a Rekreační areál Roudno“, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „Smlouva“) č. 00262/2016/RRC (příloha č. 2)

- obci Horní Lomná, na realizaci projektu „Cyklodoprava v obci Horní Lomná“, Smlouva č. 00435/2016/RRC (příloha č. 5), Dodatkem č. 1 byla prodloužena doba realizace projektu a termín pro předložení závěrečného vyúčtování (příloha č. 6)

- obci Hnojník, na realizaci projektu „Multifunkční komunitní centrum“, Smlouva č. 00368/2016/RRC (příloha č. 9), Dodatkem č. 1 byla prodloužena doba realizace projektu a termín pro předložení závěrečného vyúčtování (příloha č. 10)

- obci Velké Heraltice, na realizaci projektu „Rekonstrukce Obecního úřadu Velké Heraltice“, Smlouva č. 00195/2016/RRC (příloha č. 13)

- obci Janovice, na realizaci projektu „Energeticky úsporná opatření u veřejných budov v obci Janovice (Jan-eko)“, Smlouva č. 00316/2016/RRC (příloha č. 16)

- obci Těrlicko, na realizaci projektu “Projektová dokumentace – Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“, Smlouva č. 00553/2016/RRC (příloha č. 19), Dodatky č. 1-3 byl několikrát prodloužen termín realizace projektu a termín pro předložení závěrečného vyúčtování (přílohy č. 20-22)

- městu Jablunkov, na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy MŠ č. 800 v Jablunkově“, Smlouva č. 00314/2016/RRC (příloha č. 25), Dodatkem č. 1 byla prodloužena doba realizace projektu a termín pro předložení závěrečného vyúčtování (příloha č. 26)

- obci Hrádek, na realizaci „Projektová dokumentace – vodovod v obci Hrádek“, Smlouva č. 00305/2016/RRC (příloha č. 29), Dodatkem č. 1 byla prodloužena doba realizace projektu a termín pro předložení závěrečného vyúčtování (příloha č. 30)

- obci Bělá, na realizaci projektu „ČOV a kanalizace v obci Bělá“, Smlouva č. 00452/2016/RRC (příloha č. 33), Dodatkem č. 1 byla prodloužena doba realizace projektu a termín pro předložení závěrečného vyúčtování (příloha č. 34)

- obci Mosty u Jablunkova, na realizaci projektu „Cyklo pěší stezka – lokalita Šance“, Smlouva č. 00364/2016/RRC (příloha č. 37), Dodatkem č. 1 bylo změněno účelové určení dotace, a to na realizaci projektu „Pěší stezka – lokalita Šance“ (příloha č. 38)

- obci Píšť, na realizaci projektu „Zpracování PD pro stavební povolení/ohlášení stavby RETENČNÍ NÁDRŽ PÍŠŤ“, Smlouva č. 00224/2016/RRC (příloha č. 41)

- obci Bocanovice, na realizaci projektu „Přístavba a stavební úpravy kulturního domu“, Smlouva č. 00207/2016/RRC (příloha č. 44)

- obci Staré Heřminovy, na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace na realizaci výstavby chodníků podél komunikace č. II/442 v obci Staré Heřminovy“, Smlouva č. 00657/2016/RRC (příloha č. 47)

Na základě uzavřených smluv a případných dodatků byly projekty zrealizovány a rovněž byla v řádném termínu podána závěrečná vyúčtování.

Dle podmínek Programu a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy má příjemce povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace (dále jen „PD“), financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy, do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí nebo do Programu rozvoje venkova. Pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, má příjemce povinnost realizovat projekt vlastními prostředky. Současně je povinen doložit do 31. 12. 2019 poskytovateli doklad od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo předložit kolaudační rozhodnutí v případě, že projekt byl realizován na vlastní náklady příjemce.

Uvedení příjemci dotace požádali ve svých žádostech (přílohy č. 1, 4, 8, 12, 15, 18, 24, 28, 32, 36, 40, 43 a 46) o prodloužení lhůty k předložení výše uvedených dokladů, případně také o rozšíření možnosti předložit žádosti o spolufinancování také do národních dotačních titulů. Důvody jednotlivých příjemců jsou řádně popsány v žádostech, které jsou přílohou tohoto materiálu.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy Dodatků ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (přílohy č. 3, 7, 11, 14, 17, 23, 27, 31, 35, 39, 42, 45 a 48). Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání : 74

Datum konání:  21. 11. 2019

Materiál č.: 9/37

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Číslo usnesení: 75/6802

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/2242 ze dne 22. 9. 2016

č. 3/169 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/295 ze dne 15. 6. 2017

č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

č. 9/995 ze dne 13. 9. 2018

  - bere na vědomí

žádosti příjemců

- obec Roudno, IČO 00296295, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obec Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- obec Velké Heraltice, IČO 00300837, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- obec Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- obec Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- město Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- obec Hrádek, IČO 00535958, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

- obec Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- obec Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- obec Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

- obec Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

- obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00262/2016/RRC s obcí Roudno, IČO 00296295, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00435/2016/RRC s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00368/2016/RRC s obcí Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00195/2016/RRC s obcí Velké Heraltice, IČO 00300837, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00316/2016/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00314/2016/RRC s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00305/2016/RRC s obcí Hrádek, IČO 00535958, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00452/2016/RRC s obcí Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00364/2016/RRC s obcí Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00224/2016/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00207/2016/RRC s obcí Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00657/2016/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019