ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 16.6.2025

Materiál č.: 5/12

Název: Poskytnutí dotací a úprava dotačních smluv

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost - Obec Píšť

Příloha č. 2 - Smlouva - Obec Píšť

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 - Obec Píšť

Příloha č. 4 - Návrh dodatku - Obec Píšť

Příloha č. 5 - Žádost - Obec Liptaň

Příloha č. 6 - Smlouva - Obec Liptaň

Příloha č. 7 - Návrh dodatku - Obec Liptaň

Příloha č. 8 - Žádost - Obec Razová

Příloha č. 9 - Smlouva - Obec Razová - 01379_2024_RRC

Příloha č. 10 - Návrh dodatku - Obec Razová 01379_2024_RRC

Příloha č. 11 - Smlouva - Obec Razová - 04660_2024_ZPZ

Příloha č. 12 - Návrh dodatku - Obec Razová 0466_2024_ŽPZ

Příloha č. 13 - PPA 2025 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací náhradním žadatelům

Příloha č. 14 - PPA 2025 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací

Příloha č. 15 - PPA NM 2025 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací

Příloha č. 16 - POV 2025_DT1_poskytnutí dotace.xlsx

Příloha č. 17 - POV 2025_DT1_náhradní projekty

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/47 ze dne 16.12.2024

č. 12/1261 ze dne 8.6.2023

č. 17/1755 ze dne 6. 6. 2024

č. 2/22 ze dne 16. 12. 2024

č. 3/179 ze dne 17. 3. 2025

č. 3/176 ze dne 17. 3. 2025

č. 12/599 ze dne 17. 3. 2025

k usnesení rady kraje

č. 18/1071 ze dne 26. 5. 2025

  - bere na vědomí

žádost obce Píšť, IČO 00300560, ze dne 29. 4. 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního Programu na podporu financování akcí s podporou EU

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00404/2019/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2025“ na „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2026“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhé splátky dotace v rámci dotačního programu Program na podporu financování akcí s podporou EU z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 1.500.000 Kč

  - bere na vědomí

žádost obce Liptaň, IČO 00296180 ze dne 20. 1. 2025, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2023

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03707/2023/RRC s obcí Liptaň, IČO 00296180, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2025“ na „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2023 z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 1.200.000 Kč

  - bere na vědomí

žádost obce Razová, IČO 00296287 ze dne 9. 4. 2025, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01379/2024/RRC s obcí Razová, IČO 00296287, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 4. 2024 do 1. 9. 2025“ na „od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2026“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhé splátky dotace obci Razová na realizaci projektu Kanalizace a ČOV Razová z rozpočtu kraje na rok 2027 ve výši 1.000.000 Kč

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04660/2024/ŽPZ s obcí Razová, IČO 00296287, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 20. 12. 2013 do 31. 12. 2025“ na „od 20. 12. 2013 do 31. 12. 2026“, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit přílohu č. 2 usnesení ZK č. 3/179 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 13 tohoto materiálu a přílohu č. 3 usnesení ZK č. 3/179 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 14 tohoto materiálu s odůvodněním dle důvodové zprávy

  - rozhodlo

změnit přílohu č. 3 usnesení ZK č. 3/176 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 15 tohoto materiálu s odůvodněním dle důvodové zprávy

  - rozhodlo

změnit přílohu č. 1 usnesení ZK č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 16 tohoto materiálu a přílohu č. 4 usnesení ZK č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 17 tohoto materiálu s odůvodněním dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

K návrhům usnesení 1. až 4.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání konaném dne 13. 12. 2018 svým usnesením č. 10/11125 rozhodlo v rámci krajského dotačního Programu na podporu financování akcí s podporou EU (dále jen „Program“) poskytnout dotaci mimo jiné obci Píšť na realizaci projektu Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť.

Dne 8. 6. 2023 svým usnesením č. 12/1258 dále rozhodlo zastupitelstvo o uzavření dodatku č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2025.

Obec Píšť dne 29. 4. 2025 požádala o změnu termínu ukončení realizace tohoto projektu, z důvodu prodlení v administraci projektu státním fondem životního prostředí ČR (Dále jen „SFŽP). Obec předložila své podklady k vyúčtování dotace s SFŽP v prosinci 2024, bohužel se však předpokládá, že do termínu ukončení projektu stanoveného ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje nedojde k finálnímu ukončení projektu s SFŽP.

Předmětem dodatku ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti realizace. Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 4), připravené ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

V návaznosti na výše uvedené se navrhuje zastupitelstvu kraje žádosti vyhovět, zmírnit podmínky programu a uzavřít s žadatelem Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.

K návrhům usnesení 5. až 8.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání konaném dne 8. 6. 2023 usnesením č. 12/1261 rozhodlo v rámci krajského dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2023 (dále jen „Program“) poskytnout dotaci mimo jiné obci Liptaň na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti víceúčelového sálu obce – I.etapa.

Obec Liptaň dne 20. 1. 2025 požádala o změnu termínu ukončení realizace projektu, z důvodu povodňové situace v obci v září 2024, z čehož vyplynula nemožnost dokončení projektu ve stanoveném termínu.

Předmětem dodatku ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti realizace. Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 7), připraveného ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

Dne 17. 3. 2025 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/599 rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02670/2023/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, jehož předmětem je změna časové použitelnosti do 30. 6. 2026. Z důvodu administrativního pochybení nedošlo však ke schválení dofinancování druhé splátky dotace z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 600.000 Kč zastupitelstvem kraje. V souvislosti s uvedeným je závazek dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Program znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2023 obsažený v tomto materiálu navýšen o 600.000 Kč (výše druhé splátky určené pro obec Dívčí Hrad).

V návaznosti na výše uvedené se navrhuje zastupitelstvu kraje žádosti vyhovět, zmírnit podmínky programu a uzavřít s žadatelem Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.

K návrhům usnesení 9. až 12.

Zastupitelstvo kraje na svých zasedáních konaných dne 7. 3. 2024 a 5. 9. 2024 usneseními č. 15/1637 a 18/1880 rozhodlo poskytnout obci Razová (dále jen „příjemce“) individuální dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektů s názvem Kanalizace a ČOV Razová (smlouvy č. 01379/2024/RRC a 04660/2024/ŽPZ).

Příjemce dne 9. 4. 2025 požádal o změnu termínů ukončení realizace těchto projektů, z důvodu komplikací souvisejících se stavebními pracemi. V průběhu realizace bylo zjištěno odlišné geologické podloží, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci a v návaznosti na to bylo potřeba provést další opatření.

Předmětem dodatků ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti realizace. Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace (přílohy č. 10 a č. 12), připravené ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

V návaznosti na výše uvedené se navrhuje zastupitelstvu kraje žádosti vyhovět a uzavřít s žadatelem Dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace.

K návrhům usnesení 13. a 14.

Dne 2. 9. 2024 svým usnesením č. 110/7632 vyhlásila rada kraje dotační program Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2025. Lhůta pro podávání žádostí byla od 7. 10. 2024 do 31. 10. 2024 včetně. Dále dne 16. 9. 2024 svým usnesením č. 111/7689 vyhlásila rada kraje dotační program Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2025.

Lhůta pro podávání žádostí byla od 4. 11. 2024 do 22. 11. 2024 včetně. Dne 17. 3. 2025 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/179 a 3/176 o poskytnutí dotací v rámci obou programů.

Z důvodu administrativního pochybení v průběhu příjmu žádostí nebyly dvě žádosti předloženy ke schválení zastupitelstvu kraje na jeho zasedání dne 17. 3. 2025. Jednalo se o žádosti žadatelů COAL Events, s.r.o. a Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace.  Na základě provedení následného bodového hodnocení obou žadatelů byla žádost subjektu COAL Events s.r.o. zařazena do seznamu náhradních žadatelů v dotačním programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2025 dle přílohy č. 13 tohoto materiálu.

Dále byla žádost subjektu Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace zařazena do seznamu nepodpořených žadatelů v dotačním programu Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2025 dle přílohy 15 tohoto materiálu, z důvodu nedodržení podmínek dotačního programu, čl. VIII., odst. 4 - zahájení projektu stanoveno na 2. 10. 2024.

Projednávání obou žádostí je provedeno v souladu s podmínkami dotačních programů, kde je uvedeno, že je možné schvalovat žádosti o poskytnutí dotace do termínu 30. 6. 2025.

Na základě výše uvedených skutečností se navrhuje zastupitelstvu rozhodnout změnit přílohu č. 2 usnesení ZK č. 3/179 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 13 tohoto materiálu a přílohu č. 3 usnesení ZK č. 3/179 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 14 tohoto materiálu a dále změnit přílohu č. 3 usnesení ZK č. 3/176 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 15 tohoto materiálu.

K návrhu usnesení 15.

Dne 25. 11. 2024 svým usnesením č. 3/14 vyhlásila rada kraje dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025 (dále jen „Program“). Dne 17. 3. 2025 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/119 o poskytnutí dotací v rámci Programu.

Z důvodu nepředvídatelných technických potíží systému pro přijímání žádostí o dotaci nebyly dvě žádosti o poskytnutí dotace předloženy ke schválení zastupitelstvu kraje na jeho zasedání dne 17. 3. 2025. Jedná se o žádosti obcí Staré Heřminovy a Žabeň. Tyto žádosti byly, v souladu s podmínkami programu, dodatečně předloženy hodnotitelům k ohodnocení dle hodnoticích kritérií. Dle obdrženého bodového hodnocení je navrhováno aktualizovat seznam příjemců dotace (příloha č. 16) a seznam náhradních projektů (příloha č. 17). Obec Staré Heřminovy bude zařazena mezi příjemce dotace a obec Žabeň bude zařazena mezi náhradní projekty.

V podmínkách Programu je stanoveno, že zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o poskytnutí dotace náhradním žadatelům nejpozději do 30. 9. 2025.

Na základě výše uvedených skutečností se navrhuje zastupitelstvu rozhodnout změnit přílohu č. 1 usnesení ZK č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 16 tohoto materiálu a přílohu č. 4 usnesení ZK č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 17 tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:  	18

Datum konání: 	26. 5. 2025

Materiál č.:     	5/25

Název: 		Poskytnutí dotací a úprava dotačních smluv

Číslo usnesení:  	18/1071

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/47 ze dne 16.12.2024

č. 12/1261 ze dne 8.6.2023

č. 17/1755 ze dne 6. 6. 2024

č. 2/22 ze dne 16. 12. 2024

č. 3/179 ze dne 17. 3. 2025

č. 3/176 ze dne 17. 3. 2025

č. 12/599 ze dne 17. 3. 2025

  - bere na vědomí

žádost obce Píšť, IČO 00300560, ze dne 29. 4. 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního Programu na podporu financování akcí s podporou EU

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00404/2019/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2025“ na „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2026“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhé splátky dotace obci Píšť, IČO 00300560, na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 00404/2019/RRC v rámci dotačního programu Program na podporu financování akcí s podporou EU z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 1.500.000 Kč

  - bere na vědomí

žádost obce Liptaň, IČO 00296180 ze dne 20. 1. 2025, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03707/2023/RRC s obcí Liptaň, IČO 00296180, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2025“ na „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhé splátky dotace obci Liptaň, IČO 00296180, na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 03707/2023/RRC a obci Dívčí Hrad, IČO 00576115, na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 02670/2023/RRC v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2023 z rozpočtu kraje na rok 2026 v celkové výši 1.200.000 Kč

  - bere na vědomí

žádost obce Razová, IČO 00296287 ze dne 9. 4. 2025, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01379/2024/RRC s obcí Razová, IČO 00296287, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 4. 2024 do 1. 9. 2025“ na „od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2026“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhé splátky dotace obci Razová, IČO 00296287 na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01379/2024/RRC na realizaci projektu Kanalizace a ČOV Razová z rozpočtu kraje na rok 2027 ve výši 1.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04660/2024/ŽPZ s obcí Razová, IČO 00296287, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 20. 12. 2013 do 31. 12. 2025“ na „od 20. 12. 2013 do 31. 12. 2026“, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit přílohu č. 2 usnesení ZK č. 3/179 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 13 tohoto materiálu a přílohu č. 3 usnesení ZK č. 3/179 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 14 tohoto materiálu s odůvodněním dle důvodové zprávy

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit přílohu č. 3 usnesení ZK č. 3/176 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 15 tohoto materiálu s odůvodněním dle důvodové zprávy

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit přílohu č. 1 usnesení ZK č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 16 tohoto materiálu a přílohu č. 4 usnesení ZK č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 17 tohoto materiálu s odůvodněním dle důvodové zprávy

  - rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025“ o 402.600 Kč a tyto finanční prostředky ponížit akci rozpočtu kraje “Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 402,6 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 402,6 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1., 5. a 9. a návrhy dle bodů 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14. a 15. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 6. 2025