ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 16.6.2025

Materiál č.: 5/13

Název: Návrh na úpravu smluv v rámci odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Nový Jičín - žádost

Příloha č. 2 - Nový Jičín - smlouva

Příloha č. 3 - Nový Jičín - návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 4 - Lichnov - žádost

Příloha č. 5 - Lichnov - smlouva

Příloha č. 6 - Lichnov - návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 7 - Jablunkov - žádost

Příloha č. 8 - Jablunkov - smlouva

Příloha č. 9 - Jablunkov - návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 10 - Morávka - žádost

Příloha č. 11 - Morávka - smlouva

Příloha č. 12 - Morávka - návrh Dodatku č. 1

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/777 ze dne 16.6.2022

č. 13/1390 ze dne 7.9.2023

k usnesení rady kraje

č. 38/2581 ze dne 28.2.2022

č. 62/4596 ze dne 20.2.2023

č. 18/1064 ze dne 26.5. 2025

  - bere na vědomí

žádost

- město Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- město Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- obec Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03093/2022/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03568/2023/RRC s obcí Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03541/2023/RRC s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03557/2023/RRC s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“ z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 160.000 Kč

Důvodová zpráva:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU případně NDT.

Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad řídícího orgánu, že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti nebo kolaudační souhlas (dále jen „KS“), v případě že byl projekt realizován vlastními prostředky příjemce (dále jen „doklad ŘO/KS“).

Všechny níže uvedené žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/777 (materiál č. 9/35) ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022, dotaci mimo jiné:

- městu Nový Jičín, na realizaci projektu „Revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně“, Smlouva č. 03093/2022/RRC ze dne 5. 9. 2022 (příloha č. 2);

Příjemce město Nový Jičín ve své žádosti ze dne 9. 4. 2025 (příloha č. 1) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2028.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1390 (materiál č. 9/34) ze dne 7. 9. 2023 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023, dotaci mimo jiné:

- obci Lichnov, na realizaci projektu „ČOV 5 - 3. etapa“, Smlouva č. 03568/2023/RRC ze dne 6. 11. 2023 (příloha č. 5);

- městu Jablunkov, na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jablunkov“, Smlouva č. 03541/2023/RRC ze dne 5. 12. 2023 (příloha č. 8);

- obci Morávka, na realizaci projektu „PD – Chodník NKP – přehrada Morávka“, Smlouva č. 03557/2023/RRC ze dne 6. 12. 2023 (příloha č. 11);

Příjemce obec Lichnov ve své žádosti ze dne 10. 4. 2025 (příloha č. 4) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2025 a o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2027.

Příjemce město Jablunkov ve své žádosti ze dne 16. 4. 2025 (příloha č. 7) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2026 a o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2027.

Příjemce obec Morávka ve své žádosti ze dne 30. 4. 2025 (příloha č. 10) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu do 30. 12. 2025.

Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací obcím Lichnov a Morávka a městu Jablunkov jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 v odvětví regionálního rozvoje v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023. Výplata druhých splátek dotací obci Morávka a městu Jablunkov by měla proběhnout až v roce 2026. V návaznosti na uvedené rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dofinancovat výplatu druhých splátek dotací z rozpočtu kraje na rok 2026.

Ze zaměření Programu, jejíž nedílnou a důležitou součástí jsou majetkoprávní vypořádání, která jsou zejména u liniových nebo plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb velmi složitá a zdlouhavá, vyplývá, že možnost příjemce dotace ovlivnit délku realizace projektu při těchto komplikacích (např. majetkoprávní řešení, jednání s množstvím úřadů a institucí) je omezená a není výjimkou, že je nutné realizaci projektu prodloužit. V opačném případě bude příjemce nucen ukončit projekt bez dosažení stanoveného cíle, a tedy bude mít za povinnost poskytnutou dotaci vrátit.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dodatky č. 1 ke smlouvám (přílohy č. 3, 6, 9 a 12), které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	18

Datum konání:	26. 5. 2025

Materiál č.:		5/17

Název:		Návrh na úpravu smluv v rámci odvětví regionálního rozvoje

Číslo usnesení:	18/1064

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2581 ze dne 28.2.2022

č. 62/4596 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/777 ze dne 16.6.2022

č. 13/1390 ze dne 7.9.2023

  - bere na vědomí

žádost

- město Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- město Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- obec Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03093/2022/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03568/2023/RRC s obcí Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03541/2023/RRC s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03557/2023/RRC s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“ z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 160.000 Kč

  - ukládá

náměstkyni hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1 a návrhy dle bodů 2, 3 a 4 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 6. 2025