DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 00127/2025/RRC

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	2106840197/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem:	Nám. Dr. E. Beneše 555/6, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Petrem Veselkou, starostou

IČO: 	00845451

DIČ:	CZ00845451

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu: 	94-3710761/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2025 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00127/2025/RRC (dále jen „smlouva“). Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce kuchyně – ZŠ a MŠO Ostrčilova, PO“ – projektová dokumentace (dále jen „projekt“) v rámci dotačního programu „Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji“.

- Dne 24. 4. 2025 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o podstatnou změnu v projektu, jež spočívá ve změně konce období realizace projektu.

- S přihlédnutím k odůvodnění dle předložené žádosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín „30. 6. 2025“ na „31. 12. 2025“.

- V čl. V odst. 3 písmeno g) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 1. 2026“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se období realizace projektu mění z „od 10. 1. 2024 do 30. 6. 2025“ na „od 10. 1. 2024 do 31. 12. 2025“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud z odst. 4 tohoto článku nevyplývá něco jiného.

- Má-li být tento dodatek povinně uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), provede jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- V případě, kdy nebude tento dodatek uveřejněn dle odst. 4 tohoto článku, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. ……………… ze dne 16. 6. 2025.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla ………………………… usnesením ……………. ze dne ……………....

| V Ostravě dne …………………….. | V Ostravě dne ……………………. |
| --- | --- |

| …………………………………………………….. | …………………………………………………….. |
| --- | --- |
| za poskytovatele | za příjemce |
| Ing. Šárka Šimoňáková, | Petr Veselka |
| 1. náměstkyně hejtmana kraje | starosta |

Tento dodatek je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.