ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 15.9.2025

Materiál č.: 5/19

Název: Návrh na úpravu smluv v rámci odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Vrbno (PPD 2020) žádost

Příloha č. 2 - Vrbno (PPD 2020) smlouva

Příloha č. 3 - Vrbno (PPD 2020) D1

Příloha č. 4 - Vrbno (PPD 2020) DoN

Příloha č. 5 - Vrbno (PPD 2020) návrh D 2

Příloha č. 6 - Oldřišov žádost

Příloha č. 7 - Oldřišov smlouva

Příloha č. 8 - Oldřišov D1

Příloha č. 9 - Oldřišov návrh D2

Příloha č. 10 - Bítov (PPD 2022) žádost

Příloha č. 11 - Bítov (PPD 2022) smlouva

Příloha č. 12 - Bítov (PPD 2022) D1

Příloha č. 13 - Bítov(PPD 2022) návrh DoN

Příloha č. 14 - Kyjovice žádost

Příloha č. 15 - Kyjovice smlouva

Příloha č. 16 - Kyjovice D1

Příloha č. 17 - Kyjovice návrh D2

Příloha č. 18 - Bítov (PPD 2023) žádost

Příloha č. 19 - Bítov (PPD 2023) smlouva

Příloha č. 20 - Bítov (PPD 2023) návrh DoN

Příloha č. 21 - Krmelín žádost

Příloha č. 22 - Krmelín smlouva

Příloha č. 23 - Krmelín návrh DoN

Příloha č. 24 - Ropice žádost

Příloha č. 25 - Ropice smlouva

Příloha č. 26 - Ropice návrh DoN

Příloha č. 27 - Vrbno (PPD 2023) žádost

Příloha č. 28 - Vrbno (PPD 2023) smlouva

Příloha č. 29 - Vrbno (PPD 2023) návrh DoN

Příloha č. 30 - Horní Životice žádost

Příloha č. 31 - Horní Životice smlouva

Příloha č. 32 - Horní Životice návrh DoN

Příloha č. 33 - Hladké Životice žádost

Příloha č. 34 - Hladké Životice smlouva

Příloha č. 35 - Hladké Životice návrh DoN

Příloha č. 36 - Závada žádost

Příloha č. 37 - Závada smlouva

Příloha č. 38 - Závada D1

Příloha č. 39 - Závada D2

Příloha č. 40 - Závada D3

Příloha č. 41 - Závada návrh D4

Příloha č. 42 - Kravaře žádost

Příloha č. 43 - Kravaře smlouva

Příloha č. 44 - Kravaře návrh D1

Příloha č. 45 - POV 2025 - DT1 - tabulka poskytnutí dotací

Příloha č. 46 - Dopis obce Petrovice u Karviné

Příloha č. 47 - Dopis Městyse Březová

Příloha č. 48 - Dodatek č. 1 - městys Březová

Příloha č. 49 - Návrh dohody o narovnání č. 1 - městys Březová

Příloha č. 50 - Smlouva - městys Březová

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 16/1960 ze dne 4.6.2020

č. 17/2092 ze dne 3.9.2020

č. 2/62 ze dne 17.12.2020

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 8/777 ze dne 16.6.2022

č. 12/1260 ze dne 8.6.2023

č. 13/1390 ze dne 7.9.2023

č. 13/1376 ze dne 7.9.2023

č. 17/1754 ze dne 6.6.2024

č. 3/112 ze dne 17.3.2025

č. 3/119 ze dne 17.3.2025

č. 4/210 ze dne 16.6.2025

č. 15/1640 ze dne 7. 3. 2024

č. 2/43 ze dne 16. 12. 2024

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 79/7127 ze dne 27.1.2020

č. 10/568 ze dne 22.2.2021

č. 38/2581 ze dne 28.2.2022

č. 62/4596 ze dne 20.2.2023

č. 25/1494 ze dne 25. 8. 2025

  - bere na vědomí

žádost

- města Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle příloh č. 1 a 27 předloženého materiálu

- obce Oldřišov, IČO 00300527, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- obce Bítov, IČO 64629929, dle příloh č. 10 a 18 předloženého materiálu

- obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- obce Ropice, IČO 70305587, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- obce Horní Životice, IČO 00576085, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- obce Hladké Životice, IČO 00848468, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- města Kravaře, IČO 00300292, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 08182/2020/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03625/2021/RRC s obcí Oldřišov, IČO 00300527, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02695/2022/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03656/2022/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03614/2023/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03555/2023/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03611/2023/RRC s obcí Ropice, IČO 70305587, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03610/2023/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03543/2023/RRC s obcí Horní Životice, IČO 00576085, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03618/2023/RRC s obcí Hladké Životice, IČO 00848468, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03096/2022/RRC s městem Kravaře, IČO 00300292, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 3/112 ze dne 17. 3. 2025 výši dofinancování výplaty druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2026 z „ve výši 240.000 Kč“ na „ve výši 303.520 Kč“

  - rozhodlo

změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 4/211 ze dne 16. 6. 2025 výši dofinancování výplaty druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“ z rozpočtu kraje na rok 2026 z „ve výši 160.000 Kč“ na „ve výši 353.800 Kč“

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“ z rozpočtu kraje na rok 2027 ve výši 80.000 Kč

  - bere na vědomí

žádost obce Petrovice u Karviné, IČO 00297585, o prodloužení doby realizace projektu z „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025“ na „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026“ dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025

  - rozhodlo

změnit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 45 tohoto usnesení s odůvodněním dle důvodové zprávy

  - rozhodlo

rozhodnout změnit v bodě 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 výši dofinancování výplaty druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025 z rozpočtu kraje na rok 2026 z „ve výši 5.997.980 Kč“ na „ve výši 7.023.520 Kč“

  - bere na vědomí

žádost městyse Březová, IČO 00299880, o prodloužení doby realizace projektu z „od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2025“ na „od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025“ dle přílohy č. 47 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04831/2024/RRC s městysem Březová, IČO 00299880, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům usnesení č. 1 až 6:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU případně NDT.

Ze zaměření Programu, jejíž nedílnou a důležitou součástí jsou majetkoprávní vypořádání, která jsou zejména u liniových nebo plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb velmi složitá a zdlouhavá, vyplývá, že možnost příjemce dotace ovlivnit délku realizace projektu při těchto komplikacích (např. majetkoprávní řešení, jednání s množstvím úřadů a institucí) je omezená a není výjimkou, že je nutné realizaci projektu prodloužit. V opačném případě by byl příjemce nucen ukončit projekt bez dosažení stanoveného cíle, a tedy by měl za povinnost poskytnutou dotaci vrátit.

Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad řídícího orgánu, že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad ŘO“) nebo kolaudační souhlas (dále jen „KS“), v případě že byl projekt realizován vlastními prostředky příjemce.

Všechny níže uvedené žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2092 (materiál č. 9/14) ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020, dotaci mimo jiné:

- městu Vrbno pod Pradědem, na realizaci projektu „Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras „Vrbno-Mnichov““, Smlouva č. 08182/2020/RRC ze dne 16. 12. 2020 (příloha č. 2), Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2024 (příloha č. 3), Dohodou o narovnání byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2025 (příloha č. 4).

Příjemce město Vrbno pod Pradědem ve své žádosti ze dne 1. 7. 2025 (příloha č. 1) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2026. Projekt je finančně ukončen, jedná se o následnou povinnost plynoucí ze smlouvy.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/328 (materiál č. 9/27) ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021, dotaci mimo jiné:

- obci Oldřišov, na realizaci projektu „Rozšíření kanalizace, vodovodní sítě a intenzifikace ČOV v Oldřišově“, Smlouva č. 03625/2021/RRC ze dne 6. 8. 2021 (příloha č. 7), Dodatkem č. 1 byla prodloužena realizace projektu do 30. 6. 2025 a lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2026 (příloha č. 8).

Příjemce obec Oldřišov ve své žádosti ze dne 23. 6. 2025 (příloha č. 6) požádal o zmírnění podmínek, a to o rozšíření způsobů využití projektové dokumentace o možnost využít ji pro realizaci projektového záměru vlastními prostředky s následným předložením kolaudačního rozhodnutí/souhlasu. Projekt je finančně ukončen, jedná se o následnou povinnost plynoucí ze smlouvy.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/777 (materiál č. 9/35) ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022, dotaci mimo jiné:

- obci Bítov, na realizaci projektu „PD Hřiště Bítov II. etapa“, Smlouva č. 02695/2022/RRC ze dne 8. 8. 2022 (příloha č. 11), Dodatkem č. 1 byla prodloužena realizace projektu do 30. 6. 2025 a lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2026 (příloha č. 12);

- obci Kyjovice, na realizaci projektu „PD – Výstavba centrální ČOV v obci Kyjovice“, Smlouva č. 03656/2022/RRC ze dne 23. 9. 2022 (příloha č. 15), Dodatkem č. 1 byla prodloužena realizace projektu do 31. 12. 2024 (příloha č. 16);

- městu Kravaře, na realizaci projektu „Zlepšení dopravní situace u ZŠ Kravaře“, Smlouva č. 03096/2022/RRC ze dne 5. 9. 2022 (příloha č. 43).

Příjemce obec Bítov ve své žádosti ze dne 19. 5. 2025 (příloha č. 10) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu a uznatelnosti nákladů do 31. 12. 2025 a prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO/KS do 30. 6. 2027, s ohledem na efektivitu v administrativním procesu administrátor doporučuje sjednotit s ostatními příjemci termín, a to do 31. 12. 2027. Finanční prostředky na výplatu druhé splátky dotace po předložení závěrečného vyúčtování ve výši 63.520 Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025.

Příjemce obec Kyjovice ve své žádosti ze dne 16. 6. 2025 (příloha č. 14) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2027. Projekt je finančně ukončen, jedná se o následnou povinnost plynoucí ze smlouvy.

Příjemce město Kravaře ve své žádosti ze dne 25. 7. 2025 (příloha č. 42) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2027. Projekt je finančně ukončen, jedná se o následnou povinnost plynoucí ze smlouvy.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1390 (materiál č. 9/34) ze dne 7. 9. 2023 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023, dotaci mimo jiné:

- obci Bítov, na realizaci projektu „PD Chodník ke hřbitovu Bítov“, Smlouva č. 03614/2023/RRC ze dne 7. 11. 2023 (příloha č. 19);

- obci Krmelín, na realizaci projektu „Chodník podél silnice III/4841, vč. parkování, před OÚ v Krmelíně“, Smlouva č. 03555/2023/RRC ze dne 25. 10. 2023 (příloha č. 22);

- obci Ropice, na realizaci projektu „Energetické úspory objektu občanské vybavenosti č. p. 128, obec Ropice“, Smlouva č. 03611/2023/RRC ze dne 6. 11. 2023 (příloha č. 25);

- městu Vrbno pod Pradědem, na realizaci projektu „Revitalizace veřejného prostranství ve Vrbně pod Pradědem“, Smlouva č. 03610/2023/RRC ze dne 6. 11. 2023 (příloha č. 28);

- obci Horní Životice, na realizaci projektu „Projektová dokumentace – Revitalizace rybníka v Horních Životicích“, Smlouva č. 03543/2023/RRC z 9. 11. 2023 (příloha č. 31);

- obci Hladké Životice, na realizaci projektu „PD – Sběrné místo pro obec Hladké Životice a okolní obce“, Smlouva č. 03618/2023/RRC ze dne 18. 12. 2023 (příloha č. 34).

Příjemce obec Bítov ve své žádosti ze dne 19. 5. 2025 (příloha č. 18) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu a uznatelnosti nákladů do 31. 12. 2025 a prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO do 30. 6. 2027, s ohledem na efektivitu v administrativním procesu administrátor doporučuje sjednotit s ostatními příjemci termín, a to do 31. 12. 2027. Finanční prostředky na výplatu druhé splátky dotace po předložení závěrečného vyúčtování ve výši 33.800 Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025.

Příjemce obec Krmelín ve své žádosti ze dne 19. 5. 2025 (příloha č. 21) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu a uznatelnosti nákladů do 31. 12. 2025. Finanční prostředky na výplatu druhé splátky dotace po předložení závěrečného vyúčtování ve výši 80.000 Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025.

Příjemce obec Ropice ve své žádosti ze dne 19. 5. 2025 (příloha č. 24) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu a uznatelnosti nákladů do 31. 12. 2026. Finanční prostředky na výplatu druhé splátky dotace po předložení závěrečného vyúčtování ve výši 80.000 Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025.

Příjemce město Vrbno pod Pradědem ve své žádosti ze dne 18. 6. 2025 (příloha č. 27) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu a uznatelnosti nákladů do 30. 11. 2025. Finanční prostředky na výplatu druhé splátky dotace po předložení závěrečného vyúčtování ve výši 80.000 Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025.

Příjemce obec Horní Životice ve své žádosti ze dne 10. 7. 2025 (příloha č. 30) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu a uznatelnosti nákladů do 30. 7. 2025. Finanční prostředky na výplatu druhé splátky dotace po předložení závěrečného vyúčtování ve výši 68.120 Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025.

Příjemce obec Hladké Životice ve své žádosti ze dne 30. 6. 2025 (příloha č. 33) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu a uznatelnosti nákladů do 30. 6. 2026 a prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO nebo KS do 31. 12. 2027. Finanční prostředky na výplatu druhé splátky dotace po předložení závěrečného vyúčtování ve výši 80.000 Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018, dotaci mimo jiné:

- obci Závada, na realizaci projektu „II. etapa rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada“, Smlouva č. 06788/2018/RRC ze dne 6. 8. 2018 (příloha č.  37), Dodatkem č. 1 a č. 2 (přílohy č. 38 a 39) byla postupně prodloužena realizace projektu a uznatelnost nákladů do 30. 6. 2022 a lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2023. Dodatkem č. 3 (příloha č. 40) byla zúžena povinnost předložit žádost spolu s PD do některého z projektů EU nebo NDT pouze na PD týkající se vybudování KČOV a prodloužena lhůta k doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2025.

Příjemce obec Závada ve své žádosti ze dne 14. 7. 2025 (příloha č. 36) požádal o zmírnění podmínek, a to prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2027. Projekt je finančně ukončen, jedná se o následnou povinnost plynoucí ze smlouvy.

Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací v rámci Programů vyhlášených:

- na rok 2022 ve výši 63.520 (obec Bítov) Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025. Výplata druhé splátky dotace by měla proběhnout v souladu s navrhovanou dohodou o narovnání v roce 2026;

- na rok 2023 v souhrnném objemu 273.800 Kč (obce Krmelín, Hladké Životice, Bítov a Ropice) jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025. Výplata druhých splátek dotací by měla proběhnout v souladu s navrhovanými dohodami o narovnání v roce 2026 (193.800 Kč – obce Bítov, Hladké Životice a Krmelín) a v roce 2027 (80.000 Kč – obec Ropice).

V souladu s uvedeným rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o dofinancování výplaty druhých splátek dotací dle bodu 4., 5., a 6. návrhu usnesení a alokovat tak prostředky v roce, kdy proběhne jejich výplata. Současně rada kraje rozhodla snížit objem finančních prostředků alokovaných na Programu o 337.320 Kč. Finanční prostředky budou po rozhodnutí o uzavření dohod o narovnání převedeny do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 257.320 Kč a budou zahrnuty do návrhu rozpočtu kraje na rok 2026. Finanční prostředky ve výši 80.000 Kč budou převedeny do rozpočtové rezervy.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dodatky a Dohody o narovnání ke smlouvám (přílohy č. 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 a 41), které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům usnesení č. 7 až 13:

Dne 25. 11. 2024 svým usnesením č. 3/14 vyhlásila rada kraje dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025 (dále jen „Program“). Dne 17. 3. 2025 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/119 o poskytnutí dotací v rámci Programu.

Dne 16. 6. 2025 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/210 o změně přílohy č. 1 usnesení ZK č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 z důvodu zařazení obce Staré Heřminovy mezi příjemce dotace.

Z důvodu administrativního pochybení došlo k uvedení zkrácené výše dotace. Místo adekvátní výše dotace 500.000 Kč (dle žádosti obce Petrovice u Karviné) schválilo zastupitelstvo kraje dotaci pouze ve výši 50.000 Kč. Smlouva o poskytnutí dotace proto s obcí Petrovice u Karviné doposud nemohla být uzavřena. Zároveň obec Petrovice u Karviné požádala o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2026. (příloha č. 46).

Na základě výše uvedených skutečností rada kraje navrhuje zastupitelstvu rozhodnout zmírnit podmínky programu a prodloužit časovou použitelnost dotace obce Petrovice u Karviné do 31. 12. 2026 a rozhodnout změnit přílohu č. 1 usnesení ZK č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 45 tohoto materiálu.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu upravit výši závazku schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 o 90.000 Kč (bod 13. návrhu usnesení). Tyto finanční prostředky budou zapojeny do zdrojů rozpočtu 2026 a budou zahrnuty do návrhu rozpočtu kraje na rok 2026 v rámci jeho přípravy.

Usnesením rady kraje č. 14/780 ze dne 31. 3. 2025 byly alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 na Programu finanční prostředky na poskytnutí dotací náhradním žadatelům v objemu 4.677.700 Kč, tj. ve výši prvních a druhých splátek dotací. Vzhledem k tomu, že výplata druhých splátek dotací proběhne až v roce 2026 rada kraje doporučuje zastupitelstvu upravit výši závazku schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 o 935.540 Kč (bod 13 návrhu usnesení). Tyto finanční prostředky budou převedeny do zdrojů rozpočtu 2026 a budou zahrnuty do návrhu rozpočtu kraje na rok 2026 v rámci jeho přípravy.

K bodům usnesení č. 14 až 16:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1640 ze dne 7. 3. 2024 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2024, dotaci mimo jiné městysu Březová, na realizaci projektu „Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Březové“, Smlouva č. 04831/2024/RRC ze dne 18. 10. 2024 (příloha č. 50), Dodatkem č. 1 byla prodloužena doba realizace projektu do 30. 6. 2024 (příloha č. 48).

Příjemce městys Březová ve své žádosti ze dne 9. 9. 2025 (příloha č. 47) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2025.

Rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě (příloha č. 49), která byla připravena ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:  	25

Datum konání:  	25. 8. 2025

Materiál č.:   	5/14

Název: 		Návrh na úpravu smluv v rámci odvětví regionálního rozvoje

Číslo usnesení: 	25/1494

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 79/7127 ze dne 27.1.2020

č. 10/568 ze dne 22.2.2021

č. 38/2581 ze dne 28.2.2022

č. 62/4596 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 16/1960 ze dne 4.6.2020

č. 17/2092 ze dne 3.9.2020

č. 2/62 ze dne 17.12.2020

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 8/777 ze dne 16.6.2022

č. 12/1260 ze dne 8.6.2023

č. 13/1390 ze dne 7.9.2023

č. 13/1376 ze dne 7.9.2023

č. 17/1754 ze dne 6.6.2024

č. 3/112 ze dne 17.3.2025

č. 3/119 ze dne 17.3.2025

č. 4/210 ze dne 16.6.2025

č. 15/1640 ze dne 7. 3. 2024

č. 2/43 ze dne 16. 12. 2024

  - bere na vědomí

žádost

- města Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle příloh č. 1 a 27 předloženého materiálu

- obce Oldřišov, IČO 00300527, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- obce Bítov, IČO 64629929, dle příloh č. 10 a 18 předloženého materiálu

- obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- obce Ropice, IČO 70305587, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- obce Horní Životice, IČO 00576085, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- obce Hladké Životice, IČO 00848468, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- města Kravaře, IČO 00300292, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 08182/2020/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03625/2021/RRC s obcí Oldřišov, IČO 00300527, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02695/2022/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03656/2022/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03614/2023/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03555/2023/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03611/2023/RRC s obcí Ropice, IČO 70305587, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03610/2023/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03543/2023/RRC s obcí Horní Životice, IČO 00576085, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03618/2023/RRC s obcí Hladké Životice, IČO 00848468, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03096/2022/RRC s městem Kravaře, IČO 00300292, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 3/112 ze dne 17. 3. 2025 výši dofinancování výplaty druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2026 z „ve výši 240.000 Kč“ na „ve výši 303.520 Kč“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 4/211 ze dne 16. 6. 2025 výši dofinancování výplaty druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“ z rozpočtu kraje na rok 2026 z „ve výši 160.000 Kč“ na „ve výši 353.800 Kč“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“ z rozpočtu kraje na rok 2027 ve výši 80.000 Kč

  - rozhodla

snížit objem prostředků alokovaných na dotačním programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace“ o 337.320 Kč

  - bere na vědomí

žádost obce Petrovice u Karviné, IČO 00297585, o prodloužení doby realizace projektu z „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025“ na „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026“ dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 dle přílohy č. 45 předloženého materiálu s odůvodněním dle důvodové zprávy

  - rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025“ o 360.000 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3636 - | Územní rozvoj |  |  |
| pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 450.000 Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 450.000 Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 3/119 ze dne 17. 3. 2025 výši dofinancování výplaty druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025 z rozpočtu kraje na rok 2026 z „ve výši 5.997.980 Kč“ na „ve výši 7.023.520 Kč“

  - bere na vědomí

žádost městyse Březová, IČO 00299880, o prodloužení doby realizace projektu z „od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2025“ na „od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025“ dle přílohy č. 47 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dohodu o narovnání č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04831/2024/RRC s městysem Březová, IČO 00299880, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1, 2 a 14 a návrhy dle bodů 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15 a 16 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15. 9. 2025