DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 00122/2025/RRC

(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	2106840197/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Jeseník nad Odrou

se sídlem:	Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou

zastoupen:	Mgr. Tomášem Machýčkem, starostou

IČO:	00297976

DIČ:	CZ00297976

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu: 	94-3113801/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2025 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00122/2025/RRC (dále jen „smlouva“). Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu „Projektová dokumentace FVE Jeseník nad Odrou“ (dále jen „projekt“) v rámci dotačního programu „Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji“ (dále jen „program“).

- Dne 22. 5. 2025 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o podstatnou změnu v projektu, jež spočívá ve změně konce období realizace projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu, stanovené ve smlouvě.

- Příjemce doložil poskytovateli podklady k ověření postupu výběru dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle čl. XVI odst. 2 podmínek programu dne 23. 6. 2025. Z důvodu administrativního pochybení poskytovatel podepsal návrh smlouvy a odeslal jej příjemci dříve, než obdržel podklady dle předchozí věty.

- S přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v odst. 2 a odst. 3 se smluvní strany dohodly, tak jak je uvedeno v čl. III této dohody.

III.
Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 6. 2025) a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 7. 2025) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 
31. 10. 2025 a za termín pro předložení závěrečného vyúčtování datum 30. 11. 2025.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za způsobilý se považuje výdaj, který vznikl v období od 2. 1. 2024 do 31. 10. 2025, byl příjemcem uhrazen v období od zahájení realizace projektu až do konce lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu a splňuje ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany konstatují, že příjemce splnil povinnost doložit do 9 měsíců od rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí dotace spolu s podepsaným návrhem smlouvy podklady k ověření postupu výběru dodavatele dle čl. XVI odst. 2 podmínek programu. Předčasný podpis návrhu smlouvy poskytovatelem a jeho odeslání příjemci nemohou být přičítány příjemci k tíži.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemná práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy a čl. XVI odst. 2 podmínek programu. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a podmínek programu touto dohodou neupravené se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Osobní údaje obsažené v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 
č. ….. ze dne 15. 9. 2025.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla rada obce/ zastupitelstvo obce usnesením ……………. ze dne ……………....

| V Ostravě dne …………………….. | V Jeseníku nad Odrou dne ………………… |
| --- | --- |

| …………………………………………………….. | …………………………………………………….. |
| --- | --- |
| za poskytovatele | za příjemce |
| Ing. Šárka Šimoňáková | Mgr. Tomáš Machýček |
| 1. náměstkyně hejtmana kraje | starosta |

Tuto dohodu o narovnání je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dohodu o narovnání hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.