DODATEK č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04055/2023/RRC ve znění dodatku č. 1

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	       Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:	nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupen:	Ing. Janem Rejmanem, starostou

IČO:	00297852

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:	1724801/0100

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 4. 12. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04055/2023/RRC (dále jen „smlouva“). Dne 16. 10. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro chodce a cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 
2. 7. 2025 o prodloužení doby realizace projektu z důvodu zpracování studie projektantem a s tím spojená aktualizace návrhu řešení pro projektovou dokumentaci a následné vyjednávání 
s dotčenými vlastníky pozemků.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 10. 2026“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2023 a 31. 12. 2024“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2023, 31. 12. 2024 a 31. 12. 2025“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 1. 12. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2026“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2026“.

- Smluvní strany se dále dohodly, že název projektu uvedený v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění z původního názvu „Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro chodce a cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice“ na nový název „Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice“. Tato změna nemá vliv na věcný obsah smlouvy ani na práva a povinnosti smluvních stran.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
č. …… ze dne ……..

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……… ze dne ………

V Ostravě dne ………………                                            Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne ………………

……………………………………	…………………………………………

za poskytovatele	za příjemce

Ing. Šárka Šimoňáková	Ing. Jan Rejman

1. náměstkyně hejtmana kraje	      starosta

Tento dodatek je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.