DODATEK č. 3

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03798/2022/RRC ze dne 5. 10. 2022

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Město Vítkov

se sídlem:	náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

zastoupeno:	Mgr. Jakubem Cihlářem, starostou

IČ:	00300870

DIČ:	CZ00300870

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú. 9005-1526821/0100

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03798/2022/RRC (dále jen „smlouva“), dne 28. 5. 2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 2. 6. 2025 Dodatek č. 2 ke smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce 
u projektu „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec, Vítkov“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022 o prodloužení doby realizace projektu a o prodloužení lhůty k doložení dokladu od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o dotaci na plánovaný záměr splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo doložení kolaudačního souhlasu při realizaci vlastními prostředky.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2027“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 7. 2027“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „31. 12. 2022, 31. 12. 2023, 31. 12. 2024 a 31. 12. 2025“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2022, 31. 12. 2023, 31. 12. 2024, 31. 12. 2025 a 31. 12. 2026“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2027,“.

- V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „do 31. 12. 2027“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2028“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.   ze dne 
15. 6. 2026.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. ... ze dne ....

| V Ostravě dne: |  | Ve Vítkově dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Ing. Šárka Šimoňáková 1. náměstkyně hejtmana kraje |  | za příjemce Mgr. Jakub Cihlář starosta |

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.