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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje agendové číslo 02577/2025/DSH
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:

28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:

Ing. Radkem Podstawkou, náměstkem hejtmana kraje
IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692
bankovní spojení:

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

2106597481/2700
(dále jen „poskytovatel“)

a
	2. Koordinátor ODIS s.r.o.

	se sídlem:
	28. října 3388/111, 702 00 Ostrava

	zastoupena:
	Ing. Martinem Dutkem a Ing. Petrem Fridriškem, jednateli

	IČO:

DIČ:
	64613895
CZ64613895

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:


	1651582379/0800



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 8979
(dále jen „příjemce“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2025 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, agendové číslo: 02577/2025/DSH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů na projekt „Mobilní aplikace ODISapka II“ (dále jen „projekt“).
2. Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu časové náročnosti vývoje, programování a testování mobilní aplikace se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.
III.
Změna smlouvy
1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2027“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) se text „zpracované k 31. 12. 2025“ nahrazuje textem „zpracované 
k 31. 12. 2025 a 31. 12. 2026“.

3. V článku V odst. 3 písm. i) se text „nejpozději do 20. 1. 2027“ nahrazuje textem „nejpozději do 
20. 1. 2028“.
4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 9. 2025 do 
31. 12. 2027,“.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …… ze dne ……….
	V Ostravě dne ……………………………
	V …………………….. dne ………………………

	
	

	
	

	
	

	
	

	……………………………………………………
	………………………………………………………

	za poskytovatele
	za příjemce

	Ing. Radek Podstawka
	Ing. Martin Dutko

	náměstek hejtmana kraje
	jednatel

	
	………………………………………………………
za příjemce
Ing. Petr Fridrišek
jednatel


Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje smlouvu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.
