# Počet stran: 8

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 41 |
| --- | --- |

Pro 6. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 9. 2013

| Věc: | Informace o projektech připravovaných a realizovaných na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, financovaných z evropských zdrojů |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	      Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Aleš Trnka

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:  	v radě kraje dne 3. 9. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 	4. 9. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje				č. 24/1795	    		 ze dne 3. 9. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í informaci o projektech připravovaných a realizovaných na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, financovaných z evropských zdrojů dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava (dále jen „LLJO“) jsou zrealizovány, v realizaci anebo v přípravě následující projekty spolufinancované z evropských strukturálních fondů:

- Stroje a zařízení I.

- Stroje a zařízení HZS

- Stroje a zařízení II.

- LLJO, odbavovací plocha

- LLJO, kolejové napojení

- LLJO, ostatní zpevněné plochy - světlotechnika

- LLJO, integrované výjezdové centrum.

- Stroje a zařízení I.

Předkladatel žádosti o dotaci: Letiště Ostrava, a.s.

Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 
2007 – 2013, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Období realizace: 2009 – 2010.

Předmět projektu:

Investice pro posílení ostrahy letiště:

Jedná se o průchozí detektory kovů včetně síťového software, závorový systém 
pro vjezd a výjezd vozidel, RTG zařízení, vozidlo pro ostrahu letiště, průchozí detektory kovů, detektory stopových prvků, výcvikový software operátorů bezpečnostní kontroly a 2 rentgenová zařízení pro odbavování kabinových zavazadel VIP a GA (General Aviaton) cestujících.

Investice pro posílení hasičské záchranné služby letiště:

V projektu bylo pořízeno vozidlo na likvidaci chemických havárií, termokamery, zařízení pro vyprošťování letadel, jehož součástí je jedna kompletní sada zdvihacích závěsů s příslušenstvím, tři sady zdvihacích vaků, jedna sada upevňovacích prvků 
a sada vyprošťovacích rohoží s příslušenstvím. Dále pak byl dodán letištní hasičský speciál (požární automobil, který bude sloužit hlavně pro aktivní rychlý zásah u nehod a požárů letadel), vysokotlaký vzduchový kompresor a hasičská hydraulická teleskopická plošina.

Celkové výdaje projektu: 86.769.494,46 Kč vč. DPH.

Finanční spoluúčast EU: 92,5%.

Stav: projekt ukončen.

- Stroje a zařízení HZS

Předkladatel žádosti o dotaci: Letiště Ostrava, a.s.

Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 
2007 – 2013, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Období realizace: 2009 – 2011.

Předmět projektu:

Předmětem projektu je dodávka speciálního vybavení:

- Měřící a testovací zařízení pro dýchací techniku,

- Termokamera (4 ks),

- Dopravní automobil,

- Velitelský automobil,

- Hasicí letištní speciál 6x6 s Hretem,

- Hasicí letištní speciál 6x6 (2ks),

- Kontejnerový nosič (2 ks),

- Kontejner CO2,

- Kontejner pro nouzový stan + příslušenství,

- Kontejner valník s plachtou,

- Kontejner s vyprošťovacími hranoly,

- Kontejner - vysokotlaké zvedací vaky,

- Sorbentový  kontejner,

- Zdravotnický kontejner,

- Transportní systém pro vyprošťování.

Celkové výdaje projektu: 132.234.243,45 Kč vč. DPH.

Finanční spoluúčast EU: 92,5%.

Stav: projekt ukončen.

- Stroje a zařízení II.

Předkladatel žádosti o dotaci: Letiště Ostrava, a.s.

Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 
2007 – 2013, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Období realizace: 2009 – 2013.

Předmět projektu:

V rámci projektu byly realizovány dodávky v těchto oblastech:

  - posílení péče o letecko-provozní plochy,

  - rozvoj informačních technologií,

  - posílení ostrahy letiště,

  - posílení provozu letiště,

  - posílení odbavení cestujících, letadel a nákladů.

Celkové výdaje projektu: 429.081.273,40 Kč vč. DPH.

Finanční spoluúčast EU: 70%.

Stav: projekt v realizaci.

- LLJO, odbavovací plocha

Předkladatel žádosti o dotaci: Moravskoslezský kraj.

Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 
2007 – 2013, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Období realizace: 2010 – 2011.

Přípravu projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008 (materiál č. 53).

Předmět projektu:

Rekonstrukce a rozšíření odbavovací plochy pro letadla. V rámci 1. etapy došlo ke zmenšení stávajících travnatých ok a rozšíření zpevněné odbavovací plochy. S tím souvisela potřeba přeložky kabelů, úpravy odvodnění, letištní světlotechniky a osvětlení. V rámci 2. etapy byla vybudována zpevněná plocha navazující na jihozápadní část odbavovací plochy a byly provedeny související přeložky kabelů, úpravy odvodnění, instalována letištní světlotechnika, osvětlení 
a rekonstruovány obslužné komunikace. Následně byla rekonstruována zbývající část odbavovací plochy.

Celkové výdaje projektu: 128.974.024 Kč vč. DPH.

Finanční spoluúčast EU: 92,5%.

Stav: fyzická realizace projektu ukončena.

- LLJO, kolejové napojení

Předkladatel žádosti o dotaci: Moravskoslezský kraj

Operační program: Operační program Doprava, oblast podpory 3.1 Modernizace 
a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Období realizace: 09/2013 – 10/2014.

Přípravu projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008 (materiál č. 53).

Předmět projektu:

Předmětem projektu je zpřístupnění Letiště Leoše Janáčka Ostrava veřejnou kolejovou dopravou, a to vybudováním kolejového napojení od místa odbočení mezi Studénkou a Sedlnicemi do nově vybudovaného železničního terminálu na letišti v délce 2,9 km. Jedná se o vybudování nové jednokolejné trati, která bude elektrifikována stejnosměrným systémem 3 kV a bude vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Součástí stavby jsou dále silniční nadjezd, zastřešený přestupní terminál, který bude propojen s odbavovací letištní halou přístupovým objektem (zakrytá tunelová chodba), sdělovací a zabezpečovací zařízení, přeložky stavbou dotčených inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, plynovody. Současně budou řešeny překládky sdělovacích a energetických vedení.

Celkové výdaje projektu: 580.952.420 Kč vč. DPH.

Finanční spoluúčast EU: 85%.

### Stav: Projekt schválen ze strany poskytovatele dotace – Ministerstva dopravy ČR podpisem Schvalovacího protokolu ze dne 27. 6. 2013, se zprostředkujícím subjektem – Státním fondem dopravní infrastruktury, je připravována Rámcová smlouva o financování projektu. Uzavřením rámcové smlouvy nabude účinnost Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby (Eurovia CS, a.s.).

- LLJO, ostatní zpevněné plochy – světlotechnika

Předkladatel žádosti o dotaci: Moravskoslezský kraj.

Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 
2007 – 2013, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Období realizace: 04/2014 – 03/2015.

Přípravu projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/191 ze dne 
21. 3. 2013 (materiál č. 39).

Předmět projektu:

Modernizace světelného zabezpečovacího zařízení na pojezdových drahách letiště Ostrava. Jde o instalaci zapuštěných návěstidel na pojezdových drahách a vertikálního značení na vyčkávacích místech.

Realizací projektu dojde k:

- Nahrazení postranních návěstidel, která nesplňují požadavek předpisu 
na rozestupy mezi návěstidly na TWY F.

- Zvýšení bezpečnosti díky:

- zlepšení vedení letadla po pojezdové dráze,

- instalaci vertikálních znaků vyčkávacích míst na pojezdových drahách, kde v současnosti chybí, což přinese zvýšení situačního povědomí posádek. Jde o významný prvek pro snížení možnosti tzv. runway incursion (výskyt neoprávněného letadla, vozidla nebo osoby na dráze),

- Přesunutí vyčkávacího místa na TWY A do pozice, kde nebude docházet k narušení ochranného pásma ILS GP (elektronického přístrojového přistávacího systému).

- Splnění podmínky stanovené Úřadem pro civilní letectví ČR 
pro dokončení certifikace letiště na CAT IIIa ICAO pro provoz za nízkých dohledností. Jde o logické završení procesu investování do dráhového systému letiště Ostrava. Instalace umožní využití všech pojezdových drah za provozu 
za nízkých dohledností.

Celkové výdaje projektu: 105 mil. Kč vč. DPH.

Finanční spoluúčast EU: z pohledu přístupu Evropské Komise (EK) k financování letištní infrastruktury z veřejných zdrojů se jedná o projekt zakládající veřejnou podporu, projektový záměr je EK předložen, výsledkem bude stanovení % výše podpory (proces notifikace).

Stav: příprava výběru zhotovitele stavby a výkonu technického dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP, nabytí účinnosti smlouvy o dílo a mandátní smlouvy bude podmíněno výběrem projektu k financování ze strany poskytovatele dotace. Žádost 
o dotaci bude předložena po ukončení procesu notifikace (předpoklad 10/2013).

- LLJO, integrované výjezdové centrum

Předkladatel žádosti o dotaci: Moravskoslezský kraj.

Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 
2007 – 2013, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Období realizace: 09/2014 - 09/2015.

Přípravu projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/794 ze dne 16. 12. 2009 (materiál č. 13) ve znění usnesení č. 3/191 ze dne 21. 3. 2013 (materiál č. 39).

Předmět projektu:

Hlavním cílem projektu je vybudovat na letišti zázemí pro dislokaci záchranných složek pro případ mimořádných událostí. Ve stavbě budou umístěny dvě složky Integrovaného záchranného systému, a to Hasičský záchranný sbor Letiště Ostrava, a.s. a Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Celkové výdaje projektu: 270 mil. Kč vč. DPH.

Finanční spoluúčast EU: 85%.

Stav: zpracování projektové dokumentace do 01/2014, následně výběr zhotovitele stavby.

Realizací všech výše uvedených projektů dojde k vyčerpání alokace Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o projektech připravovaných a realizovaných na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, financovaných z evropských zdrojů dle bodu 1) předloženého materiálu.

Výpis z usnesení  24. schůze rady kraje konané dne 3. 9. 2013:

Rada kraje

k usnesení rady kraje		č. 9/628			ze dne 26. 2. 2013

č. 17/1280 		ze dne   4. 6. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 3/191 		 	ze dne 21. 3. 2013

č. 4/326    	      	ze dne 20. 6. 2013

(č. usnesení)

|  | 24/1795 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í informaci o projektech připravovaných a realizovaných na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, financovaných z evropských zdrojů dle předloženého materiálu |

|  | 24/1795 |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013 |