Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 57 |
| --- | --- |

Pro 6. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 9. 2013

| Věc: | Návrh na vyčlenění, kofinancování a profinancování a zahájení realizace projektů připravovaných v rámci souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Seznam projektů energetických úspor |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Petr Kačmařík

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 9. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 	4. 9. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 				č. 24/1824		ze dne 3. 9. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | s c h v a l u j e vyčlenění projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu předkládané do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, v letech 2013 – 2015 ve výši 665.515 tis. Kč |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013 (materiál č. 10) přípravu projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“. Předmětem tohoto souhrnného projektu je zateplení objektů (areálů) vybraných škol a školských zařízení. Příprava směřuje k předložení žádostí o dotaci do 50. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), která byla otevřena 27. června 2013. Je to kontinuální výzva pro příjem žádostí o podporu projektů z opatření 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Projekty budou schvalovány ve třech skupinách, první skupina byla tvořena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá skupina bude tvořena žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a třetí skupina žádostmi podanými od 21. 10. do 29. 11. 2013.

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odbory školství, mládeže a sportu, odborem investičním a majetkovým a příslušnými příspěvkovými organizacemi ve velmi krátkém čase provedl nezbytnou přípravu, aby rada kraje mohla projednat seznam parciálních projektů doporučených k předložení žádosti o dotaci a následně zastupitelstvo kraje mohlo na svém nejbližším zasedání projednat profinancování projektu a zahájení realizace jednotlivých projektů. Příprava tedy směřuje do druhé skupiny 50. výzvy, kdy sběr žádostí bude probíhat od 2. 9. do 18. 10. 2013.

V rámci přípravy podkladů pro rozhodnutí orgánů kraje bylo nezbytné provést energetické audity budov/areálů jednotlivých škol a školských zařízení a odhad nákladů na zateplení. Jednotlivé školy vstupovaly do procesu přípravy s různým stupněm rozpracovanosti podkladů. Od hotových energetických auditů a projektových dokumentací zateplení zpracovaných v uplynulých letech až po školy, kde nebyly žádné relevantní podklady. Použitelné podklady byly aktualizovány, tam kde chyběl energetický audit, byl zpracován audit nový v souladu s legislativou a požadavky 50. výzvy OPŽP. V případech, kdy chyběla projektová dokumentace, bylo zpracováno podrobné zaměření předmětných objektů, na jehož základě byl stanoven výkaz zateplovaných ploch, z něhož byly odvozeny náklady na zateplení objektů. Řádnou projektovou dokumentaci zateplení zpracovanou na základě doporučení z energetického auditu nebylo možné v tak krátkém období seriózně zpracovat.

Na základě těchto podkladů byl zpracován odhad bodového hodnocení projektů zateplení jednotlivých škol podle hodnotících kritérií OPŽP tak, aby žádost o dotaci byla úspěšná. Jediným prostředkem, jak dosáhnout vyššího bodového hodnocení je snížení způsobilých výdajů projektu, což se projevuje na zvýšení spolupodílu Moravskoslezského kraje na celkových nákladech projektu. Na základě této analýzy byl zpracován seznam projektů doporučených k realizaci, který se nachází v příloze č. 1 tohoto materiálu.

S ohledem na blížící se konec programovacího období a na pravidla OPŽP je vhodné předložit do vyhlášené výzvy samostatné projekty, jejichž předmětem bude provedení zateplení na jednotlivých objektech (areálech) ve správě příslušných příspěvkových organizací. Proto je zastupitelstvu kraje předložen návrh na rozdělení velkého souhrnného projektu na jednotlivé projekty tak, aby případné komplikace při realizaci či administraci směrem k poskytovateli dotace u jednoho projektu neohrozily úspěšné dokončení ostatních projektů.

Plánovaný harmonogram realizace projektů předpokládá předložení žádostí o dotaci Státnímu fondu životního prostředí ČR po rozhodnutí orgánů kraje, tedy konec září/začátek října 2013. Následně bude probíhat hodnocení žádostí Státním fondem životního prostředí ČR. Paralelně bude probíhat proces směřující k uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli zateplení. Nejprve budou zpracovány projektové dokumentace pro výběr zhotovitelů – předpoklad do konce roku 2013. Po schválení rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 zastupitelstvem kraje budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele zateplení a technický dozor investora. Účinnost smluv bude vázána na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace tak, aby kraji nevznikl závazek v případě, že by projektu dotace poskytnuta nebyla. Nejbližší možný termín pro zahájení vlastních stavebních prací je červenec roku 2014. Skutečný termín zahájení realizace zateplení bude výrazně ovlivňovat rychlost administrace projektů ne Státním fondu životního prostředí ČR.

Příjemce dotace bude v rozhodnutí o poskytnutí dotace zavázán zabezpečit, že objekty, na jejichž zateplení bude využita podpora z OPŽP, nebudou převedeny na jinou osobu ani právně zatíženy ve prospěch jiné osoby po dobu 5 let od dokončení realizace akce a po tuto dobu musí být dotčené objekty řádně provozovány.

Potřebné finanční prostředky na realizaci těchto projektů nejsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013, ani nebyly součástí schváleného rozpočtového výhledu kraje na léta 2014 – 2016. Konkrétním způsobem financování vlastní realizace projektů se budou orgány kraje zabývat při sestavování ročních rozpočtů.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje schválit vyčlenění projektů dle bodu 1) navrhovaného usnesení, rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty dle bodu 2) navrhovaného usnesení a rozhodnout zahájit realizaci projektů dle bodu 3) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 24. schůze rady kraje konané dne 3. 9. 2013:

Rada kraje

k usnesení rady kraje			č. 20/1530		ze dne 15. 7. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 5/401			ze dne 25. 7. 2013

(č. usnesení)

|  | 24/1824 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje schválit vyčlenění projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“ |

|  | 24/1824 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu předkládané do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, v letech 2013 – 2015 ve výši 665.515 tis. Kč |

|  | 24/1824 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 24/1824 |
| --- | --- |
| 4) | r o z h o d l a předložit žádosti o dotaci k projektům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla |

|  | 24/1824 |
| --- | --- |
| 5) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013 |