Počet stran: 9

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/13 |
| --- | --- |

Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

| Věc: | Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – III. čtvrtletí 2013 |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Podklad pro rozpočtové opatření |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Ivona Kotulová

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno :	v radě kraje dne 22. 10. 2013  – viz usnesení

V Ostravě dne 3. 12. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č. 27/2084		   ze dne 22. 10. 2013

(č. usnesení)

|  | ../… |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“). Na rok 2013 byly rozpočtovány finanční prostředky na přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z  evropských zdrojů v celkovém objemu 2.499.898.000 Kč. V návaznosti na předpokládaný harmonogram realizovaných projektů byly naplánovány i příjmy z  evropských zdrojů a státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši 1.519.781.000 Kč.

V dubnu a v červenci 2013 byl rozpočet upraven v návaznosti na změny u projektů vzniklé v I. a II. čtvrtletí 2013 (usnesení rady kraje č. 12/862 ze dne 2. 4. 2013 
a č. 21/1595 ze dne 25. 7. 2013). Vzhledem k dalším změnám vzniklým 
u jednotlivých projektů ve III. čtvrtletí 2013 přistoupil odbor evropských projektů 
k návrhu rozpočtových úprav. Z důvodu navrhovaných změn došlo ke snížení původně plánovaných výdajů projektů a k  nenaplnění plánovaných příjmů 
do rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2013. Aby na konci roku 2013 nedošlo k výraznému propadu plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu, navrhnul odbor evropských projektů rozpočtové opatření, kterými se snížily celkové příjmy rozpočtu Moravskoslezského kraje o příjmy reálně nedosažitelné v roce 2013 ve výši 21.994.940 Kč a zároveň se snížila výdajová stránka rozpočtu 
o 102.168.980 Kč. Rozdíl změny rozpočtu příjmů a výdajů byl vyrovnán změnou rozpočtu financování ve výši 80.174.040 Kč (rozdíl půjčených a vrácených finančních prostředků).

Rozpočtové úpravy na akcích byly provedeny z následujících důvodů:

- změny rozpočtu výdajů i příjmů z důvodu vysoutěžení nižší ceny realizace staveb,

- zpoždění zahájení realizace z důvodu zpoždění procesu výběru dodavatele (jedná se především o komplikovaný proces výběru dodavatele – opakovaná vyhlašování VZ, zdlouhavý proces hodnocení a výběru dodavatele, proces projednávání námitek a v neposlední řadě i předávání výsledků výběrových řízení ke kontrole řídícímu orgánu),

- změny rozpočtu výdajů, jejichž důvodem jsou jakékoli změny v průběhu realizace projektu s  navazujícím vlivem na rozpočet příjmů (např. zrychlení stavebních prací, prodlužování doby realizace projektu z důvodu vzniku víceprací, aj.),

- ukončení realizací některých akcí a snížení výdajů a navazujících příjmů z důvodu nevyčerpání celkového rozpočtovaného finančního objemu,

- změny zdrojů financování – předpokládané modifikované platby, 
předfinancování výdajů (podílu EU) prostřednictvím úvěru ČSOB, případně vlastních zdrojů a zdrojů na financování vlastního podílu z úvěru EIB,

- zvýšení výdajů z důvodu zahájení přípravy projektů,

- snížení výdajů z důvodu zrušení projektů,

- změna výdajů z  důvodu změny potřebnosti vlastních zdrojů 
na předfinancování výdajů, které mají být kryty z evropských prostředků, 
na základě aktuálního cash-flow projektů.

Moravskoslezský kraj na pokrytí výdajů u těchto akcí plánoval:

- částečně čerpání úvěru od  Československé obchodní banky a.s. (na podíl EU). Z plánovaných příjmů projektů se předpokládalo částečné splácení tohoto úvěru,

- částečně financování prostřednictvím modifikované platby (na podíl EU),

- částečně čerpání úvěru EIB (na vlastní podíl MSK a neuznatelné výdaje).

Z výše uvedených důvodů byly s ohledem na rozpočtové změny adekvátně upraveny položky financování. Předpoklad financování z  úvěru EIB se v celkovém objemu nezměnil a z úvěru ČSOB se snížil o 78.158.180 Kč.

Finanční prostředky u jednotlivých projektů, které měly být použity na úhradu vlastního podílu kraje, budou:

- využity k předfinancování akcí, a to u těch projektů, kde nelze v okamžiku úhrady výdajů použít modifikovanou platbu nebo čerpat úvěrové prostředky. Takto použité finanční prostředky budou příjmem rozpočtu (v % výši dotace) v dalších letech a nebudou určeny na úhradu splátky úvěru,

- využity k financování víceprací, které se stávají výdaji neuznatelnými,

- využity k financování přípravy projektů připravovaných na dočerpání alokace ROP Moravskoslezsko a dalších projektů připravovaných do Operačního programu životní prostředí (projekty energetických úspor) a do IOP,

- využity jako zdroje pro tvorbu rozpočtu MSK následujících let, případně navrženy k převodu do roku 2014.

Přehled projektů, u kterých byly provedeny rozpočtové přesuny, je přílohou č. 1 předloženého materiálu.

Výše závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace, které spolupracují na realizaci projektů financovaných z evropských zdrojů, budou upraveny na konci roku 2013 
dle skutečného čerpání.

Rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje informaci o těchto rozpočtových úpravách.

Výpis ze 27. usnesení schůze rady kraje konané dne 22. 10. 2013:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 2/30		ze dne 20. 12. 2012

(č. usnesení)

|  | 27/2084 |
| --- | --- |
| 1) | s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í nedaňové příjmy |
|  | pol. 2451 - | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | o | 7.742,15 tis. Kč |
|  | na § 2212 - | Silnice |  |  |
|  | pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 0,97 tis. Kč |
|  | CELKEM |  | o | 7.743,12 tis. Kč |
|  | a s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery |
|  | pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 1.900,00 tis. Kč |
|  | pol. 4119 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | o | 11,05 tis. Kč |
|  | CELKEM |  | o | 1.911,05 tis. Kč |
|  | a s n i ž u j í investiční přijaté transfery |
|  | pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 8.580,16 tis. Kč |
|  | pol. 4223 - | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | o | 29.855,83 tis. Kč |
|  | CELKEM |  | o | 38.435,99 tis. Kč |
|  | a s n i ž u j e dlouhodobé financování |
|  | pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 78.158,18 tis. Kč |
|  | a s n i ž u j í běžné výdaje |
|  | na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
|  | pol. 5139 - | Nákup materiálu jinde nezařazený | o | 900,30 tis. Kč |
|  | pol. 5175 - | Pohoštění | o | 472,80 tis. Kč |
|  | na § 3114 - | Speciální základní školy |  |  |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 1.740,65 tis. Kč |
|  | na § 3122 - | Střední odborné školy |  |  |
|  | pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 20.455,11 tis. Kč |
|  | pol. 5167 - | Služby školení a vzdělávání | o | 400,00 tis. Kč |
|  | pol. 5179 - | Ostatní nákupy jinde nezařazené | o | 165,83 tis. Kč |
|  | na § 3123 - | Střední odborná učiliště a učiliště |  |  |
|  | pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 100,00 tis. Kč |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 499,50 tis. Kč |
|  | pol. 5179 - | Ostatní nákupy jinde nezařazené | o | 140,58 tis. Kč |
|  | na § 3125 - | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství |  |  |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 375,07 tis. Kč |
|  | na § 3146 - | Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče |  |  |
|  | pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 3.780,80 tis. Kč |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 276,00 tis. Kč |
|  | pol. 5172 - | Programové vybavení | o | 256,00 tis. Kč |
|  | na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání |  |  |
|  | pol. 5163 - | Služby peněžních ústavů | o | 0,10 tis. Kč |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 2.939,34 tis. Kč |
|  | na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |  |  |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 746,17 tis. Kč |
|  | na § 3719 - | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší |  |  |
|  | pol. 5163 - | Služby peněžních ústavů | o | 1,5 tis. Kč |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 7.430,50 tis. Kč |
|  | na § 4354 - | Chráněné bydlení |  |  |
|  | pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 294,29 tis. Kč |
|  | na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |  |  |
|  | pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 241,27 tis. Kč |
|  | na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence |  |  |
|  | pol. 5139 - | Nákup materiálu jinde nezařazený | o | 10,00 tis. Kč |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 7.043,00 tis. Kč |
|  | na § 6172 - | Činnost regionální správy |  |  |
|  | pol. 5139 - | Nákup materiálu jinde nezařazený | o | 4,35 tis. Kč |
|  | pol. 5164 - | Nájemné | o | 0,42 tis. Kč |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 3.359,08 tis. Kč |
|  | pol. 5173 - | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | o | 77,11 tis. Kč |
|  | na § 6310 - | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |  |  |
|  | pol. 5163 - | Služby peněžních ústavů | o | 0,69 Kč |
|  | na § 6402 - | Finanční vypořádání minulých let |  |  |
|  | pol. 5364 - | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | o | 1,50 tis. Kč |
|  | CELKEM |  | o | 51.711,96 tis. Kč |
|  | a s n i ž u j í kapitálové výdaje |
|  | na § 2251 - | Letiště |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 130,00 tis. Kč |
|  | na § 3121 - | Gymnázia |  |  |
|  | pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 1.264,00 tis. Kč |
|  | na § 3122 - | Střední odborné školy |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 6.443,33 tis. Kč |
|  | pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 16.022,78 tis. Kč |
|  | pol. 6351 - | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 4.520,94 tis. Kč |
|  | na § 3123 - | Střední odborná učiliště a učiliště |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 7.817,92 tis. Kč |
|  | na § 3146 - | Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 723,00 tis. Kč |
|  | pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 1.894,48 tis. Kč |
|  | na § 3522 - | Ostatní nemocnice |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 15.645,22 tis. Kč |
|  | pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 18.900,28 tis. Kč |
|  | pol. 6351 - | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 597,77 tis. Kč |
|  | na § 4354 - | Chráněné bydlení |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 5.237,67 tis. Kč |
|  | pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 100,00 tis. Kč |
|  | na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 14.550,93 tis. Kč |
|  | pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 8,53 tis. Kč |
|  | CELKEM |  | o | 93.856,85 tis. Kč |
|  | a zvyšuje dlouhodobé financování |
|  | pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 2.015,86 tis. Kč |
|  | a zvyšují neinvestiční přijaté transfery |
|  | pol. 4123 - | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | o | 3.095,22 tis. Kč |
|  | a zvyšují investiční přijaté transfery |
|  | pol. 4213 - | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | o | 23.000,00 tis. Kč |
|  | a zvyšují běžné výdaje |
|  | na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 1.672,35 tis. Kč |
|  | na § 2251 - | Letiště |  |  |
|  | pol. 5166 - | Konzultační, poradenské a právní služby | o | 130,00 tis. Kč |
|  | na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |  |  |
|  | pol. 5179 - | Ostatní nákupy jinde nezařazené | o | 27.499,60 tis. Kč |
|  | na § 3749 - | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |  |  |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 160,00 tis. Kč |
|  | na § 4332 - | Zařízení pro výkon pěstounské péče |  |  |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 320,00 tis. Kč |
|  | CELKEM |  | o | 29.781,95 tis. Kč |
|  | a zvyšují kapitálové výdaje |
|  | na § 2212 - | Silnice |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 12.689,14 tis. Kč |
|  | na § 3121 - | Gymnázia |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 928,74 tis. Kč |
|  | CELKEM |  | o | 13.617,88 tis. Kč |

|  | 27/2084 |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013 |