# Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/14 |
| --- | --- |

Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

| Věc: | Zahájení realizace projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	  	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:		Ing. Aleš Trnka

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 19. 11. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 	21. 11. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje				č. 29/2225		     ze dne 19. 11. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014, na základě doručeného Oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Přípravu projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ (dále jen „projekt“) schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/794 ze dne 16. 12. 2009 (materiál č. 13) ve znění usnesení č. 3/191 ze dne 21. 3. 2013 (materiál č. 39). Zastupitelstvo kraje dne 20. 6. 2013 usnesením č. 4/326 (materiál č. 48) rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2013 – 2015 ve výši 270.000 tis. Kč.

Hlavním cílem projektu je vybudovat na letišti zázemí pro lokalizaci záchranných složek pro případ mimořádných událostí. Ve stavbě budou dislokovány dvě složky Integrovaného záchranného systému, a to Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. a Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Projektová příprava bude dokončena v lednu 2014, fyzická realizace projektu bude zahájena před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to na základě doručeného Oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. V případě, že by z nepředvídatelných důvodů následně smlouva o poskytnutí dotace nebyla uzavřena, veškeré vynaložené prostředky by šly na vrub žadatele – Moravskoslezského kraje. Dle podmínek ROP musí být stavba zkolaudována do konce roku 2015.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)	  40.485 tis. Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)	229.415 tis. Kč

neuznatelné náklady projektu  (MSK)	      100 tis. Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí	270.000 tis. Kč

Potřebné finanční prostředky pro přípravu projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 10.500 tis. Kč a finanční prostředky na realizaci jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014 a připravovaného rozpočtového výhledu kraje na léta 2015 – 2017 v celkové výši 259.500 tis. Kč.

Z důvodu časové náročnosti výběrového řízení na zhotovitele stavby a s ohledem na nezbytnost dokončit stavbu v roce 2015 doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení realizace projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení  29. schůze rady kraje konané dne 19. 11. 2013:

Rada kraje

k usnesení rady kraje 		    č. 17/1280 		 ze dne  4. 6. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje	č. 4/326         	  	   ze dne 20. 6. 2013

(č. usnesení)

|  | 29/2225 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014, na základě doručeného Oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady |

|  | 29/2225 |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013 |